Приложение 4 к договору от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Календарный план работ**

**по объекту «Разработка ПСД «Модернизация ВЧ канала ПС 220 кВ Актюбинская - ПС 500 кВ Ульке»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Начало работ** | **Окончание работ** | **Продол-житель-ность** |
| 1 | Обследование объекта, с составлением протокола обследования | С даты подписания договора  |  |  |
| 2 | Разработка и составление проектно-сметной документации (ПСД) |  |  |  |
| 3 | Рассмотрение разработанного проекта ПСД Заказчиком |  |  |  |
| 4 | Исправление и доработка ПСД |  |  |  |
| 5 | Передача Заказчику разработанного проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы |  |  |  |
| 6 | Остановка работ - с даты предоставления Заказчику полного комплекта ПСД |  |  | - |
| 7 | Возобновление работ - с даты начала экспертных работ | С даты начала экспертных работ по заключенному Заказчиком договору на проведение комплексной вневедомственной экспертизы |  | - |
| 8 | Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта | с даты начала экспертных работ | Получение заключения комплексной вневедомственной экспертизы |  |
| 9 | Сдача ПСД Заказчику |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  | **120 дней** |