**ЕҚ, ҚҰ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау бойынша жалпы модель**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс  қатысушыларының  атауы  Кезеңдер | **Шарттың әкімшісі** | **Шарт Тәлімгері** | **ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі** | **Желілік басшы** | **Мердігер** | **Қосалқы мердігер** | **ҚМГ ЕҚОҚ блогы** | **Қор** |
| **1. Мердігерлермен жұмысты жоспарлау** | ТЖҚ (санаттарды) жоспарлау  ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы сынилылық  иә  жоқ | Нақты ТЖҚ үшін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптарды қалыптастыру  ТЖҚ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы тәуекелді алдын ала бағалау | Шарт тәлімгерін тағайындау |  | 1. Өтінімдер  2. Сауалнаманы толтыру  3. Растайтын құжаттарды беру |  | ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы жалпы талаптарды қалыптастыру | Сынилылық бойынша ТЖҚ санаттарының тізбесін қалыптастыру  ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ біліктілік критерийлерін растау  жоқ  1. Сауалнама жүргізу  2. Аудит (верификация)  иә |
| **2. Мердігерді алдын ала саралау** |  |  |  |  | Мердігерді тендерге жіберу |  |  | Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізіліміне (БӘӨТ) қосу |
| **3. Мердігерді таңдау және онымен шарт жасасу** | Тендерлік құжаттаманы дайындау  Шарт жасасу  Мердігерді таңдау және Шарттың жобасын келісі | Тендерлік құжаттамаға ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бөлімін дайындау |  |  | Тендерлік құжаттамаға ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бөлімін түсіндіру |  |  | Жеңімпазын анықтау электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесінде (ЭСАЖ) |
| **4. Мердігерді жұмылдыру және жұмыстарды орындауға жібері (жұмыстар мен қызметтер үшін)** | ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жоспарын келісу  Мердігердің Жұмылдыру алдындағы аудитін жүргізу |  |  |  | ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жоспарын әзірлеу  Қайтадан Мердігердің Жұмылдыру алдындағы аудитін жүргізу  жоқ  ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарына сәйкестік  Мердігер  жабдығының, техникасының, мүлкі мен Қызметкерлерінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ сәйкестігі  иә  иә  жоқ | Қосалқы мердігердің Жұмылдыру алдындағы аудитін жүргізу (қажет болғанда )  Қосалқы мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жоспарын әзірлеу |  |  |
| **5. Мердігердің жұмыстарды орындауы** | Жұмылдыру алдындағы аудиттен өткен Мердігердің жабдығын, техникасы, мүлкі мен Қызметкерлерін жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге жіберу актісі  ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша/  Мердігердің қатысуымен форумдар мен кеңестерді өткізу  ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жоспарының орындалуын бақылау және мониторингі/Мердігермен бірлесіп, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ сыртқы тексеруді (аудиттерді) жүргізу |  |  |  | Мердігердің дайындығы  ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ форумдарына қатысу  ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі есептілік  ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ ішкі  тексеру (аудиттерін)  жүргізу | Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ сыртқы тексеруді (аудиттерді) жүргізуі |  |  |
| **6. Мердігердің қызметін бағалау** | Шартты жабу | Мердігердің ЕҚ, ӨҚ  және ҚОҚ талаптарына сәйкес келуі немесе  сәйкес келмеуі  жоқ  да  ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігердің қызметін бағалау |  |  | Қызмет пен түзету іс-шаралары қорытындыларының негізінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ СУ жақсарту |  | ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігерлік ұйымдардың қызметін есептілігі  есеп  Деректер базасы Мердігерлердің | Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізілімді жаңарту |

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Мердігермен өзара іс-қимыл жасау процесіндегі ең маңызды іс-қимылдар