**Общая модель по взаимодействию с Подрядными организациями в области ОТ, ПБ и ООС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **участника**  **процесса**  **Этапы** | **Администратор Договора** | **Куратор Договора** | **Отдел ОТ, ТБ и ОС** | **Руководитель структурных подразделений** | **Подрядчик** | **Субподрядчик** | **Отдел ОТ, ТБ и ОС** | **Фонд** |
| **1. Планирование работы с Подрядчиком** | Планирование ТРУ  Критичность по  ОТ, ПБ и ООС  да  нет | Определение объемов ТРУ критичных по  ОТ, ПБ и ООС  Формирование требований в области ОТ, ПБ и ООС для ТРУ | Назначение Куратора  Договора |  | 1. Заявки  2. Анкеты  3. Представление подтверждающих документов |  | Формирование общих требований по ОТ, ПБ и ООС | Формирование перечня ТРУ по критичности в области ОТ, ПБ и ООС  Подтверждение квалификационным критериям ОТ, ПБ  и ООС  нет  1. Анкетирование  2. Технический аудит  да |
| **2.Предквалификация Подрядчика** |  |  |  |  | Допуск  Подрядчиков к тендеру |  |  | Включение в Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков (РКПП) |
| **3. Выбор и заключение договора с Подрядчиком** | Формирование тендерной документации  Заключение Договора  Выбор Подрядчика и согласование проекта Договора | Подготовка раздела  ОТ, ПБ и ООС к тендерной документации |  |  | Разъяснение раздела  ОТ, ПБ и ООС  к тендерной документации |  |  | Определение победителя в информационной системе электронных закупок (ИСЭЗ) |
| **4. Мобилизация Подрядчика и допуск к выполнению работ** (для работ и услуг) | Согласование Плана ОТ, ПБ и ООС  Проведение Предмобилизационного аудита Подрядчика |  |  |  | Разработка Плана ОТ, ПБ и ООС  Повторный Пред- мобилизационный  аудит Подрядчика  да  нет  Соответствие оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика  ОТ, ПБ и ООС  да  нет  Соответствие требованиям  ОТ, ПБ и ООС | Проведение Пред- мобилизационного аудита  Субподрядчика  (при необходимости )  Разработка Плана ОТ, ПБ и ООС Субподрядчика |  |  |
| **5. Выполнение работ Подрядчиком** | Акт допуска Подрядчика на проведение работ/оказание услуг оборудования, техники, имущества и Работников Подрядчика прошедшего Предмобилизационный аудит  Проведение совещаний и форумов по ОТ, ПБ и ООС /  с участием Подрядчиков  Контроль и мониторинг выполнение Плана ОТ, ПБ и ООС /  Проведение внешних проверок (аудитов) ОТ, ПБ и ООС совместно с Подрядчиком |  |  |  | Готовность Подрядчика  Участие в форумах  ОТ, ПБ и ООС  Отчетность по  ОТ, ПБ и ООС  Проведение внутренних  проверок (аудитов)  ОТ, ПБ и ООС | Проведение внешних  проверок (аудитов)  ОТ, ПБ и ООС Подрядчиком |  |  |
| **6. Оценка деятельности Подрядчика** | Закрытие Договора | Соответствие или несоответствие Подрядчика требованиям  ОТ, ПБ и ООС  нет  да  Оценка деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС |  |  | Улучшение СУ  ОТ, ПБ и ООС на основе результатов деятельности и корректирующих мер |  | Отчетность по деятельности  Подрядчиков в области  ОТ, ПБ и ООС  База данных Подрядчиков | Обновление Реестра квалифицированных потенциальных поставщиков |

Критически важные действия в процессе взаимодействия с Подрядчиками в области ОТ, ПБ и ООС