Приложение 4 к договору

от «____»  __________2023г

№ _______________

Программа курса:

«Управление проектами на основе стандарта IPMA, уровень C»

Продолжительность курса: 24 академических часа

- Цели программы:

- Сформировать ясную и четкую модель управления проектом на основе современного международного стандарта IPMA®, РМВОК ® готовую для практического применения в реальной работе.

- Создать необходимую основу концепций, навыков и единый словарь по управлению проектами для дальнейшего профессионального развития.

- Задачи программы:

- Знакомство с современными подходами к осуществлению управления проектной деятельностью;

- Изучение процессов и функций управления проектной деятельностью с учетом лучших зарубежных и отечественных практик;

- Практическое освоение инструментов и методов проектного управления на конкретных учебных проектах

- Требования к освоению программы:

В результате изучения программы слушатель будет:

Знать:

- базовую терминологию проектного менеджмента в соответствии с существующей практикой и действующими стандартами проектной практики;

- объекты и субъекты управления проектной деятельности, и их особенности, влияющие на выбор способа управления;

- группы процессов и области знаний управления проектов по стандартам IPMA®, РМВОК ®;

- Методы, средства и инструменты управления проектами, их способы применения на практике

Уметь:

- выявлять ключевые характеристики проектной деятельности;

- применять инструменты и методы проектного управления на конкретных учебных проектах;

- выполнять основные функции по осуществлению проектной деятельности в качестве руководителя проекта, участника команды управления проектом;

- разрабатывать ключевые документы по подготовке и реализации проектов.

Владеть навыками:

- инициации проекта;

- планирования проекта;

- организации исполнения проекта;

- мониторинга и анализа проекта;

- завершения проекта

По результатам прохождения семинар - тренинга получат сертификат базового курса по стандартам IPMA®.

Методы: презентация Рower Рoint, работа в группа, практические задания, мозговой штурм, экспертная оценка, обсуждение, тестирование, вопросы-ответы.

- Содержание программы

| Наименование разделов | Вид учебной работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| I. Основы управления проектами |  |  |
| Роль и место проектного управления в современной практике. Стандарты в управлении проектами. Стандарт IPMA® | лекция | 2 |
| II. Объекты управления в проектной деятельности. Проект. Программа. Портфель |  |  |
| Проект, программа, портфель проектов. Признаки, отличительные черты, задачи управления проектами | лекция | 2 |
| Критерии успешности проекта, примеры успешных проектов. Жизненный цикл проекта и продукта. Фазы проекта. | Лекция - практика | 4 |
| III. Субъекты управления проектами |  |  |
| Организационное окружение проекта. Шесть основных типов организационных структур и их влияние на УП | Практическое занятие | 4 |
| Участники проекта. Заинтересованные стороны. Основные роли и интересы. Заказчик проекта. Роль и основные функции. Руководитель проекта. Ответственность, полномочия и функции. Куратор проекта. Задачи и функции куратора. | Лекция - практика | 4 |
| IV. Процессы управления проектами: инициация, планирование, исполнение, контроль и завершение проекта |  |  |
| Процессы и функции управления проектами. Группа процессов инициации: определение целей проекта, устав проекта, определение заинтересованных сторон | Лекция - практика | 4 |
| Разработка и согласование устава проекта (деловая игра) | Практическое занятие | 2 |
| Процессы и функции управления проектами. Группа процессов планирования проекта: последовательность разработки календарного плана, иерархические структуры проекта. | Лекция – практика | 2 |
| Разработка иерархической структуры работ проекта (деловая игра) | Практическое занятие | 2 |
| Календарное планирование проекта. Диаграмма Ганта. Контрольные события в проекте. Определение последовательности работ. Оптимизация календарного плана проекта. Метод критического пути. | лекция | 2 |
| Разработка и контроль календарного плана в системе Microsoft Office Project (демонстрация кейса) | Практическое занятие | 4 |
| Процессы и функции управления проектами. Группа процессов организации исполнения проекта: управление рисками, качеством, коммуникациями, командой, ЗС проекта | Лекция - практика | 2 |
| Идентификация рисков на примере учебного проекта Заполнение матрицы рисков (качественный анализ рисков) Заполнение реестра рисков по шаблону для учебного проекта | Практическое занятие | 2 |
| Процессы и функции управления проектами. Группа процессов контроля и завершения проекта. | Лекция - практика | 2 |
| Корпоративная Система Управления Проектами. Основные подходы к построению. Типы проектных офисов. Функции корпоративного проектного офиса | Лекция | 2 |
| Вручение сертификатов |  |  |

- Организационно-педагогические условия

Для эффективной работы по программе дисциплины необходима рассадка слушателей по схеме «группа». При этом участники обучения располагаются за столами (партами) комфортно для выполнения групповых и индивидуальных заданий.

Для проведения занятий аудитория, в которой будут проводиться занятия должна быть укомплектована следующим оборудованием:

- Флипчарт + комплект маркеров (3-4 шт);

- Маркерная доска + 1 маркер;

- Проектор для демонстрации слайдов с компьютера – 1 шт;

- Экран для проектора – 1 шт;

- Ноутбук или персональный компьютер, подключенный к проектору – 1 шт;

- Блоки разноцветных стикеров из расчета 1 блок на группу 5 человек.

- Форма аттестации, оценочные средства контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости слушателей по дисциплине осуществляется ежедневно в форме тестирования, решения кейсов, выполнения групповых заданий, сдачи отчетов по проекту.

Программа курса: «Подготовка к сертификации и сдача сертификационного экзамена IPMA»

Продолжительность курса: 16 академических часов

Аннотация: курс основан на стандарте IPMAICBV. 4.0 и предназначен для тех, кто готовиться к сдаче экзамена по стандарту IPMA.  Сертификация по данному стандарту признана в 70 странах ближнего и дальнего Зарубежья.

Требуемые знания: необходимо иметь базовые знания стандарта IPMAICBV. 4.0.

Основы индивидуальных компетенций для управления проектами, программами, портфелями.

Управление проектами:

Перспектива

- Стратегия

- Руководство, структуры и процессы

- Соответствия, стандарты и правила

- Власть и интерес

- Культура и ценности

Люди

- Само-рефлексия и самоуправление

- Личная целостность и надежность

- Личное общение

- Отношения и взаимодействие

- Лидерство

- Командная работа

- Конфликты и кризисы

- Изобретательность

- Согласование

- Ориентация на результат

Практика

- Дизайн проекта

- Требования и задачи

- Содержание

- Время

- Организация и информация

- Качество

- Финансы

- Ресурсы

- Закупки

- Планирование и контроль

- Риски и возможности

- Заинтересованные стороны

- Изменения и трансформация

Сертифицированный профессионал по управлению проектами (Project Manager Professional, IPMA Level C)

Ключевые компетенции. Способен управлять проектами средней сложности и/или управлять под проектом внутри одного из сложных проектов. Владеет знаниями элементов компетенций в области управления проектами, портфелями и программами, относящимися к данному уровню сертификации. Требования. Кандидат должен доказать, что за последние 6 лет: минимум в течение 3 лет проработал на руководящей должности в проектах средней сложности; или минимум в течение 3 лет проработал на ответственной руководящей должности, помогая менеджеру сложных/крупных проектов. При соответствующем обосновании срок рассматриваемого опыта может быть увеличен до 4 лет. Высшее образование обязательно. Наличие сертификата на 35 часов обучения по управлению проектами – базовый курс.

Необходимые документы для допуска к сертификации на уровень С:

- Заявка на сертификацию

- Резюме

- Самооценка кандидата

- Копия удостоверения личности

- Копия диплома о высшем образовании

- Рекомендательные письма от компаний

- Сводный отчет