**№ 7 қосымша**

**шартқа**

**Алдын ала ТЭН әзірлеудің күнтізбелік кестесі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Жұмыстардыңатауы** | **Орындалумерзімі** | **2023** | **2024** |
| **Қыркүйек** | **Қазан** | **Қараша** | **Желтоқсан** | **Қаңтар** | **ақпан** | **Наурыз** | **Сәуір** | Мамыр |
| **1** | **"Қуаты 300 МВт-танасатынЕртісөзенінде Семей ГЭС құрылысы" жобасыныңалдын ала ТЭН әзірлеу** | **275 күнтізбеліккүн** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **ҚОӘБ әзірлеужәне "П"сатысының ЖСҚ экологиялықсараптамасы** | **150 күнтізбеліккүн** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |