**Қосымша №\_\_\_**

**шартқа \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап "\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_қ.**

**КЕСТЕ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ**

**бойынша «Әзірлеуе "CCR қондырғысының бу-конденсат циклінің жүйесін қайта құру" жобалық-сметалық құжаттамасы"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жұмыстар кезеңінің нөмірі** | **Жұмыстар кезеңінің атауы** | **Орындалу мерзімдері** | **Жұмыстардың жалпы құнының төлем пайызы** | **Ескертпе** |
| **1** | **1 кезең**. Жобалау алды зерттеу, бастапқы деректерді жинау. | **артық емес 1 айа**  *күннен бастап қорытындылар шарттардың* | 25% | Төлем негізінде жүзеге асырылады келісілген есеп және қол қойылған АДБ |
| **2** | **2 кезең.** Жұмыс жобасын әзірлеу және келісу. | **артық емес 5 айлар**  *күннен бастап қорытындылар шарттардың* | 60% | Төлем келісілген есеп негізінде және АДБ қол қойған жағдайда жүзеге асырылады |
| **3** | **Кезең 3.** Өту Мемлекеттік сараптамалар | **артық емес 8 айлар**  *күннен бастап қорытындылар шарттардың* | 15% | Төлем келісілген есеп негізінде және АДБ қол қойған жағдайда жүзеге асырылады |

**Тапсырыс беруші Орындаушы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**