Приложение №7

к Договору №__________ от _________

- Этапы выполнения работ

| № п/п | Этапы | Результирующие документы | Платежи, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоплата | - Банковская гарантия согласно условиям договора | 30% от стоимости контракта |
| 2 | Аудит | - Отчет Аудита АСУТП - Акт Выполненных Работ | 20% от стоимости контракта |
|  | Миграция ПО и проверка логики | - Подписание акта о проведении заводских приемочных испытаний (FAT) - Акт Выполненных Работ | 20% от стоимости контракта |
| 3 | Поставка оборудования | - Акт Приемки-Передачи Оборудования | 10% от стоимости контракта |
| 4 | Приемочные испытания на площадке и разворачивание образов миграции (SAT) - CCR | - Подписание акта о проведении приемочных испытаний на площадке (SAT) – CCR - Акт Выполненных Работ - CCR | 10% от стоимости контракта |
| 5 | Приемочные испытания на площадке и разворачивание образов миграции (SAT) - PX | - Подписание акта о проведении приемочных испытаний на площадке (SAT) - PX - Акт Выполненных Работ - PX | 10% от стоимости контракта |