**Приложение №\_\_\_**

**к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**по «Разработке проектно-сметной документации на «Реконструкция системы паро-конденсатного цикла установки CCR»»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер этапа работ** | **Наименование этапа работ** | **Сроки выполнения** | **Процент оплаты от общей стоимости работ**  | **Примечание** |
| **1** | **Этап 1**. Предпроектное обследование, сбор исходных данных. | **не более 1 месяца***с даты заключения договора* | 25% | Оплата производится на основании согласованного отчета и подписанного АВР |
| **2** | **Этап 2.** Разработка и согласование рабочего проекта. | **не более 5 месяцев** *с даты заключения договора* | 60% | Оплата производится на основании согласованного отчета и подписанного АВР |
| **3** | **Этап 3.** Прохождение Госэкспертизы | **не более 8 месяцев** *с даты заключения договора* | 15% | Оплата производится на основании согласованного отчета и подписанного АВР |

 **Заказчик Исполнитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**