ДОГОВОР О ЗАКУПКЕ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ «ПОД КЛЮЧ» ПО ПРОЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА БАЗЕ ПГУ МОЩНОСТЬЮ 1000 МВТ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ. СИСТЕМА ВОДОЗАБОРА С БАДАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВОДОВОДА»

МЕЖДУ:

(I)	ТОО «ПГУ ТУРКЕСТАН»

-	и	-

(II) _________________________________

№ ___________

ДОГОВОР EPC/СТРОИТЕЛЬСТВА «ПОД КЛЮЧ»

Содержание

Договорное соглашение

Условия

Требования Заказчика

На основании решения Правления АО «Samruk-Kazyna Construction» от «___» _________ 20__ г. (протокол №_____), согласно Уставу и Договору о доверительном управлении от 22 сентября 2022 года №1533-И, и на основании Протокола итогов №________, в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 03 марта 2022 года (протокол №193),

ТОО «ПГУ Туркестан», зарегистрированным и существующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 110740016192, в лице исполняющего обязанности Генерального директора Кусаинова Аскара Айтболатовича, действующего на основании Устава, далее именуемым «Заказчик», и

____________________________ (консорциум), далее именуемый «Подрядчик»

Консорциум образован на основании Консорциального соглашении от «___» __________ 20___ года, в состав которого входят:

_____________________ (БИН _____________) учрежденное по законодательству Республики Казахстан и зарегистрированное по адресу: ______________________________, в лице ___________________, действующего на основании _________, выступающее «Лидером консорциума» и который надлежащим образом уполномочен подписать настоящий Договор и принимать юридически связывающие обязательства от имени Подрядчика (Консорциум в лице __________________ и ____________________) и каждого члена консорциума:

_____________________ (БИН ____________) учрежденное по законодательству Республики Казахстан и зарегистрированное по адресу: ___________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________, выступающее членом консорциума

Заказчик и Подрядчик далее совместно именуются «Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили настоящее Договорное соглашение (далее – «Соглашение») «_____»                     20___ года.

ПОСКОЛЬКУ	Заказчик осуществил закупку работ по проектированию, поставке и строительству «Системы водозабора с Бадамского водохранилища со строительством водовода», которые являются составными частями проекта «Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Туркестанской области. Основная площадка» (далее именуемый как «Проект «Внешнее водоснабжение»), в соответствии с Правилами закупок,

ПОСКОЛЬКУ	Заказчик желает, чтобы Подрядчик выполнил и завершил Объекты/Работы (в соответствии с определением, приведенным в Условиях Договора), включая устранение любых недостатков,

ПОСКОЛЬКУ	Подрядчик подтвердил свою готовность и способность использовать свои ресурсы и опыт для выполнения и завершения указанных Объектов/Работ в соответствии с условиями Договора,

ПОСКОЛЬКУ	Подрядчик заверяет и гарантирует, что у него имеются необходимые финансовые, технические и иные ресурсы, а также опыт в проектировании и строительстве, необходимый для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, проведения испытаний, передачи Объектов/Работ, а также возможности их последующей безопасной эксплуатации на основе принципов экологической ответственности в соответствии с условиями Договора,

ПОСКОЛЬКУ	Подрядчик далее заверяет и гарантирует, что у него имеются лицензии требуемой категории, необходимые для осуществления соответствующей деятельности в Стране,

ПОСКОЛЬКУ	Подрядчик согласился на привлечение его в качестве Подрядчика на изложенных в Договоре условиях,

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

- Если иное значение не предусмотрено в настоящем Соглашении, слова и выражения, используемые в Соглашении, имеют те же значения, которые присвоены им в упоминаемых ниже Условиях Договора.

- Нижеследующие документы считаются составляющими Договор и должны рассматриваться в качестве его неотъемлемой части:

  - Настоящее Соглашение

  - Условия

  - Требования Заказчика

- В качестве встречного удовлетворения платежей, которые должны быть осуществлены Заказчиком в адрес Подрядчика и которые упоминаются ниже, Подрядчик настоящим обязуется перед Заказчиком спроектировать, выполнить и завершить Объекты/Работы, а также устранить в них все недостатки в соответствии c положениями Договора.

- С учетом положений Пунктов 1.1.4.1 и 14.1 Условий Договора, Цена Договора составляет ___________ (сумма прописью) тенге с учетом НДС. Заказчик настоящим соглашается выплатить Подрядчику за проектирование, материально-техническое обеспечение, строительство, ввод в эксплуатацию, полное и надлежащее выполнение и завершение всех Объектов/Работ «под ключ» в соответствии с Договором, а также устранение в них всех недостатков окончательную Цену Договора в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

- Договор заключается в Местной валюте.

- Договор представляет собой полное соглашение между Сторонами в отношении предмета Договора и заменяет все договоренности, заверения или соглашения (письменные или устные) между Сторонами, предшествовавшие дате его заключения (за исключением документов, на которые в Договоре содержится прямая ссылка).

- Если какое-либо положение Договора является или становится недействительным или неисполнимым в принудительном порядке, такая недействительность или невозможность исполнения в принудительном порядке не будут влиять на действительность или возможность принудительного исполнения любых других положений и условий Договора, которые сохраняют свое действие в полном объеме.

- Договор вступает в силу после направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления о том, что органами управления Заказчика предоставлены все одобрения (включая все одобрения, предоставляемые органами управления материнской компании Заказчика), необходимые для выполнения Договора (далее – «Дата вступления в силу»).

Договор действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Пункты 1.4, 1.5, 1.10, 1.12, 1.14, 17.1, 17.2, 17.6, 20.6 Условий Договора и любые иные Пункты, если это следует из содержания Пункта или необходимо для защиты интересов Заказчика, продолжают действовать и после прекращения Договора.

- Любые изменения и (или) дополнения в Договор действительны только в том случае, если они выполнены в письменной форме в качестве дополнительного соглашения к нему, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

- Стороны обязуются предпринять все меры, выполнить все действия либо воздержаться от совершения таковых, в зависимости от обстоятельств, а также соблюсти все формальности, необходимые и (или) целесообразные для целей надлежащего выполнения Договора.

- Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском языке – по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор может быть переведен на государственный (казахский) язык.

| ТОО «ПГУ Туркестан»: Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, строение 17/10. Фактический адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, строение 17/10. Тел.: +7(7172) __________ e-mail: info@sk-pgu.kz БИН 110740016192 Свидетельство по НДС серия ____ №__________ от _______ 20___ г. ИИК ______________________ (KZT) БИК ________________ АО «____________________» От имени Заказчика ТОО «ПГУ Туркестан» Кусаинов А.А. И.о. Генерального директора _________________________ м.п | __________________________________ Юридический адрес: _______________________________________ Фактический адрес: ____________________________________________________________________________ Тел.: +7(_____) ______________ e-mail: _________________ БИН ____________________ Свидетельство по НДС серия ____________ №________________ от ________ 20___ г. ИИК ________________________ (KZT) БИК ___________________ АО «____________________» От имени Подрядчик ФИО должность ________________________________ м.п. |
| --- | --- |