Приложение № 6 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ТАБЛИЦА ЦЕН**

**на оказание услуг по ревизии выкидной линии скважины и линии факельной системы на месторождении З.Елемес, газопровода З.Елемес-С.В.Сазтобе и линия АГЗУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание и этапы работ** | **Доля от общей стоимости услуг** | **Сумма в тенге,** **без учёта****НДС** | **Форма завершения** |
| **1** | Сбор исходных данных. Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. | **5%** |  | Акт приёма-передачи исходных документов.Отчёт по текущему разделу. |
| **2** | Визуальный осмотр  | **10%** |  | Отчёт по текущему разделу. |
| **3** | Подготовительные работы для проведения обследования | **5%** |  | Отчёт по текущему разделу. |
| **4** | **Полевые работы, в том числе:** | **60%** |  | - |
| 4.1. | Магнитометрическое обследование | 20% |  | Отчёт по текущему разделу. |
| 4.2. | Камеральная обработка данных обследования, оценка технического состояния трубопровода. | 10% |  | Отчёт по текущему разделу. |
| 4.3. | Дополнительный дефектоскопический контроль (ДДК). | 10% |  | Отчёт по текущему разделу. |
| 4.4. | Внутренний осмотр трубопровода. | 10% |  | Отчёт по текущему разделу. |
| 4.5. | Проверка состояния фланцевых соединений, их воротников, привалочных поверхностей, прокладок, крепежа, фасонных частей и арматуры, проверка резьбовых соединений на трубопроводе (осмотреть их и измерить резьбовыми калибрами), а также проведение состояния и правильность работы опор, крепёжных деталей и прокладок. | 10% |  | Отчёт по текущему разделу. |
| **5** | Выдача окончательного технического отчёта.  | **20%** |  | Акт сдачи-приёмки технического отчёта  |
| **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ** | **100%** |  | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 6 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ТАБЛИЦА ЦЕН**

**на оказание услуг по ревизии выкидной линии скважин Ю.Каратобе и Лактыбай**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание и этапы работ** | **Доля от общей стоимости услуг** | **Сумма в тенге,** **без учёта****НДС** | **Форма завершения** |
| **1** | Сбор исходных данных. Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. | **5%** |  | Акт приёма-передачи исходных документов.Отчёт по текущему разделу. |
| **2** | Визуальный осмотр  | **10%** |  | Отчёт по текущему разделу. |
| **3** | Подготовительные работы для проведения обследования | **5%** |  | Отчёт по текущему разделу. |
| **4** | **Полевые работы, в том числе:** | **60%** |  | - |
| 4.1. | Магнитометрическое обследование | 20% |  | Отчёт по текущему разделу. |
| 4.2. | Камеральная обработка данных обследования, оценка технического состояния трубопровода | 10% |  | Отчёт по текущему разделу. |
| 4.3. | Дополнительный дефектоскопический контроль (ДДК) | 10% |  | Отчёт по текущему разделу. |
| 4.4. | Внутренний осмотр трубопровода | 10% |  | Отчёт по текущему разделу. |
| 4.5. | Проверка состояния фланцевых соединений, их воротников, привалочных поверхностей, прокладок, крепежа, фасонных частей и арматуры, проверка резьбовых соединений на трубопроводе (осмотреть их и измерить резьбовыми калибрами), а также проведение состояния и правильность работы опор, крепёжных деталей и прокладок | 10% |  | Отчёт по текущему разделу. |
| **5** | Выдача окончательного технического отчёта | **20%** |  | Акт сдачи-приёмки технического отчёта  |
| **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ** | **100%** |  | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 7 к договору № \_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Форма акта допуска Исполнителя на оказание услуг на территории объекта**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

 (место составления)

(наименование Объекта и Заказчика)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика (КТМ), эксплуатирующего действующий Объект

(Ф.И.О., должность)

и представитель Исполнителя, ответственный за производство работ/оказание услуг

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик (КТМ), предоставляет Объект

(наименование Объекта, участка, территории)

для производства на нем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ оказание услуг под руководством инженерно-технических работников Исполнителя, осуществляющего оказание услуг, на следующий срок:

начало «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. окончание «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

До начала оказания услуг Исполнителю необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность оказания услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ФИО, должность исполнителя | ФИО, должность ответственный исполнитель |
| 1. | Провести вводный инструктаж по безопасности и охране труда, пожарной безопасности с Работниками Исполнителя |  |  |  |
| 2. | Ознакомить Работников Исполнителя с мерами противопожарной безопасности |  |  |  |
| 3. | Обеспечить первичными средствами пожаротушения |  |  |  |
| 4. | Обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ) |  |  |  |
| 5. | Провести первичный инструктаж по безопасности и охране труда, пожарной безопасности с Работниками Исполнителя |  |  |  |
| 6. | Проверить наличие у Работников Исполнителя квалификационных удостоверений, подтверждающих обучение и допуск к работе по данной профессии; удостоверений по проверке знаний по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности в соответствии с Законодательными требованиями |  |  |  |
| 7. | Определить место для сбора мусора и отходов |  |  |  |
| 8. | Выделить безопасное место для хранения используемых материалов (строительных, химических реагентов, запасных частей и др.) |  |  |  |
| 9. | Выделить бытовое помещение для Работников Исполнителя |  |  |  |
| 10. | Не допускать посторонних лиц в зону оказания услуг |  |  |  |
| 11. | Оградить сигнальной лентой зоны потенциально действующих Опасных и Вредных производственных факторов. При необходимости оградить жёстким ограждением (металлическим, полимерным и т.д.) |  |  |  |
| 12. | Установить предупреждающие таблички и знаки, характерные оказываемым услугам  |  |  |  |
| 13. | Назначить лиц, ответственных за подготовку и безопасное оказание услуг на территории Объекта |  |  |  |
| 14. | Осуществлять постоянный контроль за безопасным оказанием услуг на территории Объекта и соблюдением Работниками Исполнителя требований ОТ, ПБ и ООС |  |  |  |
| 15 | Получить письменное разрешение на оказание услуг в охранной зоне Объекта (если применимо). |  |  |  |
| 16 | Наличие у водителей допуска подтверждающего обучение по основным 4 обязательным/ рекомендованным темам в рамках обеспечения безопасности на транспорте на объектах, а именно:1) Техминимуму и аттестация ПДД2) Оказание первой доврачебной медицинской помощи3) Защитное вождение4) Специализированное обучение зимнему (контраварийному) вождению |  |  |  |
| 17 | Копия аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности (проведение экспертизы промышленной безопасности) в соответствии с Перечнем разрешений второй категории (приложение 2) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202-V «О разрешениях и уведомлениях». |  |  |  |
| 18 | Наличие аккредитованной лаборатории в системе технического регулирования Республики Казахстан либо договор аренды с действующей аккредитованной лабораторией в системе технического регулирования Республики Казахстан\* (согласно НС РК ҚББТДҚ (КАНКТД)-01-2016).*\*Лаборатория должна быть аккредитована по требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025 или ГОСТ ИСО/МЭК 17025, подтвержденная Аттестатом аккредитации испытательной лаборатории. Область аккредитации должна включать методы неразрушающего контроля и методы проведения работ в области технической диагностики трубопроводов нефтяной и газовой промышленности.* |  |  |  |
| 19 | Исполнитель должень иметь сертифицированных в системе технического регулирования Республики Казахстан специалистов неразрушающего контроля по всем заявленным в Области аккредитации испытательной лаборатории методам неразрушающего контроля, соответствующие технической спецификации:руководитель работ (инженерно-технический работник) – 1 ед.;специалист по неразрушающему контролю 2 уровня – 2 ед. |  |  |  |
| 20 | Приборы и оборудования для проведения обследования трубопроводов\**\* Испытательное оборудование и средства измерения должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и иметь подтверждение о поверке или аттестации, действующие на период выполнения услуг. На приборы и оборудование, используемые на опасных производственных объектах должны быть оформлены Разрешения на применение на имя Исполнителя услуг (согласно ЗРК «О гражданской защите»), собственника используемых приборов и оборудования (согласно НС РК ҚББТДҚ (КАНКТД)-01-2016).* |  |  |  |

Представитель Заказчика, эксплуатирующей Объект

(подпись)

Представитель Исполнителя

(подпись)

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 8 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

*ФОРМА*

**Акт сдачи-приёмки оказанных услуг**

Месторождение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ТОО «Казахтуркмунай» (далее - Заказчик), с одной стороны и представители ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее - Исполнитель), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее - Договор) Исполнитель выполнил обязательства по диагностике НКТ и насосных штанг, а именно:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представители Заказчика

ТОО «Казахтуркмунай»

Начальник/заместитель начальника ЦДНГ № … \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись, печать фамилия, инициалы

Начальник/заместитель начальника отдела ОУП

ТОО «Казахтуркмунай» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись фамилия, инициалы

Начальник/заместитель начальника ПТО

ТОО «Казахтуркмунай» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись фамилия, инициалы

Представители Исполнителя

Уполномоченный представитель Исполнителя (руководитель работ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись, фамилия, инициалы

Первый руководитель Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись, печать, фамилия, инициалы

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 9 к договору № \_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Перечень штрафных санкций за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нарушение** | **Размер штрафных санкций в МРП** |
|
|
| 1. | Нарушение требований нормативных актов в области промышленной безопасности, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, безопасности и охраны труда РК (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 100 |
| 2. | Несоблюдение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Приложения) | 100 |
| 3. | Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения) | 600 |
| 4. | Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека  | 1250 |
| 5. | Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС  | 200 |
| 6. | Сокрытие Исполнителем информации об инцидентах/авариях либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия  | 200 |
| 7. | Непредставление, предоставление с просрочкой более 1 суток отчёта(тов), предусмотренных Договором  | 100 |
| 8. | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Исполнителя на Объектах Заказчика | 2250 |
| 9. | Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Исполнителя на Объектах Заказчика | 1750 |
| 10. | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, ёмкостей), приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Исполнителя на Объектах Заказчика  | 2250 |
| 11. | Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, ёмкостей), не приведшее к их разгерметизации, происшедшее по вине Исполнителя на Объектах и контрактных территориях Заказчика | 1500 |
| 12. | Оказание услуг Работниками Исполнителя без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, разрешение на эмиссии в окружающую среду, акт-допуск, наряд-допуск и др.)  | 350 |
| 13. | Самовольное возобновление услуг, оказание которых было приостановлено представителем Заказчика | 1000 |
| 14. | Нарушение требований по организации безопасного проведения работ (в том числе огневых и газоопасных)  | 350 |
| 15. | Привлечение Исполнителем для оказания услуг работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая пожарно-технический минимум), не прошедших инструктажа, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, технологической дисциплины  | 200 |
| 16. | Нарушение Работником Исполнителя правил дорожного движения, маршрута движения наземного транспортного средства, передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в схеме движения транспортного средства, выданной Заказчиком  | 200 |
| 17. | Нарушения, указанные в пункте 16 настоящего Приложения, повлёкшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества Заказчика (независимо от титула принадлежности)  | 250 |
| 18. | Нарушения, указанные в пункте 16 настоящего Приложения, совершенные Работником Исполнителя в состоянии алкогольного опьянения или повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью человека  | 1500 |
| 19. | Нарушения, указанные в пункте 18 настоящего Приложения, повлёкшие смерть человека  | 1500 |
| 20. | Оказание услуг с грубыми нарушениями требований нормативных актов, запрещающих их оказание (например: проведение спускоподъёмных операций с неисправным индикатором веса; проведение спускоподъёмных операций с неисправным ограничителем высоты подъёма талевого блока; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей линию электропередач (ЛЭП); отсутствие или неисправность ограничителя рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъёма, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов ЛЭП; отсутствие таблички с обозначением регистрационного номера паспортной грузоподъёмности, даты следующего частичного технического освидетельствование (ЧТО) и полного технического освидетельствование (ПТО; неисправные грузозахватные приспособления и др.) | 1000 |
| 21. | Нарушение Исполнителем требований природоохранного законодательства, в том числе охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, земельного, лесного, водного, недропользования (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 250 |
| 22. | Разлив нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты, иных опасных и токсичных веществ | 1500 |
| 23. | Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки  | 600 |
| 24. | Оказание услуг вахтой/бригадой/сменой, не укомплектованной полным составом | 500 |
| 25. | Несоблюдение Исполнителем экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов | 750 |
| 26. | Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча земель  | 600 |
| 27. | Загрязнение водных объектов (в том числе ледяного покрова), водоохранных зон, акватории водных объектов отходами производства и потребления и/или вредными и токсичными веществами | 600 |
| 28. | Несоблюдение установленных требований при водозаборе из водных объектов либо сброс загрязнённых вод (стоков) в водные объекты/на водосборные площади, несоблюдение требований к сбору и очистке сточных вод, условий договора на пользование водным объектом  | 500 |
| 29. | Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории | 500 |
| 30. | Нахождение на Объектах Заказчика бродячих животных, а также обнаружение у Работников Исполнителя собак или других животных | 500 |
| 31. | Необеспечение Исполнителем рабочих мест Работников Исполнителя:1) первичными средствами пожаротушения;2) средствами коллективной защиты;3) аптечками первой медицинской помощи;4) заземляющими устройствами;5) электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;6) предупредительными знаками и плакатами | 400 |
| 32. | Оказание услуг с неисправным и/или неиспытанным инструментом и/или неполное комплектование вахты/бригады/смены необходимым инструментом и оборудованием  | 200 |
| 33. | Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений  | 600 |
| 34. | Привлечение Соисполнителей без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком | 600 |
| 35. | Нарушение требований внутренних регламентирующих документов в области ОТ, ПБ и ООС Заказчика, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 250 |
| 36. | Направление/допуск к оказанию услуг на Объектах Заказчика Работников и/или наземных транспортных средств Исполнителя без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на Объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц  | 250 |
| 37. | Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Объектов Заказчика:1) взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;2) огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, документов на оружие и разрешения на право охоты);3) запрещённых орудий лова рыбных запасов и дичи;4) иных запрещённых в гражданском обороте веществ и предметов. | 600 |
| 38. | Происшествия, связанные с алкоголем, наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами |  |
| 38.1 | Нахождение на Объектах Заказчика Работников Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха)  | 500 |
| 38.2 | Пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение | 500 |
| 38.3 | Происшествия (случаи), перечисленные в пунктах 38.1 и 38.2 в течение календарного года выявленные у Исполнителя более 2 раз | 1000 |
| 39. | Привлечение к оказанию услуг иностранных граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания/месту жительства и (или) не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории РК, а равно при отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы | 200 |
| 40. | Самовольное занятие земельных участков в границах землеотвода Заказчика | 500 |
| 41. | Самовольная добыча общераспространённых полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода Заказчика | 600 |
| 42. | Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика | 200 |
| 43. | Нарушение требований «Правил организации пропускного и внутриобъектового режимов» Заказчика, (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения) | 250 |
| 44. | Совершение работниками Исполнителя проноса (попытка провоза, проноса) на Объект или с Объекта товароматериальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без товаросопроводительных документов и/или по поддельным товаросопроводительным документам и/или по ненадлежащему образу оформленным товаросопроводительным документам | 250 |
| 45. | Разглашение конфиденциальной информации без законных на то оснований третьим лицам | 400 |
| 46. | В случае если нарушение Исполнителем условий Договора повлекло смерть работника(ов) Исполнителя, Заказчика или третьего лица | 1500 |
| 47. | Не предоставление информации по запросам Заказчика об условиях и охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды | 100 |

**Примечания:**

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если настоящим Приложением не предусмотрено иное.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более Работниками Исполнителя, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним Работником Исполнителя).

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

4. По тексту настоящего Приложения термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика».

5. По тексту настоящего Приложения понятием «Работник Исполнителя» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Исполнитель, контрагент Исполнителя заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Исполнителя/контрагента Исполнителя работы на объектах Заказчика.

6. Исполнитель отвечает за нарушения Соисполнителей, иных третьих лиц, оказывающих услуги на объектах Заказчика, как за свои собственные.

7. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Приложении, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

8. В случае сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ и (или) отсутствие разрешение на эмиссии при оказании услуг Исполнителем производится оплата налоговых платежей, штрафа, устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде (в том числе возмещение оплаченной суммы налоговых платежей, штрафа и суммы возмещения ущерба окружающей среде Заказчику в порядке регресса).

9. В случае аварийного загрязнения окружающей среды при оказании услуг Исполнителем оплата налоговых платежей, штрафа, устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде (в том числе возмещение оплаченной суммы налоговых платежей, штрафа и суммы возмещения ущерба окружающей среде Заказчику в порядке регресса).

10. В связи с нарушением Исполнителем установленных требований по охране окружающей среды он компенсирует Заказчику затраты по возмещению вреда, причинённого окружающей среде, в размере, предъявленном Заказчику уполномоченным государственном органом в области охраны окружающей среды, а также в размере административных штрафов, уплаченных Заказчиком по требованию уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды.

Кроме того, Исполнителем компенсируются Заказчику затраты по уплате административных штрафов, предъявленных уполномоченными государственными органами за выявленные нарушения в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности вследствие виновных действий Исполнителя при исполнении договора о закупках услуг.

11. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным Работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлечённым Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица, осуществляющие технический надзор), и/или работниками организации, оказывающей охранные услуги, а также Работником Исполнителя и/или представителем Исполнителя. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.

В случае отказа Работника Исполнителя от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ Работника Исполнителя от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

12. Кроме того, факт нарушения может быть подтверждён одним из следующих документов:

1) актом-предписанием Работника Заказчика, осуществляющего производственный контроль;

2) актом расследования причин инцидента, составленного комиссией по расследованию причин инцидента Заказчика с участием представителей Исполнителя;

3) соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

13. При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на проведение зачёта сумм, заявленных надлежащим образом требований против подлежащей уплате Исполнителю оказанных услуг, в соответствии со статьёй 370 ГК РК. При этом, основанием для проведения зачёта является акт о нарушении, оформленный в порядке, предусмотренном пунктами 11 и 12 Примечания к настоящему Приложению и письменное требование Заказчика.

14. В случае противоречий в части размера штрафных санкций между условиями действия Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия Приложения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 10 к договору № \_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**План мероприятий по**

**охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды**

**1. Общие сведения**

Приводится информация по организации и Договору: наименование организации, проект, название / номер Договора, детали договора, местонахождение объекта, владелец Договора / представитель(и) Исполнителя, руководитель Договора / представитель(и) Исполнителя, ответственный за ОТ, ПБ и ООС по Договору.

**2. Введение, цели, задачи и обязательства в области ОТ, ПБ и ООС**

Приводится описание собственных политик Исполнителя в области ОТ, ПБ и ООС, в том числе по вмешательству в опасные ситуации, а также основных целей и задач, поставленных Заказчиком для обеспечения требований, оговорённых Договором в области ОТ, ПБ и ООС.

**3. Описание оказываемых услуг**

Приводится краткое описание видов оказываемых услуг и информация об оборудовании, технике, имуществе и Работников Исполнителя, привлечённых для оказания услуг.

**4. Система управления в области ОТ, ПБ и ООС**

Приводится описание принятой системы управления в области ОТ, ПБ и ООС, включая краткое описание правил и процессов, применительно к конкретным подразделениям, оказывающим услуги по Договору, включая процедуры, которым необходимо следовать для управления Опасными производственными факторами (здесь должен быть список документов или описание подробностей). Даётся чёткое описание распределения ответственности и полномочий между всеми руководителями и исполнителями Исполнителя, привлечёнными по Договору. Процесс внедрения должен начинаться с оценки готовности Исполнителя к оказанию услуг и получению акта допуска к оказанию услуг.

**5. Управление Соисполнителями**

Приводится перечень привлекаемых Соисполнителей, а также предъявляемые к ним требования. Любые привлекаемые Соисполнители могут быть привлечены только после его предварительного аудита самим Исполнителем и получения письменного согласия Заказчика.

**6. Оценка и управление Рисками**

Приводится схема организации процесса, начиная с момента подписания Договора и вплоть до его завершения, даются краткое описание методики проведения Оценки риска/Опасных производственных факторов, описание всех Рисков, присутствующих в планируемых услугах проекте и принятые меры по управлению выявленными Рисками.

**7. Планирование деятельности**

Приводится план выполнения подставленных перед Исполнителем ключевых показателей эффективности при оказании услуг по Договору (сроки, ответственные исполнители).

**8. Внедрение и контроль**

Приводится описание процесса реализации настоящего плана по ОТ, ПБ и ООС и его контроля со стороны самого Исполнителя. Процесс внедрения должен сопровождаться соответствующим контролем за соблюдением требований Договора и требований в области ОТ, ПБ и ООС. Программа проверок (аудитов) со стороны Исполнителя должна включать многоуровневый контроль, включая как внутренние проверки (аудиты), так и внешние. Со стороны Заказчика оценка деятельности по согласованным показателям проводится на регулярной основе (ежемесячно, ежеквартально и ежегодно).

Отчётность Исполнителя в области ОТ, ПБ и ООС должна включать как оперативное оповещение о любых видах Происшествий, так и регулярную отчётность, в том числе по Законодательным требованиям, так и по требованиям Заказчика.

Участие в расследовании Происшествий - основная задача своевременно расследовать и извлечь уроки из Происшествий. Информация о Происшествиях должна быть доведена до каждого Работника Исполнителя.

**9. Обучение Работников Исполнителя в области ОТ, ПБ и ООС**

Критически важные Работники Исполнителя, привлечённые для оказания услуг, должны быть определены, и согласованы с Заказчиком.

По привлекаемым Работникам Исполнителя должна быть проведена оценка компетенций, и составлен план обучения в области ОТ, ПБ и ООС. В плане должны присутствовать обязательное обучение, согласно Законодательным требованиям, а также обучение по программам и инициативам Заказчика. Планы обучения согласовываются с Заказчиком. Ресурсы, программы и провайдеры для проведения обучения также согласовываются с Заказчиком. Планы обучения согласовываются с Заказчиком. Ресурсы, программы и провайдеры для проведения обучения также согласовываются с Заказчиком. Наличие у водителей допуска подтверждающего обучение по основным 4 обязательным/рекомендованным темам в рамках обеспечения безопасности на транспорте на объектах, а именно:

1) Техминимуму и аттестация ПДД;

2) Оказание первой доврачебной медицинской помощи;

3) Защитное вождение;

4) Специализированное обучение зимнему (контраварийному) вождению.

**10. План реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации (ПЛА, ПЛАРН)**

У Исполнителя, применительно к виду услуг и месту их оказания разрабатывается соответствующий план управления аварийными и чрезвычайными ситуациями, в том числе план экстренного медицинского реагирования (ПЭМР). По ПЛА, ПЛАРН и ПЭМР должны быть запланированы регулярные учебные тревоги.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 11 к договору № \_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Соглашение в области охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды к Договору**

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с одной стороны, и «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение в области ОТ, ПБ и ООС (далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам ОТ, ПБ и ООС и требует от Исполнителя и (или) Соисполнителя(ей) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и ООС. Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС изложены в настоящем Соглашении, а также в корпоративных документах по ОТ, ПБ и ООС, которые должны быть предоставлены Исполнителю для ознакомления не позднее 15 дней до фактического начала оказания услуг.

2. В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Исполнителем требований ОТ, ПБ и ООС, Заказчик и Исполнитель согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Исполнителя принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего Договора без обязательств Заказчика по возмещению убытков Исполнителя, связанных с таким расторжением.

3. Исполнитель выполняет и соблюдает все применимые Законодательные требования, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС. Исполнитель принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе оказания услуг.

4. В ходе оказания услуг по Договору Исполнитель обязуется:

Обеспечить соблюдение норм Законодательных требований, включая Трудовой кодекс, Закон о недрах и недропользовании, Экологический кодекс, Закон о гражданской защите, иные законы и нормативные акты, действующие на территории оказания услуг, в том числе внутренние документы, политики, указанные в Приложении 1 к настоящему Соглашению, правила, стандарты, регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на Объектах Заказчика, а также обеспечить соблюдение этих требований своими Соисполнителями.

Положения настоящего Соглашения, которые касаются Работников Исполнителя и работников Соисполнителей, подлежат применению в отношении любых физических лиц, задействованных Исполнителем или Соисполнителем в оказании услуг, независимо от того, заключены ли Исполнителем/Соисполнителем с такими лицами трудовые договоры, договоры гражданского-правового характера, либо отношения между Исполнителем/Соисполнителем с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Исполнителем/Соисполнителем и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и освобождения Исполнителя/Соисполнителя от соответствующей ответственности. Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика (в части касающейся):

**4.1. В области информирования о Происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:**

4.1.1. Оперативно, не позднее 1 (одного) часа, после Происшествия сообщать обо всех произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных проичшествиях и других по форме первичного сообщения о Происшествии, указанной в Приложении 2 к настоящему Соглашению.

4.1.2. Ежемесячно в срок до 4 числа месяца, следующего за отчётным, представлять информацию о результатах своей работы по форме ежемесячного отчёта в области ОТ, ПБ и ООС, указанной в Приложении 3 к настоящему Соглашению.

4.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Исполнителя, и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с его внутренней процедурой.

**4.2. В области транспортной безопасности и перевозок наземными транспортными средствами:**

4.2.1. Все наземные транспортные средства Исполнителя (далее-ТС), используемые для перевозки пассажиров и грузов, в том числе опасных грузов, должны быть оборудованы следующими устройствами:

1) исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров вне зависимости от их установки заводом-изготовителем;

2) запасным колесом, баллонным ключом, исправными инструментами;

3) в зимний период - зимними шинами на всех колесах ТС;

4) бортовыми системами мониторинга ТС для дистанционного определения местоположения ТС и контроля скоростного режима. При этом должен быть организован учёт и анализ данных, получаемых с установленных систем;

5) видеорегистраторами для фиксации нарушений правил дорожного движения (далее - ПДД);

исправными средствами защиты (искрогасителями, устройствами для снятия статического электричества и т.п.) на ТС или объектах, где обязательно их использование. В отношении ТС искрогасители должны устанавливаться на ТС в качестве внешнего прибора (визуально определяться), вне зависимости от того, что искрогаситель предусмотрен заводом-изготовителем (внутренней конструкцией ТС);

6) медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, противооткатными упорами, светоотражающими жилетами, спасательными жилетами (при работе на ледовых переправах) и другими необходимыми СИЗ и средствами безопасности.4.2.2. Исполнитель обязан организовать:

1) работу по безопасности дорожного движения ТС в соответствии с законодательными требованиями;

2) контроль за соблюдением водителями ПДД;

3) контрольные осмотры ТС перед выездом на линию (маршрут) перед началом оказания услуг;

4) внедрение и применение плана безопасного управления поездками ТС.

4.2.3. Исполнитель обязан обеспечить:

1) соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с законодательными требованиями;

2) допуск водителей, имеющих соответствующую квалификацию, и необходимые разрешительные документы для управления конкретной категорией ТС в соответствии с законодательными требованиями и стандартами Заказчика;

3) проведение регулярного технического обслуживания ТС, не реже утвержденных заводом-изготовителем, и выпуск на линию технически исправных ТС;

4) предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; эксплуатацию и применение ТС по их назначению в соответствии с требованиями завода-изготовителя;

5) оценку риска всех планируемых поездок ТС и разработку мер по недопущению Происшествий;

6) соблюдение политики Заказчика по безопасной эксплуатации наземных транспортных средств;

7) движение и стоянку ТС согласно разметке (схем) на Объекте Заказчика.

**4.3. В области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности:**

4.3.1. Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):

1) все Работники Исполнителя должны быть обеспечен сертифицированными СИЗ и использовать их во время нахождения на месте оказания услуг в соответствии с требованиями Заказчика, основными минимально необходимыми СИЗ:

а) защитная обувь с металлическим или композитным подноском;

б) каска с подбородочным ремешком;

в) спецодежда в соответствии с сезоном и климатическим поясом и видами оказываемых услуг;

г) средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).

4.3.2. Работники Исполнителя, выполняющие опасные виды работ, должны быть дополнительно обеспечены соответствующими СИЗ:

1) лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;

2) закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми перчатками для сварочных работ;

3) средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов оказываемых услуг;

4) средствами защиты от падения при работе на высоте;

5) средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;

6) средствами защиты и спасения при работе на водных объектах.

4.3.3. Исполнитель должен обеспечить наличие планов действий в чрезвычайных ситуациях, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на Объекте применительно к характеру оказываемых услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с законодательными требованиями в области промышленной безопасности.

4.3.4. Исполнитель должен обеспечить на Рабочих местах наличие актуальных сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение оборудования и использование применяемых химических реагентов при оказании услуг, а также иных документов, необходимых в соответствии с законодательными требованиями в области промышленной безопасности.

4.3.5. Допуск Работников Исполнителя к непосредственному выполнению опасных работ на Объектах Заказчика осуществляется посредством оформления нарядов-допусков и распоряжений. Наряд-допуск применяется, когда для производства работ необходимо получить специальное разрешение. Наряд-допуск требует определить опасные условия Рабочего места, провести оценку степень сопутствующих рисков, конкретизировать меры контроля для отслеживания хода выполнения работ и использования этих мер контроля для рекомендации более эффективных способов выполнения работ.

Цель наряда-допуска – выявить и документировать методы преодоления и контроля рисков, связанных с конкретной работой. Утверждающие, ответственные и согласовывающие лица в наряд-допуске должны быть прописаны в совместном приказе. Исполнитель представляет свой(и) метод(ы) на рассмотрение Заказчика.

Если Заказчик посчитает, что её документально оформленные методы проведения аналогичных работ являются более строгими, чем методы Исполнителя, представитель Заказчика может потребовать от Исполнителя использовать методы Заказчика.

Линейный Руководитель Заказчика объекта Заказчика на котором планируется проведение опасных работ контролирует правильность оформления наряд-допусков, готовность Рабочего места, Работников Исполнителя, аварийно-спасательных и других средств защиты на фактическом месте производства работ в соответствии с законодательными требованиями и корпоративными требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.

**4.4. В области аттестации по ОТ, ПБ и ООС и охране здоровья допуск Работников Исполнителя на объекты Заказчика осуществляется при выполнении следующих условий:**

4.4.1. Все Работники Исполнителя, прибывающие впервые для оказания услуг на Объекты Заказчика, должны пройти вводный инструктаж у специалиста отдела ОТ, ТБ и ООС Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого лица Заказчика.

4.4.2. На месте проведения работ Работники Исполнителя должны иметь при себе копию протокола проверки знаний и удостоверение (личную карточку) с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего обучения, аттестации и проверки знаний в области ОТ, ПБ и ООС.

4.4.3. Исполнитель должен предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области ОТ, ПБ и ООС.

4.4.4. Исполнитель должен обеспечить наличие и ведение на Объекте актуальной документации в области ОТ, ПБ и ООС в соответствии с Законодательными требованиями (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).

4.3.4.5. Исполнитель должен обеспечить:

1) 100% проведение предварительного и периодического медицинских осмотров всех Работников Исполнителя, выполняющих работы на Объектах Заказчика, в медицинских учреждениях, с обязательным предоставлением подтверждающих документов;

2) 100% прохождение предвахтового медицинского осмотра всех Работников Исполнительа при вахтовом методе работы;

3) наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания, у всех Работников Исполнителя и работников Соисполнителя; обучение Работников Исполнителя, работников Соисполнителя навыкам оказания первой помощи, в количестве не менее 1 обученного на 50 работников;

4) наличие укомплектованного фельдшерского или врачебного медпункта и дежурного санитарного транспорта на удаленных от основной социальной инфраструктуры Объектах Заказчика с предоставлением документов, подтверждающих профпригодность медицинского работника медпункта, при суммарной численности Работников Исполнителя и (или) Соисполнителя, привлекаемых Исполнителем от 50 и более человек или заключение договора со специализированной медицинской организацией на оказание экстренной медицинской помощи;

5) наличие плана экстренного медицинского реагирования (ПМЭР), согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ. В ПМЭР должны быть детально оговорены все условия оказания медицинской помощи на месте проведения работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного/пострадавшего с места проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня.

**4.5. В области охраны окружающей среды:**

4.5.1. Исполнитель является собственником отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при оказании услуг, являющихся предметом Договора.

4.5.2. В процессе оказания услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в местах накопления, согласованных с Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Исполнителем со специализированными организациями.

4.5.3. Исполнитель должен обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности при оказании услуг.

4.5.4. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение экологических требований при накоплении, хранении и размещении отходов в объектах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права накапливать, хранить и размещать в указанных объектах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к размещению.

4.5.5. По завершению услуг Исполнитель до подписания акта приёмки оказанных услуг со стороны Заказчика, вывозит с Объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованных от услуг отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам. По требованию Заказчика, Исполнитель проводит рекультивацию, Исполнитель в обязательном порядке предоставляет Заказчику документацию о передаче отходов производства и потребления специализированным организациям по приёму отходов (документацию - подписанные сторонами акты оказанных услуг, заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на эмиссии в окружающую среду).

4.5.6. Исполнитель обязан самостоятельно оформить в уполномоченном государственном органе разрешение на эмиссии в окружающую среду (выбросы, сбросы, отходы), документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Исполнитель самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие на окружающую среду, ведёт установленную отчётность в соответствии законодательными требованиями, если иной порядок не оговорен Договором.

4.5.7. Исполнитель должен обеспечить специальное обучение и аттестацию по обращению с отходами лиц, допущенных к обращению с отходами.

**4.6. Запрет употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов:**

4.6.1. Исполнитель обязан:

1) проводить с Работниками Исполнителя инструктаж в части запрета употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, их провоза и хранения, и неотвратимости ответственности за его нарушение.

2) не допускать к работе (отстранять от работы) Работников Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с территории Объекта Заказчика.

3) не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в местах проживания Работников Исполнителя, в том числе работников Соисполнителя, алкоголь содержащих напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

4.6.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех ТС, вещей и материалов, доставляемых на место оказание услуг и к месту проживания Работников Исполнителя.

4.6.3. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию. Работники Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения не допускается к месту проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей работы на Объектах Заказчика.

4.6.4. Все факты употребления алкоголя, наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов должны быть зафиксированы и подтверждены медицинским заключением и/или иными доказательствами. В случае выявления лиц, предположительно находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, об этом составляется акт. В акте необходимо зафиксировать согласие лица на проведение медицинского освидетельствования или отказ от такового. Акт подписывается работником(ами) охранной организации и/или медицинским работником и/или работником(ами) Заказчика или представителем Исполнителя. Общее количество лиц, подписавших акт, должно быть не менее двух. Лицо, в отношении которого составляется акт, необходимо ознакомить с актом под роспись. В случае отказа такого лица от подписи, подтверждающей ознакомление с актом, содержание акта зачитывается такому лицу вслух, отказ в ознакомлении фиксируется в акте соответствующей записью. Лица, подписавшие акт, также проставляют свои подписи в подтверждение записи об отказе лица ознакомиться с актом. Одновременно с составлением акта информация о выявленном факте появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, сообщается Исполнителю по телефону, указанному в договоре, либо в настоящем Соглашении. Отказ лица от прохождения медицинского освидетельствования, зафиксированный в акте, является основанием для предъявления Исполнителю соответствующей претензии и требования уплаты штрафа. У лица, в отношении которого составлен соответствующий акт, изымается пропуск, предпринимаются меры по его удалению с территории Объекта. В дальнейшем такие лица на территорию Объекта не допускаются, пропуск им не выдается.

В качестве дополнительных доказательств, подтверждающих нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения, могут быть использованы фото и видео материалы, объяснения работников Заказчика, работников охранной организации, медицинских работников, письменные объяснения Работников Исполнителя.

**4.7. В области производственного контроля:**

4.7.1. Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения Законодательных требований, предъявляемых самим Заказчиком требований в области ОТ, ПБ и ООС, Исполнитель должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика, в том числе работникам охранных организаций, вахтовых поселков, производственных баз, ТС и прочих объектов Исполнителя (принадлежащих Исполнителю как на праве собственности, так и предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности), находящихся на территории Исполнителя (принадлежащих Исполнителю как на праве собственности, так и предоставленной в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности) в пределах Объекта Заказчика. Исполнитель также обязуется включить настоящие условия в качестве договорного обязательства со своим Соисполнителем.

4.7.2. В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдает Исполнитель соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений, по форме указанной в Приложении 4 к настоящему Соглашению. Акт составляется в двух экземплярах: один передается представителю Исполнителя для устранения выявленных замечаний, второй – остается для контроля у Линейного Объекта, где проводятся работы.

4.7.3. В случае, если Исполнитель, в силу каких-либо причин не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается план по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.

4.7.4. После устранения выявленных в ходе проверки замечаний, представитель Исполнителя заполняет корешок акта и передает его Линейному руководителю Объекта, где проводятся работы. Линейный руководитель Объекта незамедлительно уведомляет отдел ОТ, ТБ и ООС Заказчика об устранении Исполнителем замечаний, отраженных в акте, или о мотивированном переносе сроков устранения Исполнителем выявленных несоответствий требованиям ОТ, ПБ и ООС.

4.7.5. Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий Исполнитель подает в составе ежемесячной отчетности, по форме указанной в Приложении 3 к настоящему Соглашению, если иное не оговаривается в акте.

4.7.6. Исполнитель обязан остановить работы, которые по своему мнению, или мнению Заказчика, выполняются Исполнителем и (или) Соисполнителем опасным способом, который создает непосредственную или потенциальную угрозу для работников Заказчика, Исполнителя или Соисполнителя, третьих лиц, Объектов, репутации Заказчика или окружающей среды. В таких обстоятельствах Заказчик не несёт ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат. В возможно кратчайшие сроки после остановки работ Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием к Исполнителю принять меры по снижению уровня всех рисков до возобновления данных работ.

4.7.7. По согласованию с Заказчиком Исполнитель должен обеспечить в месте проведения работ на Объекте (в зависимости от численности Работников Исполнителя, доступности участка, вида проводимых работ) необходимое количество специалистов в области ОТ, ПБ и ООС или наличие лица, ответственного за организацию работы в области производственной безопасности, назначенное приказом Исполнителя.

**4.8. В области пожарной безопасности:**

4.8.1. Исполнитель самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с Законодательными требованиями.

4.8.2. Исполнитель разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию в целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного режима.

4.8.3. Территория, объекты, оборудование, выделенные Исполнителю для производства работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны ликвидироваться в соответствии с экологическими требованиями.

4.8.4. Исполнитель на внешней стороне производственных и складских зданий вывешивает обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.

4.8.5. Исполнитель должен обеспечить обучение всех Работников Исполнителя (включая привлекаемых Соисполнителей) правилам соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного инструктажа, обучение по программе пожарно-технического минимума.

4.8.6. Для каждого объекта и отдельно для взрывопожароопасного помещения производственного и складского назначения Исполнитель разрабатывает инструкции о мерах пожарной безопасности.

4.8.7. К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования Исполнитель обеспечивает постоянный свободный проход.

4.8.8. Исполнитель эксплуатирует и применяет только исправное электрооборудование заводского исполнения. Электронагревательные приборы эксплуатируются только при наличии тепловой защиты.

4.8.9. Исполнитель обеспечивает объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.

4.8.10. Исполнитель периодически на основании графиков проверок, согласованных с представителями Заказчика, проводит проверки систем и средств пожаротушения.

4.8.11. В случае пожара или наступления событий, способствующих его возникновению, Исполнитель немедленно сообщает об этом Заказчику в установленной форме.

4.8.12. Все процессы производства Исполнитель проводит в соответствии с регламентами, утвержденными правилами и другой нормативно-технической документацией, а оборудование должно соответствовать конструкторской документации.

4.8.13. При организации мобильных жилых помещений (вагон-домов) Исполнитель производит их расстановку в соответствии со следующими требованиями: группа не более 10 вагон-домов, расстояние между группами не менее 15 метров, расстояние между отдельными вагон-домами не менее 3,5 м. На каждые 10 вагон-домов один укомплектованный пожарный щит. Каждый вагон-дом должен быть укомплектовано двумя огнетушителями типа ОП4(з), автоматическими выключателями с устройством защитного отключения (УЗО). Каждый вагон-дом оборудуется автоматической системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, куда входят: датчики обнаружения пожара, световые и звуковые оповещатели с внешней стороны и звуковые внутри здания, прибор пожарной сигнализации с источником резервированного питания. На видных местах должны быть вывешены инструкции по мерам пожарной безопасности и схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях (ЧС). Комплекс жилых помещений должен быть оборудован средствами оповещения о ЧС и местом сбора работников. Исполнитель должен оборудовать места хранения горюче-смазочных матиралов (ГСМ), легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов в соответствии с Законодательными требованиями. Курение должно быть организовано в специально отведенном и оборудованном месте.

**4.9. Исполнитель обязан обеспечить, как минимум, следующие санитарно-бытовые условия:**

4.9.1. Наличие достаточного количества мест проживания для Работников Исполнителя, исходя из совокупной численности работников на Объекте.

4.9.2. Каждый вагон-дом должен иметь паспорт завода-изготовителя, быть оборудован первичными средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией: дымовые извещатели в каждом жилом отсеке, системы оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом звуковой и световой сигнализации на внешнюю сторону вагона.

4.9.3. Наличие достаточного объема питьевой воды соответствующего качества, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам, и имеющего подтверждение в органах санитарно-эпидемиологического контроля.

4.9.4. Создание условий для принятия пищи с достаточным количеством посадочных мест.

4.9.5. Наличие выделенных и оборудованных мест хранения продуктов, в том числе оборудованных холодильной техникой для хранения скоропортящихся продуктов.

4.9.6. Обеспечить условия для хранения и сушки спецодежды.

4.9.7. Организовать, при необходимости, централизованную химчистку и ремонт спецодежды.

4.9.8. Обеспечить условия для возможности поддержания санитарной чистоты для Работников Исполнителя (душевые кабины, умывальники, бани, сауны и пр.)

4.9.9. Наличие достаточного количества уборных (в том числе утепленных для зимнего времени).

5. В случае привлечения Исполнителем Соисполнителей или третьих лиц, Исполнитель обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии договоров, заключенных им с Соисполнителями или третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договора соответствующих изменений. Также Исполнитель обязуется по требованию Заказчика предоставлять на рассмотрение последнего информацию по квалификациям, образованию и опыту работы Работников Исполнителя, работников Соисполнителей или третьих лиц, занимающих ключевые должности в области ОТ, ПБ и ООС, задействованных в выполнении работ по данному Договору.

6. Заказчик имеет право в любой момент времени потребовать от Исполнителя отстранить, а при необходимости удалить со своего Объекта любого Работника Исполнителя за несоответствие его квалификации выполняемым должностным обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих прохождение необходимого обучения, с последующей аттестацией и проверкой знаний в области ОТ, ПБ и ООС, а также за грубое, намеренное или неоднократное нарушение требований правил безопасного производства работ.

7. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлеченными им Соисполнителями или третьими лицами при выполнении работ нарушения законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

8. При наличии вины Исполнителя, установленной в результате внутреннего расследования Происшествия, которые произошли в процессе выполнения обязательств по Договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

9. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого Работника Исполнителя, работника Соисполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований в области ОТ, ПБ и ООС.

10. Несоблюдение Исполнителем, Соисполнителей и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа и/или расторжения Договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в разделе «Ответственности сторон» настоящего Договора и соответствующими приложениями к Договору.

11. Исполнитель допускается к работам после оценки готовности к оказанию услуг комиссией Заказчика с оформлением акта.

12. При оказании специфических видов услуг дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящем Соглашении, но которые Исполнитель обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями либо вносятся в виде приложений к настоящему Договору. Заказчик оставляет за собой право детализировать и конкретизировать любые требования безопасности путем разработки «Положения о взаимодействии с Исполнителем в области ОТ, ПБ и ООС» и внесением этого Положения в качестве приложения к Договору.

13. Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно и полном объеме информировать Исполнителя о:

1) существующих требованиях, изложенных во внутренних документах Заказчика (политиках, стандартах, методических указаниях, регламентах, инструкциях, положениях) в области ОТ, ПБ и ООС;

2) вредных и опасных производственных факторах, имеющих место быть на местах производства работ.

14. Заказчик обязуется не препятствовать Исполнителю производить работы безопасно и в соответствие требованиям и не вынуждать его нарушать требования безопасности как оговоренные выше, так и общепринятые.

15. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия основного Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение-1 к**

**Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС**

**Политика в области охраны труда и промышленной безопасности**

ТОО «Казахтуркмунай» (далее – Компания) устанавливает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, предупреждения опасных производственных факторов в области охраны труда и промышленной безопасности (далее – ОТ и ПБ).

**Для реализации настоящей Политики руководство Компании принимает на себя следующие обязательства, которые она будет выполнять, и требовать их выполнения подрядными организациями:**

1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, международных и национальных стандартов, внутренних документов в области ОТ и ПБ.

2. Демонстрировать лидерство и приверженность высшего руководства в отношении ОТ и ПБ, активно вовлекать каждого работника в развитие культуры безопасности, когда каждый работник осознает ответственность за свою личную безопасность и безопасность окружающих его людей.

3. Поощрять, развивать и распространять лучшую практику и опыт в области ОТ и ПБ как внутри Компании, так и среди подрядных организаций и заинтересованных сторон.

4. Обеспечивать выявление и устранение опасных производственных факторов в области ОТ и ПБ на всех этапах осуществления производственной деятельности.

5. Обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия труда для предотвращения травм, и ухудшения состояния здоровья работников.

6. Повышать компетентность и проводить обучение работников в области ОТ и ПБ на всех уровнях управления Компании.

7. Обеспечивать коммуникацию и консультирование по вопросам ОТ и ПБ между всеми работниками Компании, подрядными организациями и заинтересованными сторонами.

8. Предоставлять работникам гарантии законного права на отказ от выполнения работ при возникновении ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью самих работников либо окружающих людей.

9. Обеспечивать своевременное оповещение о несчастных случаях заинтересованные стороны и проведение расследования в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

10. Повышать эффективность реагирования персонала и готовность производственных объектов Компании к действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях.

11. Обеспечивать прозрачность, открытость и достоверность информации о деятельности Компании в области ОТ и ПБ, её содержательность и оперативность.

12. Обеспечивать постоянное улучшение системы управления и показателей в области ОТ и ПБ путём распределения обязанностей и ответственности, предоставления полномочий для её поддержания и эффективного функционирования.

Обязательства, выраженные в настоящей Политике, являются основой для установления целей в области ОТ и ПБ, распространяются на Компанию, подрядные организации, поставщиков услуг и включаются в систему деловых отношений Компании с партнёрами.

Руководство Компании несёт ответственность за предоставление всех необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики.

**Экологическая политика**

 ТОО «Казахтуркмунай» (далее – Компания) выражает приверженность принципам устойчивого развития и относит охрану окружающей среды (далее – ООС) и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду к основным приоритетам своей деятельности.

**Для реализации настоящей Политики руководство Компании принимает на себя следующие обязательства, которые она будет выполнять, и требовать их выполнения подрядными организациями:**

1. Неукоснительно соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, международных и национальных стандартов, внутренних документов в области ООС.

2. Обеспечивать преимущество превентивных мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия.

3. Принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия, проводить работы по рекультивации загрязнённых земель, а также восстановлению окружающей среды на контрактной территории после прекращения права пользования участком недр.

4. Принимать меры по достижению нулевого уровня факельного сжигания и сокращению прямых и косвенных эмиссий в окружающую среду.

5. Проводить комплексную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) производственного объекта Компании, от стадии строительства до стадии ликвидации с обязательным информированием общественности и заинтересованные стороны и размещения данной информации в открытых источниках.

6. Проводить дополнительную стратегическую ОВОС и оценку рисков по реализации крупных инфраструктурных проектов либо работы на экологически чувствительных территориях, а также учитывать мнения и интересы заинтересованных сторон.

7. Обеспечивать безаварийное функционирование и эксплуатацию всего оборудования и трубопроводов в целях минимизации рисков загрязнения окружающей среды при авариях и разливах нефти.

8. Не осуществлять деятельность на особо охраняемых природных территориях, имеющих особую ценность в качестве среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения и ценных видов животных.

9. При планировании и осуществлении производственной деятельности учитывать воздействие на биоразнообразие и сохранять пути миграции животных.

10. Не допускать незаконную охоту, рыбную ловлю и другое использование объектов растительного и животного мира своими работниками, а также работниками подрядных и субподрядных организаций на контрактных территориях.

11. Компенсировать в полном объёме ущерб окружающей среде от негативного воздействия деятельности Компании.

12. Повышать энергоэффективность производственных процессов и управлять эффективным использованием ресурсов на основе мониторинга, измерений и анализа ключевых характеристик системы энергоменеджмента.

13. Внедрять и следовать принципам «зелёного офиса».

14. Обеспечивать открытые коммуникации, осведомлённость и регулярную отчётность перед общественностью, акционерами, государственным уполномоченным органом в области ООС и другими заинтересованными сторонами о значимых экологических аспектах деятельности Компании.

15. Обеспечивать постоянное улучшение системы управления и показателей в области ООС путём распределения обязанностей и ответственности, предоставления полномочий для её поддержания и эффективного функционирования.

Обязательства Компании, выраженные в настоящей Политике, являются основой для установления целей в области ООС, распространяются на Компанию, подрядные организации и включаются в систему деловых отношений Компании с партнёрами.

Руководство Компании несёт ответственность за предоставление всех необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики.

**Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов**

ТОО «Казахтуркмунай» (далее – Компания) осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников, и стремится к поддержанию безопасных условий труда, исключающих употребление алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

**Для реализации настоящей Политики руководство Компании принимает на себя следующие обязательства, которые она будет выполнять и требовать их выполнения подрядными организациями:**

1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в отношении контроля употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, внутренних документов в области охраны здоровья.

2. Демонстрировать лидерство и приверженность высшего руководства в отношении здорового образа жизни и отказа от алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

3. Активно вовлекать и поощрять работников в развитие культуры здорового образа жизни и участие в оздоровительных программах и инициативах Компании.

4. Повышать осведомлённость работников Компании о вреде и рисках для здоровья употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

5. Минимизировать риски, связанные с употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов при исполнении работниками трудовых (служебных) обязанностей, в том числе при нахождении за пределами производственных объектов Компании.

6. Обеспечивать обязательное проведение предсменных/ предрейсовых/ послесменных/ послерейсовых медицинских осмотров, в том числе в целях установления или подтверждения наличия, или отсутствия у работника признаков употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

7. Исключать случаи нахождения под воздействием алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов работниками Компании, подрядных организаций и иных лиц на производственных объектах Компании.

8. При необходимости, незамедлительно направлять работника либо иное лицо, действующее в интересах Компании, в установленном порядке на внеочередную проверку для определения факта употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в случае подозрения употребления таковых, а также при любых авариях или несчастных случаев на производстве.

9. Привлекать в установленном порядке работника либо иное лицо, действующее в интересах Компании, к ответственности за нарушение положений настоящей Политики вплоть до расторжения трудового договора.

10. Внедрять лучшие мировые практики и научные разработки в области автоматизации и цифровизации системы медицинской диагностики и исследований, позволяющей осуществлять экспресс-анализ (тестирование) состояния здоровья работников Компании.

Обязательства, выраженные в настоящей Политике, являются основой для установления целей в области охраны здоровья, распространяются на Компанию, подрядные организации, поставщиков услуг и включаются в систему деловых отношений Компании с партнёрами.

Руководство Компании несёт ответственность за предоставление всех необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики.

**Политика в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств**

ТОО «Казахтуркмунай» (далее – Компания) устанавливает приоритет сохранения жизни и здоровья работников при эксплуатации и обслуживании наземных транспортных средств, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий и ущерба имуществу Компании.

**Для реализации настоящей Политики руководство Компании принимает на себя следующие обязательства, которые она будет выполнять и требовать их выполнения подрядными организациями:**

1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, национальных и международных стандартов, внутренних документов в области безопасности дорожного движения и безопасного управления транспортными средствами.

2. Демонстрировать лидерство и приверженность высшего руководства в отношении транспортной безопасности, активно вовлекать каждого работника в развитие культуры безопасного вождения, когда каждый работник осознает ответственность за свою личную безопасность и безопасность окружающих его людей.

3. Требовать неукоснительного использования ремней безопасности и соблюдения скоростного режима во время движения транспортных средств Компании. Категорически запрещается водителям Компании пользоваться мобильными средствами связи во время управления транспортом.

4. Осуществлять выявление, оценку и устранение рисков в области безопасности дорожного движения и формировать дополнительные меры управления для недопустимых рисков.

5. Проводить технический осмотр исправности транспортных средств, укомплектованность в полном объёме в соответствии с установленными нормами, перед каждым выездом на линию.

6. Стимулировать и поощрять работников за соблюдение правил дорожного движения и транспортной безопасности как внутри Компании, так и среди подрядных организаций и заинтересованных сторон.

7. Обеспечивать благоприятные для здоровья условия, режим труда и отдыха водителей, предотвращающих ухудшение состояния здоровья при эксплуатации транспортных средств.

8. Проводить обучение и повышение квалификации водителей и других работников Компании по программе защитного вождения.

9. Организовывать мероприятия по совершенствованию водителями Компании навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

10. Внедрять эффективные средства контроля и мониторинга транспортных средств на основе передового опыта в рамках развития системы организации и управления поездками Компании.

Обязательства, выраженные в настоящей Политике, являются основой для установления целей в области транспортной безопасности, распространяются на Компанию, подрядные организации, поставщиков услуг и включаются в систему деловых отношений Компании с партнёрами.

Руководство Компании несёт ответственность за предоставление всех необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение-2 к**

**Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС**

**Первичное сообщение о Происшествии**

Подрядная организация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и время происшествия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место происшествия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Линейный руководитель от Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель работ от Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид Происшествия (травма/авария/ДТП/загрязнение/алкоголь/другое) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание Происшествия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пострадавший(е) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью, дата рождения, должность, выполняемая работа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Травмированная часть тела: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Алкогольное или наркотическое опьянение (пострадавшего/участников) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание ущерба:

Имущество, оборудование (повреждение, тыс. тенге.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Загрязнение окружающей среды (площадь/объем загрязнения, тыс. тенге.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Меры, принятые незамедлительно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рекомендуемые мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сообщение подготовил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью, должность, контактные данные)

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение-3 к**

**Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС**

**Ежемесячный отчёт по ОТ, ПБ и ООС за 20\_\_г.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование и адрес Исполнителя |  |
| 2. Вид деятельности (номер и дата лицензии или сертификата) |  |
| 3. Объект Заказчика |  |
| 4. Срок выполнения работ по Договору  |  |

5. Статистика Происшествий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | отчётный период | с начала года |
| Среднемесячное количество работников Исполнителя |  |  |
| Количество отработанных человеко-часов  |  |  |
| Несчастные случаи, связанные с производством в том числе: |  |  |
| смертельные (чел) |  |  |
| групповые (чел) |  |  |
| с временной потерей трудоспособности (чел) |  |  |
| Количество случаев оказания медицинской помощи (чел) |  |  |
| Количество случаев первой помощи, микротравм (чел) |  |  |
| Кол-во нарушителей антиалкогольной политики (всего/выявлено Заказчиком) |  |  |
| Кол-во работников Исполнителя, прибывших впервые и прошедших инструктаж у Заказчика |  |  |
| Обеспечение работников СИЗ (в%) |  |  |
| ДТП |  |  |
| Общий пробег транспортных средств, км |  |  |
| Пожары, ед. |  |  |
| Аварии, ед. |  |  |
| Аварийные разливы, ед. |  |  |
| Суммарный объем разливов, л |  |  |
| Площадь загрязнения, га |  |  |
| Ущерб для Заказчика от данных Происшествий, тыс. тенге. |  |  |
| Уровень травматизма (на 1,0 млн. чел/час) |  |  |
| Уровень аварийности (на 1,0 млн. чел/час) |  |  |
| Уровень ДТП (на 1,0 млн. пройдённых км)  |  |  |

6. Контрольно-профилактическая работа (проверки (аудиты))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во проверок (аудитов) ОТ, ПБ и ООС Заказчика или надзорных органов: |  |  |
| Количество выявленных нарушений/из них устранено |  |  |
| Количество остановок ведения работ Заказчиком  |  |  |
| Основные причины остановки: |  |  |
| Сумма штрафных санкций за нарушение ОТ, ПБ и ООС |  |  |
| Количество работников службы ОТ, ПБ и ООС (всего/постоянно на Объекте) |  |  |
| Количество проверок (аудитов) по ОТ, ПБ и ООС, проведённых Исполнителем |  |  |
| Количество выявленных нарушений / из них устранено |  |  |
| Количество поданных СТОП-карт работниками Исполнителя |  |  |
| Количество остановок ведения работ Исполнителем |  |  |
| Основные причины остановки: |  |  |

7. Комментарии, дополнительная важная информация

|  |
| --- |
|  |

Примечание: в информации указываются показатели как по Исполнителю, так и по привлекаемым им для оказания услуг Заказчику Соисполнителем.

Руководитель Подрядной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата заполнения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение-4 к**

**Соглашению в области ОТ, ПБ и ООС**

**Акт о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС при выполнении работ подрядной организацией**

Акт № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС при оказании услуг Подрядной организацией

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель (Соисполнителю):  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование Исполнителя/Соисполнителя |
| Оказывающему услуги в: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ участок работы (подразделение) |
|  |  |
| **Нарушение (невыполнение):** |
|  |
|  |
| **Требование нормативного документа:** |
|  |
|  |

На основании установленных нарушений требований безопасности предписывается:

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** |
|  |  |

отчёт о выполнении мероприятий предоставить в двухдневный срок по истечении сроков выполнения

Акт–предписание выдал:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность представителя Заказчика Подпись ФИО Дата

Акт–предписание получил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность представителя Заказчика Подпись ФИО Дата

*Примечание: оригинал акта обязательно остаётся у Исполнителя.*

✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

Отметка о выполнении мероприятий, указанных в Акте-предписании

№\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п.п. нарушения** | **выполнено (дата)** | **п.п. нарушения** | **выполнено (дата)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность представителя Подпись ФИО Дата

Исполнителя

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |