«Ақсын-Қаламқас жерасты сулары кенорны технологиялық сызбасын іске асыруды авторлық қадағалау» қызметтерін сатып алу туралы

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа \_\_\_\_ .\_\_\_\_\_ 2025ж.

№9 қосымша

Күнтізбелік жоспар

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/с | Жұмыстың түрлері | Орындау мерзімі |
| 1 | Дайындық кезеңі (Ақсын-Қаламқас жерасты сулары сужинағын тексеру, гидрогеологиялық және техникалық құжаттармен танысу, мониторинг және су өндіру есептерін зерттеу, бақылау өлшемдері және су құрамы қасиеттерін саралау). | сәуір- маусым 2025ж. |
| 2 | Өңделетін жұмыстар (Сужинақты пайдалану туралы есептерді жинақтап талдау, қосымша мәліметтер жинау, ағымдағы өңдеу жұмыстары, әдістемелік әдебиеттерді оқу). Ақпарттық баяндамаларды дайындау | маусым- қазан 2025ж. |
| 3 | Авторлық қадағалау бойынша жасалынған жұмыстардың есебін жасап ҒТК қарауына ұсыну.  | қараша 2025ж. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:**  |  **Орындаушы:** |
| **«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ**  Бас директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Бас директордың бірінші орынбасары  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     |  «» ЖШС **Бас директор** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Приложение №9**

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_2025г.

о закупах услуг «Авторский надзор за реализацией

 технологической схемы по месторождению подземных вод Аксын-Каламкас»

Календарный план

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Сроки выполнения.  |
| 1 | Подготовительный период (Обследование водозабора подземных вод Аксын-Каламкас, ознакомление гидрогеологической и технической документацией, изучение отчетов по мониторингу и добыче воды, контрольные замеры и анализы качества воды) | апрель-июнь 2025г. |
| 2 | Камеральные работы (Обобщение и анализ отчетных материалов по эксплуатации водозабора, сбор дополнительных материалов, текущая обработка, изучение методической литературы). Подготовка информационных докладов. | июнь-октябрь 2025г. |
| 3 | Составление и представление на рассмотрение НТС отчета за проделанные работы по авторскому надзору.  | ноябрь 2025г. |
| Заказчик: |   Исполнитель: |
| **АО «Мангистаумунайгаз»**Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Первый заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   | ТОО «»**Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .А.  |