**ТАБЛИЦА ЦЕН**

**на оказание работ по «1D геомеханическая модель при бурении Лак-48»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | Срок выполнения, недель | Стоимость этапа (тенге без НДС) | Стоимость этапа (тенге с НДС) |
| 1 | Сбор, оценка качества и анализ всей релевантной геолого-геофизической информации. Оценка результатов лабораторных испытаний керновых данных на механические свойства; | не позднее 6 недель после подписания акта приема-передачи данных |  |  |
| 2 | Построение 1D механической модели земли (MEM) |
| 3 | Пред-буровой Расчет Устойчивости Ствола Скважины (РУСС) | не позднее 4 недель с даты завершения этапов 1 и 2 |  |  |
| 4 | Пост-буровой Расчет Устойчивости Ствола Скважины (РУСС) | Не позднее чем через 3 недели после завершения бурения |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |