*Приложение №7 к Договору*

*№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.*

**Календарный график выполнения работ на 2025 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование работ** | **Срок выполнения работ** |
| 1. | Проведение соответствующих агротехнических мероприятий, обеспечивающих выживание зеленых насаждений и создающих условия для их нормального роста и развития (прополка, окучивание, рыхление, мульчирование приствольного пространства, подкормка и другие); | Май-октябрь  2025 г. |
| 2. | Обеспечение тщательного и регулярного полива зеленых насаждений на территории СЗЗ в период с апреля по октябрь, с периодичностью каждые 5-7 дней по действующим оросительным системам заказчика. Для более активного укоренения в период вегетации необходимо одновременно с поливом вводить растворы стимуляторов роста.  При отсутствии или непредвиденной поломке/остановке поливной системы, осуществление полива зеленых насаждении способом завоза воды автотранспортными средствами, оборудованными емкостями для поливочной воды в количестве не менее 6 ед. до восстановления работоспособности поливной системы. Поломка поливной системы не является причиной для остановки полива зеленых насаждений. | Май-октябрь  2025 г. |
| 3. | Обеспечение своевременной обрезки насаждений, обрезки старых поврежденных побегов, удаление больных, усыхающих, сломанных и растущих внутрь кроны и других ветвей. | Май-октябрь  2025 г. |
| 4. | - С ранней весны проверка развития вредителей и своевременное проведение химической обработки;  - Ежегодное проведение 4-х кратной химической обработки зеленых насаждений от вредных насекомых (ранневесенняя, весенняя, летняя и осенняя обработка) в СЗЗ и на территории завода;  - Проведение химической обработки зеленых насаждений с применением специальных распылительных аппаратов со шлангом длиной не менее 30 метров и рабочим давлением насоса не менее 35-40 бар для обработки в труднодоступных местах, техники и автотранспортных средств с грузовыми отсеками для перевозки дезинсекционных препаратов и аппаратов, с пассажирскими салонами для перевозки специалистов. Расстояние распыления жидкости (раствора) должно быть не менее 12 метров в высоту и не менее 15 метров в поперечнике; | Май-октябрь  2025 г. |
| 5. | Очистка территории СЗЗ от сухих веток, мертвых деревьев, травы/сорняков, листьев и других отходов с дальнейшим вывозом с территории СЗЗ в соответствии с экологическими требованиями РК. Очистка территории СЗЗ от травы и сорняков осуществляются самоходными сенокосилками с приводом на колесах и ручными косилками. Уборка территории СЗЗ и вывоз отходов осуществляются собственными самосвалами, автогрейдером, погрузчиком. | Май-октябрь  2025 г. |
| 6. | - Проведение ежегодной ревизии поливной насосной станции, опрессовывание центральных водоводов поливной линии, своевременные действия и меры по восстановлению имущества (ремонт насосов, поливных систем, ограждении, КПП и другие имуществ) в ходе проведения работ за счет собственных средств Подрядчика.  - Осуществление полной подготовки поливочной системы к осенне-зимнему периоду (проведение слива воды из трубопровода, насосной станции, оформление и представление Заказчику соответствующего акта с подписью ответственного лица). | Май-ноябрь  2025 г. |
| 7. | По требованию Заказчика осуществление посадки зеленых насаждений, предоставленных Заказчиком, с подготовкой лунок на обслуживаемой территории СЗЗ и далее прием на обслуживание и содержание без увеличения затрат. Подготовка земель и лунок осуществляются механизированными передвижными землеройными бурами/сверлами и универсальными моторизованными культиваторами. | Май,  Сентябрь-Октябрь  2025 г. |
| 8. | В случае несохранения Подрядчиком действующих зеленых насаждений в период обслуживания, по результатам ежегодной инвентаризации осуществление посадки необходимого количества саженцев за счет собственных средств Подрядчика. Посадку зеленых насаждений производить согласно Приложению №1 к технической спецификации. | Май,  Сентябрь-Октябрь  2025 г. |
| 9. | По уведомлению Заказчика, проведение совместной ежегодной инвентаризации имущества, в том числе зеленых насаждений, действующих на территории СЗЗ Заказчика (по участкам, секторам, картам). По итогам инвентаризации оформление акта инвентаризации, согласно Приложению №8 к Договору, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком. | Май-Июнь  2025 г. |
| 10. | Обеспечение охраны территории СЗЗ ТОО «АНПЗ» в целях сохранности имущества Заказчика. Не допускает на территорию СЗЗ животных и посторонних лиц без разрешительных документов. | Май-Декабрь  2025 г. |
| 11. | Проведение лабораторных исследований почвы, земель СЗЗ площадью 168 га. Лабораторные исследования осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об аккредитации в области оценки соответствия". По результатам почвенных исследований земель СЗЗ завода, предоставление заключения научного института/университета с рекомендациями по озеленению, подбору ассортимента и видового состава пород саженцев, а также по плодородию земель. | Август 2025 года |

**Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О руководителя**

**подпись**

**М.П.**

**Календарный график выполнения работ на 2026-2027 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование работ** | **Срок выполнения работ** |
| 1. | Проведение соответствующих агротехнических мероприятий, обеспечивающих выживание зеленых насаждений и создающих условия для их нормального роста и развития (прополка, окучивание, рыхление, мульчирование приствольного пространства, подкормка и другие); | Апрель-октябрь  в период 2026-2027г.г. |
| 2. | Обеспечение тщательного и регулярного полива зеленых насаждений на территории СЗЗ в период с апреля по октябрь, с периодичностью каждые 5-7 дней по действующим оросительным системам заказчика. Для более активного укоренения в период вегетации необходимо одновременно с поливом вводить растворы стимуляторов роста.  При отсутствии или непредвиденной поломке/остановке поливной системы, осуществление полива зеленых насаждении способом завоза воды автотранспортными средствами, оборудованными емкостями для поливочной воды в количестве не менее 6 ед. до восстановления работоспособности поливной системы. Поломка поливной системы не является причиной для остановки полива зеленых насаждений. | Апрель-октябрь  в период 2026-2027г.г. |
| 3. | Обеспечение своевременной обрезки насаждений, обрезки старых поврежденных побегов, удаление больных, усыхающих, сломанных и растущих внутрь кроны и других ветвей. | Апрель-октябрь  в период 2026-2027г.г. |
| 4. | - С ранней весны проверка развития вредителей и своевременное проведение химической обработки;  - Ежегодное проведение 4-х кратной химической обработки зеленых насаждений от вредных насекомых (ранневесенняя, весенняя, летняя и осенняя обработка) в СЗЗ и на территории завода;  - Проведение химической обработки зеленых насаждений с применением специальных распылительных аппаратов со шлангом длиной не менее 30 метров и рабочим давлением насоса не менее 35-40 бар для обработки в труднодоступных местах, техники и автотранспортных средств с грузовыми отсеками для перевозки дезинсекционных препаратов и аппаратов, с пассажирскими салонами для перевозки специалистов. Расстояние распыления жидкости (раствора) должно быть не менее 12 метров в высоту и не менее 15 метров в поперечнике; | Апрель-октябрь  в период 2026-2027г.г. |
| 5. | Очистка территории СЗЗ от сухих веток, мертвых деревьев, травы/сорняков, листьев и других отходов с дальнейшим вывозом с территории СЗЗ в соответствии с экологическими требованиями РК. Очистка территории СЗЗ от травы и сорняков осуществляются самоходными сенокосилками с приводом на колесах и ручными косилками. Уборка территории СЗЗ и вывоз отходов осуществляются собственными самосвалами, автогрейдером, погрузчиком. | Апрель-октябрь  в период 2026-2027г.г. |
| 6. | - Проведение ежегодной ревизии поливной насосной станции, опрессовывание центральных водоводов поливной линии, своевременные действия и меры по восстановлению имущества (ремонт насосов, поливных систем, ограждении, КПП и другие имуществ) в ходе проведения работ за счет собственных средств Подрядчика.  - Осуществление полной подготовки поливочной системы к осенне-зимнему периоду (проведение слива воды из трубопровода, насосной станции, оформление и представление Заказчику соответствующего акта с подписью ответственного лица). | Март-ноябрь  в период 2026-2027г.г. |
| 7. | По требованию Заказчика осуществление посадки зеленых насаждений, предоставленных Заказчиком, с подготовкой лунок на обслуживаемой территории СЗЗ и далее прием на обслуживание и содержание без увеличения затрат. Подготовка земель и лунок осуществляются механизированными передвижными землеройными бурами/сверлами и универсальными моторизованными культиваторами. | Апрель-Май,  Сентябрь-Октябрь  в период 2026-2027г.г. |
| 8. | В случае несохранения Подрядчиком действующих зеленых насаждений в период обслуживания, по результатам ежегодной инвентаризации осуществление посадки необходимого количества саженцев за счет собственных средств Подрядчика. Посадку зеленых насаждений производить согласно Приложению №1 к технической спецификации. | Апрель-Май,  Сентябрь-Октябрь  в период 2026-2027г.г. |
| 9. | По уведомлению Заказчика, проведение совместной ежегодной инвентаризации имущества, в том числе зеленых насаждений, действующих на территории СЗЗ Заказчика (по участкам, секторам, картам). По итогам инвентаризации оформление акта инвентаризации, согласно Приложению №8 к Договору, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком. | Май-Июнь  в период 2026-2027г.г. |
| 10. | Обеспечение охраны территории СЗЗ ТОО «АНПЗ» в целях сохранности имущества Заказчика. Не допускает на территорию СЗЗ животных и посторонних лиц без разрешительных документов. | Январь-Декабрь в период 2026-2027г.г. |

**Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О руководителя**

**подпись**

**М.П**

*20\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Шарттың №7 қосымшасы*

**2025 жылға жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№р/с** | **Жұмыстардың атауы** | **Жұмыстардың орындалу мерзімі** |
| 1. | Жасыл желектердің өмір сүруін қамтамасыз ететін және олардың қалыпты өсуі мен дамуы үшін жағдай жасайтын тиісті агротехникалық іс-шараларды жүргізу (құрғақ бұтақтардан, шөптерден, жапырақтардан және басқа да қалдықтардан тазарту). | Мамыр-қазан  2025ж |
| 2. | СҚА аумағында жасыл екпелерді сәуір-қазан айлары кезеңінде, Тапсырыс берушінің қолданыстағы суару жүйелері бойынша әрбір 5-7 күн сайын жиілікпен мұқият және тұрақты суаруды қамтамасыз ету. Вегетациялық кезеңде неғұрлым белсенді тамыр қалыптастыру үшін суарумен бір мезгілде өсу стимуляторларының ерітінділерін енгізу қажет;  Суару жүйесі болмаған немесе күтпеген жерде сынған/тоқтаған кезде суару жүйесінің жұмысқа қабілеттілігі қалпына келтірілгенге дейін 6 бірліктен кем емес мөлшерде суармалы суға арналған сыйымдылықтармен жабдықталған автокөлік құралдарымен су әкелу тәсілімен жасыл екпелерді суаруды жүзеге асыру. Суару жүйесінің бұзылуы, жасыл желектерді суармау себебі емес. | Мамыр-қазан  2025ж |
| 3. | Екпелерді уақтылы кесуді, ескі зақымдалған өсінділерді кесуді, ауру, кебу, сынған және ішінде өсетін тәжді және басқа бұтақтарды алып тастауды қамтамасыз етеді. | Мамыр-қазан  2025ж |
| 4. | Ерте көктемнен бастап зиянкестердің дамуын тексереді және химиялық өңдеуді уақтылы жүргізеді;  СҚА-да және зауыт аумағында зиянды жәндіктерден (ерте көктемгі, көктемгі, жазғы және күзгі өңдеу) жасыл екпелерді 4 есе химиялық өңдеуді жыл сайын жүргізу;  Ұзындығы кемінде 30 метр шлангісі бар арнайы бүріккіш аппараттары және мамандарды тасымалдауға арналған жолаушылар салондары бар дезинсекциялық препараттар мен аппараттарды тасымалдауға арналған жүк бөлімдері бар техника мен автокөлік құралдарын қол жетуі қиын жерлерде өңдеуге арналған сорғының жұмыс қысымы кемінде 35-40 бар жасыл екпелерді химиялық өңдеуді жүргізу. Сұйықтықтың (ерітіндінің) бүрку қашықтығы биіктігі кемінде 12 метр және диаметрі кемінде 15 метр болуы тиіс. | Мамыр-қазан  2025ж |
| 5. | ҚР экологиялық талаптарына сәйкес СҚА аумағынан одан әрі әкете отырып, СҚА аумағын құрғақ бұтақтардан, қураған ағаштардан, шөптерден/арамшөптерден, жапырақтардан және басқа да қалдықтардан тазарту. СҚА аумағын шөптер мен арамшөптерден тазарту дөңгелектерде жетегі бар өздігінен жүретін шөп шабатын машиналармен және қолмен шабатын машиналармен жүзеге асырылады. СҚА аумағын жинау және қалдықтарды шығару жеке самосвалдармен, автогрейдермен, тиегішпен жүзеге асырылады. | Мамыр-қазан  2025ж |
| 6. | - Суару сорғы станциясына жыл сайынғы тексеру жүргізу, суару желісінің орталық су құбырларын сығымдау, мердігердің өз қаражаты есебінен жұмыстар жүргізу барысында мүлікті қалпына келтіру (сорғыларды, суару жүйелерін, қоршауларды, БӨП және басқа да мүліктерді жөндеу) бойынша іс-қимылдар мен шараларды уақтылы қабылдау.  - Күзгі-қысқы кезеңге суару жүйесін толық дайындауды жүзеге асыру (құбырдан, сорғы станциясынан суды ағызуды жүргізу, жауапты тұлғаның қолымен тиісті актіні ресімдеу және Тапсырыс берушіге ұсыну) | мамыр-қараша  2025ж. |
| 7. | Тапсырыс берушінің талабы бойынша СҚА қызмет көрсететін аумағында шұңқыр дайындай отырып, Тапсырыс беруші ұсынған жасыл желектерді отырғызуды жүзеге асыру. Жер мен шұңқырларды дайындау механикаландырылған жылжымалы жер қазу бұрғыларымен және әмбебап моторлы қопсытқыштармен жүзеге асырылады; | Мамыр,  Қыркүйек-Қазан  2025ж. |
| 8. | Мердігер қызмет көрсету кезеңінде жұмыс істеп тұрған жасыл желектерді сақтамаған жағдайда, жыл сайынғы түгендеу нәтижелері бойынша өз қаражаты есебінен көшеттердің қажетті санын отырғызуды жүзеге асырады. Жасыл желектерді отырғызу техникалық ерекшеліктерге №1 қосымшаға сәйкес жүргізіледі; | Мамыр,  Қыркүйек-Қазан  2025ж. |
| 9. | Тапсырыс берушінің хабарламасы бойынша мүлікке, оның ішінде Тапсырыс берушінің СҚА аумағында әрекет ететін жасыл желектерге (учаскелер, секторлар, карталар бойынша) бірлескен жыл сайынғы түгендеу жүргізу. Түгендеу қорытындысы бойынша шартқа №8 қосымшаға сәйкес түгендеу актісі ресімделеді, оған Мердігер мен Тапсырыс беруші қол қояды. | Мамыр-Маусым  2025ж. |
| 10. | Тапсырыс берушінің мүлкін сақтау мақсатында "АМӨЗ" ЖШС СҚА аумағын қорғауды қамтамасыз ету. СҚА аумағына жануарларды және рұқсат құжаттарынсыз бөгде адамдарды жібермейді; | Мамыр-желтоқсан  2025ж. |
| 11. | Ауданы 168 га СҚА топырақтарына, жерлеріне зертханалық зерттеулер жүргізу. Зертханалық зерттеулерді "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен аккредиттелген зертханалар жүзеге асырады. Зауыттың СҚА жерлеріне топырақты зерттеу нәтижелері бойынша Ғылыми институттың/университеттің көгалдандыру, көшет тұқымдарының ассортименті мен түрлік құрамын таңдау, сондай-ақ жердің құнарлылығы бойынша ұсыныстармен қорытындысын ұсыну. | 2025 жылы  Тамыз |

**Ұйымның атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Басшының Т. А. Ә.**

**қолы**

**М.О.**

**2026-2027 жылдарға жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№р/с** | **Жұмыстардың атауы** | **Жұмыстардың орындалу мерзімі** |
| 1. | Жасыл желектердің өмір сүруін қамтамасыз ететін және олардың қалыпты өсуі мен дамуы үшін жағдай жасайтын тиісті агротехникалық іс-шараларды жүргізу (құрғақ бұтақтардан, шөптерден, жапырақтардан және басқа да қалдықтардан тазарту). | Сәуір-қазан  2026-2027ж.ж.кезеңінде |
| 2. | СҚА аумағында жасыл екпелерді сәуір-қазан айлары кезеңінде, Тапсырыс берушінің қолданыстағы суару жүйелері бойынша әрбір 5-7 күн сайын жиілікпен мұқият және тұрақты суаруды қамтамасыз ету. Вегетациялық кезеңде неғұрлым белсенді тамыр қалыптастыру үшін суарумен бір мезгілде өсу стимуляторларының ерітінділерін енгізу қажет;  Суару жүйесі болмаған немесе күтпеген жерде сынған/тоқтаған кезде суару жүйесінің жұмысқа қабілеттілігі қалпына келтірілгенге дейін 6 бірліктен кем емес мөлшерде суармалы суға арналған сыйымдылықтармен жабдықталған автокөлік құралдарымен су әкелу тәсілімен жасыл екпелерді суаруды жүзеге асыру. Суару жүйесінің бұзылуы, жасыл желектерді суармау себебі емес. | Сәуір-қазан  2026-2027ж.ж.кезеңінде |
| 3. | Екпелерді уақтылы кесуді, ескі зақымдалған өсінділерді кесуді, ауру, кебу, сынған және ішінде өсетін тәжді және басқа бұтақтарды алып тастауды қамтамасыз етеді. | Сәуір-қазан  2026-2027ж.ж.кезеңінде |
| 4. | Ерте көктемнен бастап зиянкестердің дамуын тексереді және химиялық өңдеуді уақтылы жүргізеді;  СҚА-да және зауыт аумағында зиянды жәндіктерден (ерте көктемгі, көктемгі, жазғы және күзгі өңдеу) жасыл екпелерді 4 есе химиялық өңдеуді жыл сайын жүргізу;  Ұзындығы кемінде 30 метр шлангісі бар арнайы бүріккіш аппараттары және мамандарды тасымалдауға арналған жолаушылар салондары бар дезинсекциялық препараттар мен аппараттарды тасымалдауға арналған жүк бөлімдері бар техника мен автокөлік құралдарын қол жетуі қиын жерлерде өңдеуге арналған сорғының жұмыс қысымы кемінде 35-40 бар жасыл екпелерді химиялық өңдеуді жүргізу. Сұйықтықтың (ерітіндінің) бүрку қашықтығы биіктігі кемінде 12 метр және диаметрі кемінде 15 метр болуы тиіс. | Сәуір-қазан  2026-2027ж.ж.кезеңінде |
| 5. | ҚР экологиялық талаптарына сәйкес СҚА аумағынан одан әрі әкете отырып, СҚА аумағын құрғақ бұтақтардан, қураған ағаштардан, шөптерден/арамшөптерден, жапырақтардан және басқа да қалдықтардан тазарту. СҚА аумағын шөптер мен арамшөптерден тазарту дөңгелектерде жетегі бар өздігінен жүретін шөп шабатын машиналармен және қолмен шабатын машиналармен жүзеге асырылады. СҚА аумағын жинау және қалдықтарды шығару жеке самосвалдармен, автогрейдермен, тиегішпен жүзеге асырылады. | Сәуір-қазан  2026-2027ж.ж.кезеңінде |
| 6. | - Суару сорғы станциясына жыл сайынғы тексеру жүргізу, суару желісінің орталық су құбырларын сығымдау, мердігердің өз қаражаты есебінен жұмыстар жүргізу барысында мүлікті қалпына келтіру (сорғыларды, суару жүйелерін, қоршауларды, БӨП және басқа да мүліктерді жөндеу) бойынша іс-қимылдар мен шараларды уақтылы қабылдау.  - Күзгі-қысқы кезеңге суару жүйесін толық дайындауды жүзеге асыру (құбырдан, сорғы станциясынан суды ағызуды жүргізу, жауапты тұлғаның қолымен тиісті актіні ресімдеу және Тапсырыс берушіге ұсыну) | Наурыз-қараша  2026-2027ж.ж.кезеңінде |
| 7. | Тапсырыс берушінің талабы бойынша СҚА қызмет көрсететін аумағында шұңқыр дайындай отырып, Тапсырыс беруші ұсынған жасыл желектерді отырғызуды жүзеге асыру. Жер мен шұңқырларды дайындау механикаландырылған жылжымалы жер қазу бұрғыларымен және әмбебап моторлы қопсытқыштармен жүзеге асырылады; | Сәуір-Мамыр,  Қыркүйек-Қазан  2026-2027ж.ж.кезеңінде |
| 8. | Мердігер қызмет көрсету кезеңінде жұмыс істеп тұрған жасыл желектерді сақтамаған жағдайда, жыл сайынғы түгендеу нәтижелері бойынша өз қаражаты есебінен көшеттердің қажетті санын отырғызуды жүзеге асырады. Жасыл желектерді отырғызу техникалық ерекшеліктерге №1 қосымшаға сәйкес жүргізіледі; | Сәуір-Мамыр,  Қыркүйек-Қазан  2026-2027ж.ж.кезеңінде |
| 9. | Тапсырыс берушінің хабарламасы бойынша мүлікке, оның ішінде Тапсырыс берушінің СҚА аумағында әрекет ететін жасыл желектерге (учаскелер, секторлар, карталар бойынша) бірлескен жыл сайынғы түгендеу жүргізу. Түгендеу қорытындысы бойынша шартқа №8 қосымшаға сәйкес түгендеу актісі ресімделеді, оған Мердігер мен Тапсырыс беруші қол қояды. | Мамыр-Маусым  2026-2027ж.ж.кезеңінде |
| 10. | Тапсырыс берушінің мүлкін сақтау мақсатында "АМӨЗ" ЖШС СҚА аумағын қорғауды қамтамасыз ету. СҚА аумағына жануарларды және рұқсат құжаттарынсыз бөгде адамдарды жібермейді; | 2026-2027 ж.ж.  қаңтар-желтоқсан |

**Ұйымның атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Басшының Т. А. Ә.**

**қолы**

**М.О.**