**20\_\_ ж. «……» …………………….**

**№………………………… шартының**

**№16-қосымшасы**

**Айрақты кен орнының №108 ұңғымасын бұрғылау бойынша жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Кезең | Жұмыстың атауы | Өлшегіш бірлігі | Көлем | Мерзімі | Жұмыстарды орындаудың болжамды мерзімдері |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Ұңғыманы бұрғылауға дайындық жұмыстары:** |
|  **I** | Дайындық жұмыстар |  |  |  | **Жұмыс басталған күннен бастап** |
| **II** | Бұрғылау қондырғысын мобилизациялау және бастапқы монтаждау |  |  |  |  |
|  | **Ұңғыманы бұрғылауға дайындық жұмыстары** |  |  |  |  |
|  | **Бұрғылау және бекіту:** |
| **III** | Бағыттаушы оқпанын бұрғылау және шегендеуКондукторды бұрғылау және шегендеу | мм | 30350 |  |  |
| **IV** | Техникалық бағаны бұрғылау және шегендеу, бағанды басын қысыммен сынау | м | 1200 |  |  |
| **V** | бұрғылау, керн алу, бекіту, шегендеу құбырды қысыммен сынау | м | 2250  |  |  |
| **VI** | Керн алу | м | 115 |  |  |
| **Барлығы: бұрғылау және бекіту** |  |  |  |  |
| **VII** | **Қорытынды жұмыстар:** |
| **VII а** | **БҚ бөлшектеу және демобилизациялау, сағалық және жерасты жабдықтарын Тапсырыс берушіге беру** |  |  |  |  |
| **VII в** | **Ұңғыма аумағын, сондай-ақ Мердігердің жұмысы салдарынан топырақтың бұзылуы байқалатын барлық іргелес аумақтарды техникалық және биологиялық рекультивациялау, ұңғыманы Тапсырыс берушіге беру** |  |  |  |  |
|  | **Барлығы: қорытынды жұмыстар** |  |  |  |  |
|  | **Ұңғыма бойынша жиыны:** |  |  |  |  |
| **Тапсырыс беруші:****«QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аты-жөні****б.ш.о.** | **Мердігер:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аты-жөні****б.ш.о.** |

**Барханная кен орнының №б-6 ұңғымасын бұрғылау бойынша жұмыстарды орындаудың күнтізбелік кестесі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Кезең | Жұмыстың атауы | Өлшегіш бірлігі | Көлем | Мерзімі | Жұмыстарды орындаудың болжамды мерзімдері |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Ұңғыманы бұрғылауға дайындық жұмыстары:** |
|  **I** | Дайындық жұмыстар |  |  |  | **Жұмыс басталған күннен бастап** |
| **II** | Бұрғылау қондырғысын мобилизациялау және бастапқы монтаждау |  |  |  |  |
|  | **Ұңғыманы бұрғылауға дайындық жұмыстары** |  |  |  |  |
|  | **Бұрғылау және бекіту:** |
| **III** | Бағыттаушы оқпанын бұрғылау және шегендеуКондукторды бұрғылау және шегендеу | мм | 30350 |  |  |
| **IV** | Техникалық бағаны бұрғылау және шегендеу, бағанды басын қысыммен сынау | м | 1300 |  |  |
| **V** | бұрғылау, керн алу, шегендеу, құбырды қысыммен сынау |  м | 2700  |  |  |
| **VI** | Керн алу | м | 30 |  |  |
| **Барлығы: бұрғылау және бекіту** |  |  |  |  |
| **VII** | **Қорытынды жұмыстар:** |
| **VII а** | **БҚ бөлшектеу және демобилизациялау, сағалық және жерасты жабдықтарын Тапсырыс берушіге беру**  |  |  |  |  |
| **VII в** | **Ұңғыма аумағын, сондай-ақ Мердігердің жұмысы салдарынан топырақтың бұзылуы байқалатын барлық іргелес аумақтарды техникалық және биологиялық рекультивациялау, ұңғыманы Тапсырыс берушіге беру** |  |  |  |  |
|  | **Барлығы: қорытынды жұмыстар** |  |  |  |  |
|  | **Ұңғыма бойынша жиыны:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:****«QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аты-жөні****б.ш.о.** | **Мердігер:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аты-жөні****б.ш.о.** |