**Приложение №8** к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г.

**Календарный план**

**на проведение гидравлического разрыва пласта**

**на скважинах месторождений АО «Мангистаумунайгаз»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Производственное управление** | **Количество скважин** | | | | | | | | | | | | **Общее количество на 2024 год** |
| **1 квартал** | | | **2 квартал** | | | **3 квартал** | | | **4 квартал** | | |
| **янв** | **фев** | **мар** | **апр** | **май** | **июн** | **июл** | **авг** | **сен** | **окт** | **ноя** | **дек** |
| 1 | ПУ «Жетыбаймунайгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 34 |
| 2 | ПУ «Каламкасмунайгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 21 |
| **ИТОГО:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **19** | **19** | **17** |  | **55** |

**От имени ЗАКАЗЧИКА: От имени ПОДРЯДЧИКА:**