№ 10 қосымша

келісім-шарт №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**Қаламқас кен орнында үш ұңғымада тік сейсмикалық профильдеу (ТСП) жұмыстарын жүргізу бойынша күнтізбелік жоспар**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Жұмыс түрі** | **Өлшем бірлігі** | **Көлемі** | **Шарттың құнынан көлемі** | **Тапсырыс берушінің өтінішін берген сәтінен бастап орындалу мерзімдері** |
| 1 | Мобилизация | ұңғ./опер. | 3 | Шарттың жалпы сомасының 80% | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн |
| 2 | Дайындық жұмыстары | ұңғ./опер. | 3 |
| 3 | Жабдықтарды монтаждау | ұңғ./опер. | 3 |
| 4 | Тәжірибелік жұмыстар | ұңғ./опер. | 3 |
| 5 | Далалық жұмыстар | ұңғ./опер. | 3 |
| 6 | Демобилизация | ұңғ./опер. | 3 |
| 7 | Материалдарды өңдеу және интерпретациялау | ұңғ./опер. | 3 | Шарттың жалпы сомасының 20% | Бірінші кезең аяқталған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн |
| 8 | Қорытынды есепті Тапсырыс берушімен келісу және қорғау | Есеп | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТАПСЫРЫС БЕРУШI атынан** | **От имени ЗАКАЗЧИКА** |
| **Бас директор геология және игеру жөніндегі орынбасары** | **Заместитель генерального директора**  **по геологии и разработке** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Ф.И.О.]** | |
|  | |
| **МЕРДІГЕРДІҢ атынан**  **[Лауазымы]** | **От имени ПОДРЯДЧИКА**  **[Должность]** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Ф.И.О.]** | |