**202\_\_\_ ж. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шартқа**

 **№ 4 ҚОСЫМША**

**Жұмыстардың құнын есептеу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Жұмыстардың атауы** | **Жұмыстардың құны (ҚҚС-сыз)** |
| **Ұңғыма К-344**  |  |
| ТХ (технологиялық бөлім) | 25 447 879 |
| ЭХС (электрохимиялық қорғаныс) |
| Жалпы құрылыс жұмыстары  | 19 518 427 |
| АД (автомобиль жолы) | 13 314 898 |
| ЭС (электрмен жабдықтау) | 16 305 462 |
| АТХ (технологиялық процестерді автоматтандыру) |
| **К-344 ұңғымасы бойынша жиыны** | **74 586 666** |
| **Ұңғыма К-343**  |  |
| ТХ (технологиялық бөлім) | 32 844 857 |
| ЭХС (электрохимиялық қорғаныс) |
| Жалпы құрылыс жұмыстары  | 19 518 427 |
| АД (автомобиль жолы) | 11 544 301 |
| ЭС (электрмен жабдықтау) | 11 911 466 |
| АТХ (технологиялық процестерді автоматтандыру) |
| **К-343 ұңғымасы бойынша жиыны** | **75 819 051** |
| **Ұңғыма К-612**  |  |
| СНГ (мұнай мен газды жинау) | 46 269 001 |
| ЭХС (электрохимиялық қорғаныс) |
| Жалпы құрылыс жұмыстары  | 19 518 427 |
| АД (автомобиль жолы) | 11 544 301 |
| ЭС (электрмен жабдықтау) | 24 785 601 |
| АТХ (технологиялық процестерді автоматтандыру) |
| **К-612 ұңғымасы бойынша жиыны** | **102 117 330** |
| **Жұмыстардың жалпы құны** | **252 523 047** |

**\* *Ескерту: құнының есебін жасау кезінде жұмыс бірлігінің бағасы Тапсырыс беруші белгілеген құн бюджетінен аспауға тиіс. Құн есебі тендер жеңімпазының берілген баға ұсынысына сәйкес есептелуге тиіс.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші** **"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС****Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары****Абишев А.Г.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС** **Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарыВан Шуай (Wang Shuai)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **Мердігер** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**202\_\_\_ ж. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шартқа**

 **№ 5 ҚОСЫМША**

**Жұмыстардың күнтізбелік кестесі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жұмыстардың атауы** |  **Жұмыстың басталуы** | **Жұмыс ұзақтығы** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Объектіге материалдарды жеткізу | Шартқа қол қойылған күннен бастап | тұрақты |
| 2 | Жұмылдыру  |
|  | **Ұңғыма К-344**  |  |  |
| 3 | ТХ (технологиялық бөлім) | 1 және 2-тармақтар аяқталғаннан кейін | 20 артық емес |
| ЭХС (электрохимиялық қорғаныс) |
| 4 | Жалпы құрылыс жұмыстары | 3-тармақ аяқталғаннан кейін | 20 артық емес |
| 5 | ЭС (электрмен жабдықтау)  | 5-тармақ аяқталғаннан кейін | 20 артық емес |
|  | **Ұңғыма К-343**  |  |  |
| 6 | ТХ (технологиялық бөлім) | 4-тармақ аяқталғаннан кейін | 20 артық емес |
| ЭХС (электрохимиялық қорғаныс) |
| 7 | Жалпы құрылыс жұмыстары | 7-тармақ аяқталғаннан кейін | 20 артық емес |
| 8 | ЭС (электрмен жабдықтау) | 9-тармақ аяқталғаннан кейін | 20 артық емес  |
|  | **Ұңғыма К-612** |  |  |
| 9 | СНГ | 7-тармақ аяқталғаннан кейін | 20 артық емес |
| ЭХС (электрохимиялық қорғаныс) |
| 10 | Жалпы құрылыс жұмыстары | 11-тармақ аяқталғаннан кейін | 20 артық емес |
| 11 | ЭС (электрмен жабдықтау) | 9-тармақ аяқталғаннан кейін | 20 артық емес |
| 12 | АД (автомобиль жолы) | 13-тармақ аяқталғаннан кейін | 30 артық емес |
| 13 | АТХ (технологиялық процестерді автоматтандыру) |
| 30 артық емес |
| 14 | Аумақтарды жинау және қоқыстарды шығару | 14-тармақ аяқталғаннан кейін | тұрақты |
| 15 | Атқарушылық-техникалық құжаттаманы ресімдеу | 3-тармақ аяқталғаннан кейін | тұрақты |
| 16 | **Объектіні пайдалануға беру** | 16-тармақ аяқталғаннан кейін | **2025 жылғы 31 желтоқсан** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші** **"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС****Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары****Абишев А.Г.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС** **Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарыВан Шуай (Wang Shuai)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **Мердігер** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **202\_\_\_ ж. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шартқа** **№ 6 ҚОСЫМША** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«ҚАЗАҚОЙЛ АҚТӨБЕ» ЖШС ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ, ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕРДІГЕРЛЕРМЕН ҰЙЫМДАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖӨНІНДЕГІ** **ЕРЕЖЕ****Мазмұны**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Бөлім атаулары** |

1. Мақсаты және қолдану саласы
2. Нормативтік құжаттар
3. Терминдер, анықтамалар, белгілер және қысқартулар
4. Жұмыстарды орындау тәртібі
5. Процесте қолданылатын жазбалардың құрамы, оларды сақтау орындары мен мерзімдері
6. Өнімділік критерийлері
7. Тәуекелдер мен мүмкіндіктер
8. Жауапкершілік

**Қосымша:**1-қосымша ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі жалпы модель2-қосымша облыстағы сыни ТЖҚ-ның үлгілік тізбесі ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ3-қосымша мердігер ұйымның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы біліктілік критерийлерін бағалау жөніндегі үлгілік сұрақтардың нысаны4-қосымша техникалық ерекшелікті бөлуге арналған ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы шаралар бойынша талаптар5-қосымша «Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы міндеттемелері»шартының бөлімі6-қосымша шартқа ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспары 7-қосымша8-қосымша ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы бұзушылықтар үшін айыппұл санкцияларының үлгі тізбесі9-қосымша мердігер ұйымның объектінің аумағында жұмыстар жүргізуге/қызметтер көрсетуге рұқсат беру актісінің нысаны10-қосымша мердігер ұйымның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қызметін бағалау парағының нысаны**1. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ**1.1 Осы Ереже компания объектілерінде ТЖҚ жеткізу/орындау/көрсету кезінде мердігер ұйымдардың қызметкерлері мен қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті.1.2 осы Ереженің талаптары барлық мердігерлерге қатысты Компанияның барлық өндірістік объектілеріне, объектілердегі барлық ілеспе жұмыстар мен қызметтерді қоса алғанда, ТЖҚ жеткізу/орындау/көрсету кезінде қолданылады.1.3. Осы Ереженің мақсаттары:1) компанияның өндірістік объектілерінде ТЖҚ орындайтын/көрсететін/жеткізетін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігерлік / қосалқы мердігерлік ұйымдарды ұйымдастыру, тиімді басқару және бақылау үшін бірыңғай талаптарды белгілеу;2) компанияның өндірістік объектілерінде мердігерлік/қосалқы мердігерлік ұйымдардың ТЖҚ орындауының/көрсетуінің/жеткізуінің барлық кезеңдерінде тәуекелдерді/қауіпті және зиянды өндірістік факторларды анықтау, бағалау және азайту;3) мердігерлік/қосалқы мердігерлік ұйымдардың ТЖҚ-ны орындау/көрсету/жеткізу кезінде осы Ереженің талаптарын сақтауы.1.4. Осы Ереже заңнамалық талаптарға, Қордың, саясаттың және СМ талаптарына, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы iogp халықаралық стандарттары мен ұсынымдарына, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобында еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мердігер ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі корпоративтік стандартқа сәйкес әзірленді және Компанияның ішкі құжаты болып табылады.1.5. Мердігерлік ұйымдар қызметкерлерінің осы Ереженің талаптарын сақтау жөніндегі жауапкершілігі тиісті мердігерлік Шартпен регламенттеледі. Компания басшылығы, жетекшілік ететін бөлімдердің басшылары осы Ереженің талаптарын басшылыққа ала отырып, ТЖҚ орындау/көрсету/жеткізу шартын жасасу кезінде мердігер ұйым үшін осы міндеттемелерді айқындауға жауапты болады. 1.6 ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі негізгі қағидаттар:1) жоспарлау және құрылымдау;2) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы жауапкершілік;3) операциялық қызметті басқару жүйесінің тұтастығын қамтамасыз ету және Компания мен мердігер ұйымдардың өнімділігін арттыру;4) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ барлық аспектілерін бақылау мен мониторингті қамтамасыз ету жәнешарттарға қатысты әлеуметтік жауапкершілік;5) компанияның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптарының орындалуын қамтамасыз ететін тәуекелдерді/қауіпті өндірістік факторларды тиімді басқаруға ықпал ететін компания мен мердігерлер арасындағы сенімділік; 6) мердігер ұйымдар арасында тәуекелдерді/ қауіпті өндірістік факторларды басқару бойынша тәсілдер мен әдістерді тарату;7) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында мердігер ұйымдарды ынталандыру тетіктерін енгізу;8) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы компания мен мердігерлік ұйымдардың көрсеткіштерін арттыру.**2. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР**

|  |  |
| --- | --- |
| **ISO 9001:2015** | Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар және қолдану жөніндегі Нұсқаулық |
| **ISO 14001:2015** | Экологиялық менеджмент жүйелері. Талаптар және қолдану жөніндегі Нұсқаулық |
| **ISO 45001:2018** | Денсаулық сақтауды басқару және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелері. Талаптар және оларды қолдану жөніндегі Нұсқаулық |
| **ISO 50001:2018** | Энергетикалық менеджмент жүйесі талаптар және қолдану жөніндегі Нұсқаулық |
| **РИСМ**  | Біріктірілген менеджмент жүйесі бойынша нұсқаулық |
| **ВПК ИСМ 001** | Құжатталған ақпаратты басқару |
| **ВПК ИСМ 002** | Процестерді сипаттау жөніндегі Нұсқаулық |
| **ВПК ИСМ 004** | Ішкі аудиттер |
| **ВПК ИСМ 005** | Түзету әрекеттері |
| **ВПК ИСМ 050** | Кәсіби денсаулық және қауіпсіздік менеджменті жүйесі және экологиялық менеджмент жүйесі бойынша нұсқаулық |
|  | Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 23.11.2015 ж. № 414-V ҚРЗ |
|  | «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V 3PK Заңы |
| **Версия 1** | ҚМГ компаниялар тобында Денсаулық сақтау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы менеджмент жүйесі бойынша басшылық |
| **KMG-ST-3524.1-13** | «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялар тобында еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мердігер ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі корпоративтік стандарт |
|  | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы өрт қауіпсіздігі қағидалары |
|  | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығы |

**3. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР**Осы Ережеде мынадай анықтамалар мен қысқартулар қолданылады:

|  |  |
| --- | --- |
| **Қор**  | «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры « акционерлік қоғамы |
| **Компания** | «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС |
| **Қордың Тәртібі** | «Самұрық-Қазына «ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на 2022 жылғы «3» наурыздағы № 193 меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асыру тәртібі |
| **Шарт әкімшісі**  | ТЖҚ сатып алуды әкімшілендіруге және мердігер ұйыммен шарт жасасуға жауапты құрылымдық бөлімше |
| **Сауалнама** | Әлеуетті мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы біліктілік критерийлеріне сәйкестігін айқындауға бағытталған мәселелер тізбесі |
| **Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау блогы (ОЖ - дан)** | ҚМГ - ның жауапты құрылымдық бөлімшесі және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі бизнес-процестің иесі |
| **Зиянды өндірістік фактор** | Қызметкерге әсер етуі ауруға немесе еңбекке қабілеттіліктің төмендеуіне және (немесе) ұрпақтардың денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін өндірістік фактор |
| **Шарт** | Компания мен мердігер (өнім беруші) арасында жасалған, белгіленген тәртіппен ТЖҚ сатып алуға бағытталған мердігерлік шарт |
| **Қоршаған ортаның ластануы** | Қоршаған ортаға ластаушы заттардың, радиоактивті материалдардың, өндіріс және тұтыну қалдықтарының түсуі, сондай-ақ шудың, дірілдің, магнит өрістерінің және өзге де зиянды физикалық әсерлердің қоршаған ортаға әсері |
| **Заңнамалық талаптар** | Халықаралық конвенцияларды, стандарттар мен шарттарды, сондай-ақ мемлекетаралық келісімдерді қоса алғанда, нормативтік құқықтық және рұқсат беру құжаттарында қамтылған талаптар |
| **Біліктілік органы** | Қордың Басқармасы айқындаған Қор стандартына сәйкес әлеуетті мердігерлердің біліктілігін алдын ала жүзеге асыратын заңды тұлға |
| **Шарттың кураторы**  | Осы ереже шеңберінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелері бойынша жұмысты ұйымдастыруға және мердігерлік ұйыммен өзара іс-қимыл жасауға жауапты шарт әкімшісі |
| **Желілік басшылар** | Жұмыс өндірісіне тікелей басшылықты жүзеге асыратын басшылар мен мамандар |
| **Жұмылдыру алдындағы аудит** | Жұмыс/қызмет көрсетуді бастамас бұрын жабдықтардың, техниканың, мүліктің және мердігер қызметкерлерінің дайындығы аудиті. Бұл аудит ықтимал тәуекелдерді анықтауға және алдын алуға бағытталған ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелері тұрғысынан маңызды болып табылады  |
| **Нысан** | Ғимараттар, құрылыстар, үй-жайлар, технологиялық жабдықтар-мұнайды қайта өңдеу қондырғылары, бұрғылау қондырғылары мен бұрғылау жабдықтары, газ-мұнай айдау станциялары мен құбырлары, резервуарлық парктер, инженерлік құрылыстар мен полигондар, өндірістік қызметте пайдаланылатын және компанияның аумағында (келісімшарттық аумақта) орналасқан басқа да техникалық құрылғылар, көлік құралдары мен арнайы техника |
| **Қауіпті өндірістік фактор** | Жұмысшыға әсер етуі уақытша немесе тұрақты болуы мүмкін өндірістік фактор |
| **ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ** | Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мынадай бағыттарды қамтитын қызмет бағыты: еңбек қауіпсіздігі және жұмыскерлердің денсаулығы мен еңбек гигиенасын қорғау, өнеркәсіптік, өрт және көлік қауіпсіздігі, Төтенше жағдайлар, сәйкестікті басқару, қоршаған ортаны қорғау (шығарындыларды, төгінділер мен қалдықтарды басқару), табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану (су, жануарлар мен өсімдіктер әлемі, энергия тиімділігі) |
| **Тәуекелді бағалау** | Анықталған тәуекелдің сандық және / немесе сапалық көрсеткішін оның пайда болу ықтималдығын және компанияға ықтимал залалды бағалау арқылы анықтау  |
| **Мердігер ұйым (мердігер) / жеткізуші**  | Компаниямен жасалған мердігерлік шарт бойынша ТЖҚ орындайтын/көрсететін/жеткізетін жеке немесе заңды тұлға |
| **Әлеуетті Мердігер / Жеткізуші** | Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер олар үшін Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), ТЖҚ сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум) |
| **Іс-шаралар жоспары**  | Осы Ереженің заңнамалық талаптары мен талаптарына сәйкес мердігердің/қосалқы мердігердің жұмыстарды орындауын/қызметтерін көрсетуін ұйымдастыруға және бақылауға, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы тәуекелдерді басқаруға бағытталған іс-шаралар жоспары |
| **ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша** | Сауалнама және аудит арқылы жүзеге асырылатын Қор стандартында айқындалған ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы біліктілік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан әлеуетті мердігерлерді бағалау процесі |
| **Алдын ала біліктілік іріктеу (алдын ала біліктілік)** | Компанияның өндірістік қызметінің нәтижесінде немесе процесінде орын алған, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаға, өртке, жарылысқа, апатқа, жол-көлік оқиғасына немесе компанияның бизнесі мен беделіне әсер ететін кез келген өзге оқиғаға әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін кез келген жоспарланбаған оқиға |
| **Оқиға**  | Компаниямен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты орындайтын жеке тұлға |
| **Қызметкер** | Компания үшін мердігерлік шарт бойынша ТЖҚ өткізуді /көрсетуді/жеткізуді жүзеге асыратын мердігер(қосалқы мердігер) ұйымның кез келген қызметкері |
| **Мердігер ұйымның(мердігердің) қызметкері** | Қызметкер еңбек міндеттерін атқарған кезде оның еңбек қызметі процесінде тұрақты немесе уақытша болатын орны |
| **Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізілімі**  | Қор стандартына сәйкес біліктілік органы қалыптастыратын ТЖҚ-ның білікті әлеуетті өнім берушілерінің тізбесі |
| **Тәуекел** | Сапа менеджменті жүйесі шеңберінде – тиісті сапаны қамтамасыз ету қабілетіне, тәуекелдерді басқару жүйесі саласында – стратегиялық мақсаттарға табысты қол жеткізу қабілетіне, Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі шеңберінде-компания қызметкерлерінің денсаулығына теріс әсер ететін қолайсыз оқиғаның туындау мүмкіндігі |
| **Басшылық (басшы қызметкерлер)** | Компанияның басқармасы және оның орынбасарлары |
| **Қызмет бағытының басшысы** |  |
| **ҚОҚ және ҚОҚ бөлімі** | Қызметтің тиісті бағытын басқаратын құрылымдық бағыттың басшысы: «Экономика және қаржы», «Стратегия», «адам ресурстарын басқару», «Корпоративтік қауіпсіздік», «еңбекті және қоршаған ортаны қорғау», «құқықтық қамтамасыз ету», «тәуекелдерді басқару»,»Трансформация»  |
| **Жмзиб** | ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қызмет бағытына жауапты компанияның құрылымдық бөлімшесі |
| **Қосалқы мердігер ұйым (қосалқы мердігер)** | Кәсіби денсаулық және қауіпсіздік менеджменті жүйесі |
| **ТРУ** |  |

**4. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ****4.1. Мердігерлермен өзара әрекеттесудің жалпы тәсілі**4.1.1. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимылдың тиімділігі ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы тәуекелдерді/қауіпті және зиянды өндірістік факторларды болдырмау және болдырмау мақсатында осы Ережеде көзделген барлық іс-шаралардың кезең-кезеңімен орындалуына байланысты. 4.1.2. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігерлік ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі жалпы модель осы Ережеге 1-қосымшада көрсетілген.**4.2. Мердігермен жұмысты жоспарлау**4.2.1. Компания Басқармасы ТЖҚ жеткізу/орындау/көрсету үшін мердігер ұйымды тарту қажеттілігі туралы шешім қабылдағаннан кейін Шарт әкімшісі өзінің құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері арасынан ТЖҚ сатып алу жөніндегі Кураторды тағайындайды. 4.2.2. Жоспарлау кезеңіндегі Шарттың кураторы, ОЖ және ОЖ бөлімімен бірлесіп:1) компанияның өндірістік қызметі шеңберінде ТЖҚ жеткізу/орындау/көрсету үшін қажетті ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелері тұрғысынан маңызды ТЖҚ көлемін айқындайды;2) ТЖҚ жеткізу/орындау/көрсету шарттарын бағалайды:а) жұмыстар мен қызметтер үшін-жыл мезгілі, климаттық жағдайлар, учаскенің қолжетімділігі, жер бедері және т. б.;б) тауар үшін-қауіпсіздік, сапа, кепілдік, тасымалдау шарттары және т. б.3) ТЖҚ жеткізуге/орындауға/көрсетуге тартылатын әлеуетті мердігерлердің жабдықтарына, көлігіне, техникасына, мүлкіне және қызметкерлеріне қойылатын ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптарды қалыптастырады. **4.3. Мердігердің Біліктілігі**4.3.1. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы сыни еңбек жөніндегі әлеуетті мердігерлердің біліктілігі Қордың тәртібімен регламенттеледі. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы сыни ТЖҚ үлгілік тізбесі осы Ережеге 2-қосымшада көрсетілген.4.3.2. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ критерийлері бойынша әлеуетті мердігерлердің алдын ала біліктілігі сауалнаманы және техникалық (верификациялық) аудитті (техника мен жабдықтың болуы, сапасы мен жай-күйі; қызметкерлердің құзыреттілігі, құжаттамаға сәйкестігі және т.б.) қамтиды. Әлеуетті мердігерлердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы біліктілік критерийлерін бағалау жөніндегі үлгілік мәселелердің тізбесі осы Ережеге 3-қосымшада көрсетілген; 4.3.3. Қордың білікті әлеуетті өнім берушілер тізіліміне кіретін әлеуетті мердігерлер білікті мердігерлер арасында тендерге қатысуға рұқсат алады.4.3.4. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында сындарлы емес ТЖҚ сатып алу Қор тәртібінің ережелеріне сәйкес жалпы негіздерде жүргізіледі. **4.4. Тендер, таңдау және Мердігермен шарт жасасу**4.4.1. Тендер өткізу рәсімдері және Қордың білікті мердігерлері арасында мердігерді таңдау Қор тәртібімен регламенттеледі.4.4.2. Шарт кураторы тендерлік құжаттаманы қалыптастыру шеңберінде шарт әкімшісіне осы Ережеге 4-қосымшада көрсетілген шарттың техникалық ерекшелігін бөлу үшін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы шаралар бойынша талаптарды ұсынуды қамтамасыз етеді. 4.4.3. Қажет болған жағдайда, Шарттың кураторы жалпы негіздерде ТЖҚ сатып алуды жүргізу кезінде білікті мердігерлердің немесе әлеуетті мердігерлердің сұрау салулары бойынша ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарына қажетті түсіндірмелерді қамтамасыз етеді.4.4.4. Мердігермен жасалған шартта ЕҚ, ЕҚ және ҚОҚ бойынша дербес бөлім және осы Ережеге 5-қосымшада көрсетілген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігердің міндеттемелері, сондай-ақ шартқа қосымша осы Ережеге 6-қосымшада көрсетілген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Келісім, оның ажырамас бөлігі болып табылады. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісім мердігер орындайтын жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін, сондай-ақ компанияның жергілікті ерекшеліктері мен ішкі талаптарын ескере отырып толықтырылуы немесе өзгертілуі мүмкін.4.4.5. Шарт қосалқы мердігерлерді тарту талаптарын қамтуға тиіс, бұл ретте мердігер қосалқы мердігерді тарту процесінің осы Ереженің талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге тиіс. 4.4.6. Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша барлық ішкі талаптарының орындалуын тиісінше қамтамасыз ету үшін мердігер шарт жасалғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей осы Ережеге 7-қосымшада көрсетілген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеуге тиіс.4.4.7. Мердігер жасаған ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспары жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге байланысты ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелерін, сондай-ақ мердігер және (немесе) мердігер жұмыс/қызметтер көрсету орнына қол жеткізгенге дейін осы мәселелерді шешу үшін қабылдануы тиіс шараларды сипаттауға тиіс. Мердігер компанияның заңнамалық талаптарын, саясаттарын, стандарттары мен талаптарын, сондай-ақ жұмыстар жүргізілетін/қызметтер көрсетілетін салада жалпы қабылданған Халықаралық іскерлік практиканы ескере отырып және оларға сәйкес ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспарын жасауға тиіс. Егер аталған талаптар мен практиканың құрамдас бөліктері арасында сәйкессіздік немесе сәйкессіздік болса, Мердігер заң талаптарында көзделген дәрежеде олардың ең қатаңдығына сәйкес келу үшін бар күшін салуы керек.4.4.8. Мердігер келісім-шарт кураторына ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспарын ұсынады. Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарын Шарттың кураторы және желілік басшы, ЕҚ және ОЖ бөлімі қарайды және келіседі және Компания Басқармасы 3 (үш) жұмыс күні ішінде бекітеді немесе оның кемшіліктері көрсетіле отырып мердігерге қайтарады. Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспарының кез келген кемшіліктерін жояды және оны қайта қарауға ұсынады. Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспарын Компания оны шарт бойынша мердігердің жұмыстарды орындауы/қызметтер көрсетуі басталғанға дейін Бекітетіндей етіп жасайды. Компанияның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарауы мердігерді осы Ереженің заңнамалық талаптары мен талаптарына қайшы келмейтін жоспарды жетілдіру және енгізу міндетінен босатпайды. Жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету сипатына әсер ететін жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету жобасында қандай да бір өзгерістер болған жағдайда, мұндай өзгерістер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарына осы Ережеде белгіленген тәртіппен енгізіледі.4.4.9. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігерді көтермелеу шарттары Компанияның ішкі құжаттарымен айқындалады.4.4.10. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптарды бұзғаны үшін айыппұл санкцияларын салу тетігі мен мөлшері объектілердің ерекшелігіне, жүргізілетін жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің сипаты мен көлеміне байланысты шарт жасасу кезінде айқындалады. Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында белгіленген талаптарды бұзғаны үшін айыппұлдар мен айыппұлдардың үлгілік тізбесі осы Ережеге 8-қосымшада көрсетілген, ол шартқа міндетті қосымша болып табылады.**4.5. Мердігерді жұмылдыру және жұмысқа жіберу (**жұмыстар мен қызметтер үшін)* 1.

4.5.1. Мердігер жабдықты, техниканы, мүлікті және мердігер қызметкерлерін жүргізілетін жұмыстар/көрсетілетін қызметтер учаскесіне жұмылдырудың болжамды мерзімінен кемінде 10 (он) күн бұрын шарт әкімшісіне, шарт кураторына және желілік басшыға ұсынуға міндетті:1) жұмыстар жүргізу/қызметтер көрсету жобасы;2) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспары;3) жұмыстарды ұйымдастыруға және қауіпсіз жүргізуге жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрық, оның ішінде қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізу орындарын дайындауға және қауіптілігі жоғары жұмыстарды тікелей жүргізуге жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрықтардың, сондай-ақ жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге, жабдықтарды, құрылыстарды, техникалық құрылғыларды ұстауға жауапты адамдарды тағайындау туралы өзге де бұйрықтардың көшірмелері оларды қауіпсіз пайдаланғаны үшін, өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеуге жауаптыларды тағайындау туралы және басқа да нормалар мен Қағидалармен регламенттелген, ПБ және ҚОҚ;4) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелеріне жауапты адамдардың олардың өкілеттіктері, міндеттері мен жауапкершілік аймақтары сипатталған тізімі және олардың байланыс деректері, соның ішінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жай-күйі үшін жауапты тұлғаның деректері тікелей жұмыс жүргізу жобасында;5) мамандар мен жұмысшылардың біліктілігін растайтын құжаттар, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша білімдерін тексеру хаттамалары мен куәліктерінің көшірмелері;6) көлік құралдарына, жабдыққа, техникаға, құралдарға сертификаттар, рұқсаттар, рұқсаттар туралы ақпаратты қамтиды.4.5.2. 4.5.1-тармақта көрсетілген мердігерден ақпарат алғаннан кейін желілік басшы мердігермен бастапқы кеңес ұйымдастырады, онда:1) мердігердің негізгі қызметкерлері жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету жобасының міндеттерімен толығырақ танысады; 2) мердігерге ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша алдағы жұмыстар/көрсетілетін қызметтер тиімділігінің негізгі көрсеткіштері жеткізіледі;3) алдағы жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің барлық тәуекелдері/қауіпті өндірістік факторлары және олардың алдын алу жөніндегі шаралар нақтыланады;4) осы жұмыс өндіру/қызмет көрсету жобасы үшін мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспары назарға жеткізіледі; 5) жабдықтың, техниканың, мүліктің және мердігер қызметкерлерінің жұмылдыру алдындағы аудитін жүргізу кестесі келісіледі; 6) жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету барысында мердігер қызметкерлерінің шарт талаптары мен ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ стандарттарын бақылауы мен сақтауына жауапты мердігердің өкілетті өкілі келісіледі.4.5.3. Бастапқы кеңестен кейін мердігермен келісілген мерзімде шарттың желілік басшысы, кураторы, ОЖ және ОЖ бөлімі жұмыстарды жүргізу/Қызмет көрсету учаскесіне жұмылдыруға арналған жабдықтың, техниканың, мүліктің және мердігер қызметкерлерінің жұмылдыру алдындағы аудитін жүргізеді. 4.5.4. Жұмылдыру алдындағы аудитті бағалау нәтижелері бойынша Тапсырыс беруші мердігерді жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету орнына жұмылдыруды бастау туралы шешім қабылдайды. Жабдықтар, техника, мүлік және мердігер қызметкерлері сәйкес келмеген жағдайда бұрын анықталған сәйкессіздіктерді жою үшін мердігердің қайта жұмылдыру алдындағы аудиті жүргізіледі.4.5.5. Жабдықтар, техника, мүлік және мердігер қызметкерлері жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету учаскесіне келген соң, сондай-ақ жабдықтарды монтаждау және Баптау бойынша қажетті жұмыстарды жүргізгеннен кейін мердігердің жұмысқа дайындығын бастапқы бағалау жүргізіледі және осы Ереженің 9-қосымшасында көрсетілген нысан бойынша мердігерді жұмыстарды жүргізуге/қызметтер көрсетуге жіберу актісіне қол қойылады. Жабдықты, техниканы, мүлікті және мердігер қызметкерлерін ауыстыру қажет болған кезде ауыстыруға тек бұрын жұмылдыру алдындағы аудиттен өткен жабдыққа, техникаға, мүлікке және мердігер қызметкерлеріне ғана жол беріледі.4.5.6. Мердігер ұйымды жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге жіберу компанияның барлық заңнамалық талаптары мен ішкі талаптары қамтамасыз етілген жағдайда, ал Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде іске асырылатын жобалар үшін – жергілікті заңнама мен Компанияның ішкі талаптары ескеріле отырып жүргізіледі.45.7. Мердігер қызметкерлерін объектілерде жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге жіберу ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша кіріспе нұсқама жүргізілгеннен кейін және ЕҚ және ҚОҚ бөлімінің қызметкерінде және мердігер қызметкерлерінде жұмыстарды жүргізуге/қызметтер көрсетуге құқық беретін барлық қажетті құжаттардың болуын тексергеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Кіріспе нұсқаманы өткізуді ОО және ООО бөлімі кіріспе нұсқаманы есепке алу журналында тіркейді.4.5.8. Мердігердің барлық қызметкерлері, соның ішінде жұмыс жетекшілері ҚОҚ және ҚОҚ бөлімінде кіріспе нұсқаулықтан өтеді.4.5.9. Егер мердігердің қызметкері қандай да бір себептермен тапсырыс берушінің ҚОҚ және ООО бөлімінде кіріспе нұсқаулықтан өтпеген жағдайда, ол объектіде жұмыс істеуге жіберілмейді.4.5.10. ҚОҚ және ҚОҚ бөлімі Тапсырыс берушінің пікірінше, жұмысты тиісті түрде орындамайтын, тиісті түрде қызмет көрсететін немесе осы Ереже мен шарттың талаптарын орындамайтын немесе жұмыстарды тиісті түрде орындауға/қызметтер көрсетуге зиян келтіретін мердігердің кез келген қызметкерін жұмыстарды орындаудан/қызметтер көрсетуден шеттетуді жазбаша түрде талап ете алады. Мердігер мұндай қызметкерді дереу және өз есебінен ауыстыруы керек.**4.6. Мердігердің жұмысты орындауы**4.6.1. Мердігер мердігер қызметкерлерінің жұмыстарды орындауын/Қызметтерді көрсетуін Шарттың ЕҚ, ЕҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптарға, ережелерге, нұсқаулықтарға, регламенттер мен стандарттарға, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тиісті талаптарға қатаң сәйкестікте қамтамасыз етуге тиіс. 4.6.2. Мердігер дереу, 1 (бір) сағаттан кешіктірмей, мердігер қызметкерлерімен болған оқиғалар, сондай-ақ дәрігерге дейінгі және(немесе) білікті медициналық көмек көрсету жағдайлары, алкогольге, есірткіге, психотроптық заттарға және олардың компания аналогтарына қатысты саясаттың бұзылуы туралы ҚОҚ және ҚОҚ бөліміне және желілік басшыға хабарлауға міндетті. Осы талапты сақтау мердігердің шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындауының маңызды шарты болып табылады. 4.6.3. Желілік басшы, Шарттың кураторы, ЕҚ және ҚОҚ бөлімінің жауапты қызметкері компания үшін жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету кезінде мердігердің қызметкерлерімен және (немесе) мердігердің жабдықтарымен байланысты оқиғаларды тергеуге қатысады. ҚОҚ және ҚОҚ бөлімі мердігерден заң талаптарында белгіленген мерзімде оқиғаларды тергеу туралы актілердің көшірмелерін, сондай-ақ мердігердің жүргізілген тергеу нәтижелері бойынша әзірленген түзету іс-шараларын орындағаны туралы ақпаратты (есептерді) алады.4.6.4. Жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету барысында мердігер өз қызметінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарына сәйкестігін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімдерде ұйымдастырады және мерзімді тексерулер (аудиттер) жүргізеді. Бұл жағдайда тексерудің 2 (екі) түрін жүргізу қажет: ішкі және сыртқы.4.6.5. Ішкі тексерулер (аудиттер) – мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі мамандарының күшімен мердігерлік ұйым ішінде ұйымдастырылады және өткізіледі (мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспарында көзделуге тиіс). Тексерулерді жүргізу тәртібін мердігер дербес айқындауға құқылы, тексерулердің нәтижелері бойынша тиісті актілер жасалады, олар ҚОҚ және ООО бөліміне жіберіледі.4.6.6. Мердігердің жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету объектілеріне сыртқы тексерулерді (аудиттерді) компания қызметкерлері ұйымдастырады және жүргізеді. Тексеру жүргізу кезеңділігі-тоқсанына кемінде 1 (бір) рет. Тексеруге: ЕҚ және ҚОҚ бөлімінің қызметкерлері, жұмыстар орындалатын/қызметтер көрсетілетін учаскеге жауапты желілік басшы қатысады. Мердігердің өкілдері тексерушілерді тексеру материалдарына және (немесе) объектісіне кедергісіз жіберуді қамтамасыз етуге және тексерулер жүргізу кезінде ілеспе ретінде қатысуға міндетті. Тексеру барысында тексерілуге тиіс:1) Шарт талаптарын іске асыру;2) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспары;3) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптарды сақтау;4) алдыңғы тексерудің ескертулерін жою. 4.6.7. Мердігер жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету барысында мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптарды және осы Ереженің талаптарын сақтауын талдау бойынша кеңестер өткізеді. Кеңестер жұмыстарды орындау/Қызмет көрсету процесінде үнемі, бірақ айына кемінде 1 (бір) рет өткізілуі тиіс. Оларды өткізу жиілігі мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспарында белгіленеді. Екі тараптың тиісті жауапты тұлғаларының кеңестеріне қатысу міндетті.4.6.8. Компания тарапынан кеңестерге қатысатын жауапты тұлғалардың тізімін ҚОҚ және ҚОҚ бөлімі дайындайды және белгіленген тәртіппен шартқа қол қойған компания басшылығы бекітеді.**4.7. Жұмыс аяқталғаннан кейін бағалау**4.7.1. Жұмыстар/қызметтер көрсетілгеннен кейін жұмыстар жүргізілген/қызметтер көрсетілген учаскенің желілік басшысы шарт кураторымен бірлесіп осы Ережеге 10-қосымшада көрсетілген нысан бойынша ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша мердігер қызметінің нәтижелері бойынша бағалау парағын толтырады. 4.7.2. Мердігерді бағалау нәтижелерін шарт кураторы ҚМГ компаниялар тобының ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша сыни мердігерлердің ТЖҚ жөніндегі Дерекқорына енгізеді, бұл мердігерге одан әрі ынтымақтастық үшін «СӘЙКЕС» НЕМЕСЕ «сәйкес келмейді» мәртебесі беріледі. 4.7.3. Компания ұсынған алынған бағаға байланысты мердігер ұйымды бақылау шаралары, ТЖҚ-ны кейінгі сатып алуға тарту кезінде және одан әрі ынтымақтастық үшін қабылданады. Егер Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы өз қызметінің нәтижелері бойынша мердігер қызметінің бағалау парағы бойынша 50% - дан аз сәйкестікті (қызыл аймақ) алған жағдайда, мұндай мердігерге «сәйкес келмейді»мәртебесі беріледі.4.7.4. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігер жұмысының тиімділігі шарт шеңберінде жұмыстарды жалғастыру/қызметтер көрсету, шартты ұзарту немесе оны бұзу туралы шешім қабылдау кезінде ескеріледі. Орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша шартта белгіленген талаптарға бірнеше рет сәйкес келмеуі болашақта аталған мердігермен қандай да бір шарттар жасасудан бас тарту үшін негіз болып табылады.4.7.3. Компания ұсынған алынған бағаға байланысты мердігер ұйымды бақылау шаралары, ТЖҚ-ны кейінгі сатып алуға тарту кезінде және одан әрі ынтымақтастық үшін қабылданады. Егер Мердігер ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы өз қызметінің нәтижелері бойынша мердігер қызметінің бағалау парағы бойынша 50% - дан аз сәйкестікті (қызыл аймақ) алған жағдайда, мұндай мердігерге «сәйкес келмейді»мәртебесі беріледі.4.7.4. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігер жұмысының тиімділігі шарт шеңберінде жұмыстарды жалғастыру/қызметтер көрсету, шартты ұзарту немесе оны бұзу туралы шешім қабылдау кезінде ескеріледі. Орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша шартта белгіленген талаптарға бірнеше рет сәйкес келмеуі болашақта аталған мердігермен қандай да бір шарттар жасасудан бас тарту үшін негіз болып табылады.**«Мердігер ұйымның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы міндеттемелері» Шартының бөлімі**1. Осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау барысында мердігер:1.1. Еңбек заңнамасын қоса алғанда, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт және көлік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы қолданыстағы заңнамалық талаптардың нормаларын және жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету аумағында қолданылатын өзге де нормативтік актілерді сақтау; 1.2. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тапсырыс берушінің саясатын, өмірлік маңызды Қағидалардың базалық қағидаттарын сақтау, жұмыстарды қауіпсіз орындау/қызметтер көрсету тұжырымдамасын қолдау және нөлдік жарақаттануға ұмтылу;1.3. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, жұмыстар орындалатын/қызметтер көрсетілетін объектінің өрт қауіпсіздігі жөніндегі қажетті іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету;1.4. Мердігерлік ұйымдардың қызметіне қатысты СМ және өзге де ішкі құжаттардың талаптарын қоса алғанда, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарының талаптарын сақтау;1.5. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу және Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша барлық ішкі талаптарының орындалуын, ал қажет болған жағдайда мердігердің қызметін Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келтіру жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі іс-шаралар жоспары Тапсырыс берушінің ЕҚ және ОЖ бөлімімен келісілуі және мердігер мен Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері бекітуі тиіс.1.6. Жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету алдында мердігер қызметкерлерінің дайындығын және заңнамалық талаптарға сәйкес денсаулық жағдайын ауысым алдындағы/рейс алдындағы медициналық куәландырудан өтудің тиісті тәртібін қамтамасыз ету;1.7. Тапсырыс берушіге жұмыстарды жүргізу / қызметтер көрсету учаскесінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын орындауға жауапты өзінің уәкілетті өкілінің және мердігердің басқа да қызметкерлерінің тегін хабарлау;1.8. «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС-не дәрігерге дейінгі және(немесе) білікті медициналық көмек көрсету жағдайларын, алкогольге, есірткі құралдарына, психотроптық заттарға және олардың аналогтарына қатысты саясаттың бұзылуын қоса алғанда, барлық оқиғалар туралы мәліметтерді Тапсырыс берушіге дереу, табылған сәттен бастап 1 сағаттан кешіктірмей ұсыну;1.9. Заң талаптарына, сондай-ақ Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес оқиғаларды тергеуді ұйымдастыру. Оқиғаларды тергеп-тексеру заң талаптарында және Тапсырыс берушінің ішкі талаптарында көзделген тәртіппен, заң талаптарында көзделген жағдайларда Тапсырыс берушінің, Мердігердің және тартылатын қосалқы мердігерлердің өкілдерінің (қажет болса), сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдерінің міндетті қатысуымен комиссия жүзеге асырады. Тексеру жөніндегі комиссияға қатысудан бас тартуға жол берілмейді; 1.10. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету үшін қосалқы мердігерді тартқан жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге қосалқы мердігердің Шартта көрсетілген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарына сәйкестігі туралы ақпаратты беруге және Тапсырыс берушіден қосалқы мердігерді тартуға жазбаша мақұлдау алуға міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші жалдау туралы шешім қабылдау үшін қосалқы мердігердің жабдықтарын, техникасын, көлігін, мүлкін және қызметкерлерін тәуелсіз тексеру (аудит) жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Қосалқы мердігерді тарту туралы оң шешім алғаннан кейін мердігер онымен жасалатын шарттарға осы бөлімде көзделген талаптарды енгізуге және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер өзі қосалқы мердігерлермен жасасқан шарттардың көшірмелерін беруге және Тапсырыс берушіде мәтін бойынша ескертулер болған жағдайда шартқа тиісті өзгерістер енгізуді қамтамасыз етуге міндетті. 2. Мердігер жұмыстарды орындауға/қызмет көрсетуге қатысты қолданыстағы заңнамалық талаптарға сәйкес келетін барлық лицензиялар мен рұқсаттарды күшінде ұстауы, кіру визаларын, тұруға рұқсаттарды, мердігердің барлық қызметкерлеріне, агенттеріне немесе мердігерге қызмет көрсететін қызметкерлерге жұмыс істеуге рұқсатты қоса алғанда, барлық әкімшілік рұқсаттарды уақтылы алып, толық күшінде және күшінде ұстауы тиіс. еңбек қызметі жұмыстарды орындаумен/қызмет көрсетумен байланысты.3. Мердігер мердігердің барлық қызметкерлерінің жұмысты/қызмет көрсетуді сапалы жүргізу үшін қажетті тиісті кәсіптерде тәжірибесі мен біліктілігі болуын, еңбек тәртібін сақтауын және Тапсырыс берушінің жұмысқа/қызметке немесе оны орындауға/көрсетуге қатысты ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы барлық белгіленген заңнамалық талаптары мен талаптарын орындауын қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер өз қызметін жүзеге асыратын саланың (индустрияның) ең жоғары стандарттары бойынша жұмыстарды орындауы/қызметтер көрсетуі тиіс.Қажет болған жағдайда, Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер өз есебінен мердігер қызметкерлерін қосымша оқытуды қамтамасыз етеді, ол жұмыс учаскесіне кіру немесе жұмыс жүргізу/Қызмет көрсету үшін қажет болуы мүмкін (мысалы, жүргізушілер үшін қорғаныс және қысқы жүргізу). 4. Тапсырыс беруші кез келген уақытта мердігерден Тапсырыс берушіге, Тапсырыс берушінің пікірінше, өз міндеттерін орындауға қабілетсіз немесе Тапсырыс берушінің мүдделерін бұзатын немесе мінез-құлқы Тапсырыс берушіге зиян келтіретін әрекеттері үшін айыпталған мердігердің кез келген қызметкеріне жұмыстан шығынсыз шеттетуді талап етуге құқылы және мердігер бағынуға міндетті болады және қажет болған жағдайда, Тапсырыс беруші үшін қосымша шығындарсыз қолайлы ауыстыруды дереу жүзеге асырыңыз.5. Мердігер айыппұлдарды, өсімпұлдарды төлеуді, сондай-ақ осыған байланысты келтірілген зиянды өтеуді қоса алғанда, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптарды орындау/қызметтер көрсету кезінде өзі жіберген бұзушылықтар үшін дербес жауапты болады. Егер Тапсырыс беруші мердігердің жоғарыда көрсетілген бұзушылықтары үшін жауапқа тартылған жағдайда, соңғысы Тапсырыс берушіге келтірілген барлық шығындарды өтеуге міндеттенеді.6. Жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету процесінде болған Тапсырыс берушінің қызметкерлерімен болған оқиғалар үшін мердігердің кінәсі болған кезде Мердігер Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтеуге міндеттенеді.7. Тапсырыс беруші мердігер тартқан мердігердің немесе қосалқы мердігердің кез келген қызметкерінің денсаулығына залал келтірген оқиғалар үшін жауап бермейді, егер тергеу олардың ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын бұзу фактісін анықтаса.8. Мердігер Тапсырыс берушіні мердігер және (немесе) қосалқы мердігерлер қызметкерлерінің денсаулығы мен өміріне келтірілген залалға, шығынға, бүлінуге немесе мердігердің жабдығын немесе мүлкін пайдалану мүмкін илистігіне қатысты кез келген және барлық жауапкершіліктен, залалдан, жарнамадан немесе шығындардан (сот шығындары мен шығыстарын қоса алғанда) қорғауға, өтемақы төлеуге және қорғауға міндеттенеді Тапсырыс берушінің міндеттеріне немқұрайлылықтан немесе немқұрайлылықтан, өйткені. осы тармаққа сәйкес, мердігердің меншігіндегі, жалдамалы немесе жұмыстарды жүргізу/Қызмет көрсету үшін мердігер ұсынатын барлық жабдықтар жабдықтар немесе меншік болып саналуы керек.9. Мердігер мердігер қызметкерлерінен, жабдықтан немесе мердігердің мүлкінен келетін қоршаған ортаның ластануына байланысты туындайтын кез келген жауапкершіліктен немесе шығындардан Тапсырыс берушіні қорғауға, өтеуге және қорғауға міндеттенеді.10. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап он төрт (14) күн ішінде мердігер өз есебінен Шарттың қолданылу мерзімі ішінде заңнамалық талаптарға сәйкес сақтандыруды қамтамасыз етуге және сақтандыруды қолдауға және Тапсырыс берушіге сақтандыру полистерінің куәландырылған көшірмелерін ұсынуға тиіс, ол мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:1) Жұмыс берушінің еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жауапкершілігін сақтандыру;2) кәсіптік қызмет барысында шығындарды сақтандыру;3) үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандыру;4) жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету кезінде пайдаланылатын көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін сақтандыру;5) экологиялық сақтандыру;6) заңнамалық талаптарға сәйкес қажетті сақтандырудың кез келген басқа түрлері.11. Тапсырыс беруші кез келген уақытта Мердігердің және (немесе) Мердігер тартатын қосалқы мердігерлердің Шарттың осы бабының ережелерін сақтауын бақылауды жүзеге асыруға құқылы. Тексеру барысында анықталған бұзушылықтар Тапсырыс берушінің, Мердігердің және (немесе) Мердігер тартатын қосалқы мердігерлердің өкілдері қол қоятын актіде тіркеледі. Мердігер және (немесе) Мердігер тартатын қосалқы мердігерлер мұндай актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, оны Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен ресімдейді.12. Мердігердің осы баптың талаптарын сақтамауы, сондай-ақ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын бірнеше рет бұзуы осы Шарттың талаптарын елеулі бұзу болып табылады және Тапсырыс берушіге осындай бұзуға байланысты мердігердің залалдарын өтеу жөніндегі Тапсырыс берушінің міндеттемелерінсіз осы Шартты біржақты тәртіппен бұзу құқығын береді.**Шартқа ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісім**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_қ. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ . «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», болашақта «Тапсырыс беруші» деп аталатын тұлға \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_негізінде әрекет ететін \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бір жағынан, және «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын тұлғада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, негізінде әрекет ететін\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатындар осы Келісімді ЕҚ, ӨҚ және ЕҚ саласында жасады ҚОҚ (бұдан әрі-Келісім) төмендегілер туралы:1. Тапсырыс беруші ЕҚ, ЕҚ және ҚОҚ мәселелеріне көбірек көңіл бөледі және мердігерден және (немесе) қосалқы мердігерден осы саясатты ұстануды және ЕҚ, ЕҚ және ҚОҚ саласындағы ең жоғары стандарттарды қамтамасыз етуді талап етеді. Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптары осы Келісімде, сондай-ақ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі корпоративтік құжаттарда баяндалған, олар танысу үшін мердігерге жұмыстар жүргізудің/қызметтер көрсетудің нақты басталуына дейін 15 күннен кешіктірілмей ұсынылуы тиіс.2. Тапсырыс беруші тексеру нәтижесінде немесе басқаша түрде мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын сақтамау фактілерін анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші мен мердігер осындай бұзушылықтарды жою жоспары мен мерзімдерін келіседі. Мердігердің тараптармен келісілген осындай мақсаттар мен міндеттерді орындауға тиісті шаралар қабылдауға қабілетсіздігі Тапсырыс берушінің мердігердің осындай бұзуға байланысты залалдарын өтеу жөніндегі Міндеттемелерінсіз Тапсырыс берушінің осы Шартты біржақты бұзуы үшін негіз болып табылады. 3. Мердігер барлық қолданыстағы заңнамалық талаптарды, бекітілген практикалық нұсқаулықтарды және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қолданыстағы нормалар мен ережелерді орындайды және сақтайды. Мердігер жұмыстарды орындау/Қызмет көрсету процесінде қоршаған ортаны қорғауға бағытталған барлық негізделген сақтық шараларын қабылдайды.4. Осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) барысында мердігер:4.1. Еңбек кодексін, Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Заңды, Экологиялық кодексті, азаматтық қорғау туралы Заңды, жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету аумағында қолданылатын өзге де заңдар мен нормативтік актілерді, оның ішінде осы Келісімге 1-қосымшада көрсетілген ішкі құжаттарды, саясаттарды, қағидаларды, стандарттарды, регламенттерді қоса алғанда, заңнамалық талаптар нормаларының сақталуын қамтамасыз ету және Тапсырыс берушінің объектілерінде орындалуы міндетті нұсқаулықтар, сондай-ақ өз қосалқы мердігерлерінің осы талаптарды сақтауын қамтамасыз ету.4.2. Мердігер/қосалқы мердігер осындай адамдармен еңбек шарттарын, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттарды не мердігер/қосалқы мердігер арасындағы қатынастарды жасағанына қарамастан, мердігер немесе қосалқы мердігер жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге тартқан кез келген жеке тұлғаларға қатысты мердігер / қосалқы мердігер осы Келісімнің ережелерінің сақталуын қамтамасыз етуге тиіс мұндай адамдармен құжатталмаған. Мердігер/қосалқы мердігер мен жұмыстарды орындау үшін тартылған жеке тұлғалар арасындағы қатынастарды Құжаттамалық ресімдеудің болмауы осындай тұлғаларға осы Келісімнің шарттарын қолданбауға және мердігерді/қосалқы мердігерді тиісті жауапкершіліктен босатуға негіз бола алмайды. 4.3. Тапсырыс берушінің мынадай талаптарының сақталуын қамтамасыз ету (қатысты бөлігінде):4.3.1. Оқиғалар, ағымдағы көрсеткіштер туралы ақпараттандыру және тергеу жүргізу саласында:4.3.1.1. Осы Келісімге 2-қосымшада көрсетілген оқиға туралы алғашқы хабарлама нысаны бойынша оқиғадан кейін 1 (бір) сағаттан кешіктірмей барлық болған жазатайым оқиғалар, авариялар, оқыс оқиғалар, жол-көлік оқиғалары және басқалар туралы жедел хабарлауға міндетті.4.3.1.2. Ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 4-күніне дейінгі мерзімде осы Келісімге 3-қосымшада көрсетілген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы ай сайынғы есеп нысаны бойынша өз жұмысының нәтижелері туралы ақпарат ұсынылсын.4.3.1.3. Жағдайлары мердігердің қызметімен тікелей немесе жанама байланысты болған және оның жүргізілуіне Тапсырыс беруші оның ішкі рәсіміне сәйкес бастамашылық жасаған оқиғаны тергеп-тексеруге қатысу. 4.3.2. Көлік қауіпсіздігі және жерүсті көлік құралдарымен тасымалдау саласында:4.3.2.1. Жолаушылар мен жүктерді, оның ішінде қауіпті жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын мердігердің барлық жерүсті көлік құралдары (бұдан әрі-КО) мынадай құрылғылармен жабдықталуы тиіс:1) жүргізушіге және барлық жолаушыларға оларды орнатуына қарамастан, дайындаушы зауыт үшін жарамды қауіпсіздік белдіктерімен; 2) қосалқы доңғалақпен, баллон кілтімен, жарамды құралдармен; 3) қысқы кезеңде-КО барлық дөңгелектеріндегі қысқы шиналармен;4) ко орналасқан жерін қашықтықтан анықтау және жылдамдық режимін бақылау үшін КО мониторингінің борттық жүйелерімен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте белгіленген жүйелерден алынатын деректерді есепке алу және талдау ұйымдастырылуы тиіс;5)жол жүрісі қағидаларын (бұдан әрі-ЖҚЕ) бұзушылықтарды тіркеуге арналған бейнетіркегіштермен;КО-да немесе оларды пайдалану міндетті объектілерде жарамды қорғаныс құралдарымен (ұшқын сөндіргіштермен, статикалық электр қуатын алуға арналған құрылғылармен және т.б.). КО-ға қатысты ұшқын сөндіргіштер КО-ға сыртқы құрылғы ретінде орнатылуы керек (көзбен анықталуы керек), ұшқын сөндіргішті өндіруші зауыт (КО-ның ішкі құрылымы)қарастырғанына қарамастан; 6) медициналық қобдишамен, авариялық тоқтату белгісімен, өрт сөндіргіштердің қажетті санымен, кері бұрылуға қарсы тіректермен, жарық шағылыстыратын кеудешелермен, құтқару кеудешелерімен (мұз өткелдерінде жұмыс істеу кезінде) және басқа да қажетті ЖҚҚ және қауіпсіздік құралдарымен қамтамасыз етіледі. 4.3.2.2. Мердігер ұйымдастыруға міндетті:1) заңнамалық талаптарға сәйкес КО жол қозғалысы қауіпсіздігі жөніндегі жұмысты;2) жүргізушілердің ЖҚЕ сақтауын бақылау; 3) жұмыстарды/қызметтерді көрсетуді бастамас бұрын желіге (маршрутқа) шығу алдында КО-ны бақылау тексерулері;4) ко сапарларын қауіпсіз басқару жоспарын енгізу және қолдану.4.3.2.3. Мердігер мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:1) жүргізушілердің заңнамалық талаптарға сәйкес еңбек және демалыс режимін сақтауы;2) тиісті біліктілігі бар жүргізушілерге рұқсат беру және Тапсырыс берушінің заңнамалық талаптары мен стандарттарына сәйкес КО-ның нақты санатын басқару үшін қажетті рұқсат құжаттары;3) өндіруші зауыт бекіткен КО-ға тұрақты техникалық қызмет көрсетуді жүргізу және техникалық жарамды КО желісіне шығару;4) жүргізушілерді рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық қарап-тексеру; дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес КО-ны олардың мақсаты бойынша пайдалану және қолдану;5) КО-ның барлық жоспарланған сапарларының тәуекелін бағалау және оқиғаларға жол бермеу жөніндегі шараларды әзірлеу;6) жерүсті көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану жөніндегі Тапсырыс берушінің саясатын сақтау; 7) Тапсырыс берушінің объектісіндегі белгілеуге (схемаларға) сәйкес КО қозғалысы мен тұрағы (бар болса).4.3.3. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында:4.3.3.1.Жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ)қамтамасыз ету және қолдану:1) мердігердің барлық жұмыскерлері сертификатталған ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуі және оларды Тапсырыс берушінің талаптарына, негізгі ең аз қажетті ЖҚҚ-ға сәйкес жұмыстар жүргізу/қызметтер көрсету орнында болған кезде пайдалануы тиіс:а) металл немесе композиттік тұғыры бар қорғаныш аяқ киім;б) иек бауы бар дулыға;в) маусымға және климаттық белдеуге және орындалатын жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің түрлеріне сәйкес арнайы киім;г) көзді, бетті (көзілдірік, қалқан) және қолды (қолғап) қорғау құралдары.4.3.3.2. Қауіпті жұмыс түрлерін орындайтын мердігердің қызметкерлері тиісті ЖҚҚ-мен қосымша қамтамасыз етілуі тиіс: 1) тегістеу және қайрау құралдарымен жұмыс істеу кезінде бет қалқаны;2) дәнекерлеу жұмыстарына арналған жабық қорғаныш көзілдіріктермен, қорғаныш маскалармен және ыстыққа төзімді қолғаптармен;3) Орындалатын жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің жағдайлары мен түрлеріне байланысты тыныс алу органдарын қорғау құралдарымен (ЖҚҚҚ);4) биіктікте жұмыс істеу кезінде құлаудан қорғау құралдарымен;5) электр қондырғыларындағы жұмыстар кезінде электр доғасының әсерінен қорғау құралдарымен;6) су объектілерінде жұмыс істеу кезінде қорғау және құтқару құралдарымен қамтамасыз етіледі.4.3.3.3. Мердігер төтенше жағдайларда іс-қимыл жоспарларының, қауіпті өндірістік объектідегі авариялардың салдарын оқшаулау және жою жөніндегі іс-шаралар жоспарларының, Орындалатын жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің сипатына қатысты объектіде мұнай мен мұнай өнімдерінің төгілуінің алдын алу және жою жөніндегі жоспарлардың, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамалық талаптарға сәйкес қажетті өзге де құжаттардың болуын қамтамасыз етуге тиіс.4.3.3.4. Мердігер жұмыс орындарында қолданылатын жабдықтар мен қауіпті заттарға арналған өзекті сертификаттардың, химиялық заттардың қауіпсіздік паспорттарының, санитарлық-эпидемиологиялық қорытындылардың, жабдықтарды қолдануға және жұмыстарды орындау/Қызмет көрсету кезінде қолданылатын химиялық реагенттерді пайдалануға рұқсаттардың, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамалық талаптарға сәйкес қажетті өзге де құжаттардың болуын қамтамасыз етуге тиіс.4.3.3.5. Мердігер қызметкерлерін Тапсырыс берушінің объектілерінде қауіпті жұмыстарды тікелей орындауға жіберу наряд-Рұқсаттар мен өкімдерді ресімдеу арқылы жүзеге асырылады. Рұқсат-наряд жұмыс жүргізу үшін арнайы рұқсат алу қажет болған кезде қолданылады. Наряд-төзімділік жұмыс орнының қауіпті жағдайларын анықтауды, ілеспе тәуекелдердің дәрежесін бағалауды, жұмыстардың орындалу барысын бақылау және жұмыстарды орындаудың неғұрлым тиімді тәсілдерін ұсыну үшін осы бақылау шараларын пайдалану үшін бақылау шараларын нақтылауды талап етеді. Нарядтың мақсаты-белгілі бір жұмысқа байланысты тәуекелдерді жеңу және бақылау әдістерін анықтау және құжаттау. Наряд-рұқсатта бекітуші, жауапты және Келісуші тұлғалар бірлескен бұйрықта тіркелуге тиіс. Мердігер өзінің әдісін(әдістерін) Тапсырыс берушінің қарауына ұсынады. Егер Тапсырыс беруші осындай жұмыстарды жүргізудің құжатталған әдістері мердігердің әдістеріне қарағанда қатаң деп санаса, Тапсырыс берушінің өкілі мердігерден Тапсырыс берушінің әдістерін қолдануды талап ете алады. Қауіпті жұмыстарды жүргізу жоспарланып отырған Тапсырыс беруші объектісінің тапсырыс берушісінің желілік басшысы Тапсырыс берушінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптары мен корпоративтік талаптарына сәйкес жұмыстарды жүргізудің нақты орнында наряд-рұқсаттарды ресімдеудің дұрыстығын, жұмыс орнының, мердігер қызметкерлерінің, авариялық-құтқару және басқа да қорғау құралдарының дайындығын бақылайды.4.3.4. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша аттестаттау және денсаулықты қорғау саласында мердігер қызметкерлерін Тапсырыс берушінің объектілеріне жіберу мынадай шарттар орындалған кезде жүзеге асырылады:4.3.4.1. Тапсырыс берушінің объектілеріне жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету үшін бірінші рет келген мердігердің барлық қызметкерлері Тапсырыс берушінің ОТиОС бөлімінде кіріспе нұсқаудан өтуі тиіс.4.3.4.2. Жұмыс жүргізілетін жерде мердігер қызметкерлерінің өздерімен бірге білімін тексеру хаттамасының көшірмесі және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында тиісті оқудан, аттестаттаудан және білімін тексеруден өту фактісін растайтын белгілері бар куәлігі (жеке карточкасы) болуы тиіс.4.3.4.3. Мердігер Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінің бірінші талабы бойынша ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында оқытуды, аттестаттауды және білімді тексеруді жүргізу кестесін ұсынуға тиіс.4.3.4.4. Мердігер заңнамалық талаптарға (кәсіптер мен жұмыс түрлері бойынша еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар, нұсқамалар бағдарламалары, қауіптілігі жоғары жұмыстар тізбесі және т.б.) сәйкес ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында объектіде өзекті құжаттаманың болуын және жүргізілуін қамтамасыз етуге тиіс.4.3.4.5. Мердігер қамтамасыз етуі керек:1) міндетті түрде растайтын құжаттарды ұсына отырып, тапсырыс берушінің объектілерінде, медициналық мекемелерде жұмыстарды орындайтын мердігердің барлық қызметкерлеріне 100% алдын ала және мерзімді медициналық тексерулер жүргізу;2) вахталық жұмыс әдісі кезінде мердігердің барлық қызметкерлерінің 100% - ы вахтаға дейінгі медициналық тексеруден өтуі;3) мердігердің барлық қызметкерлерінде және қосалқы мердігердің қызметкерлерінде өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурудан міндетті сақтандырудың болуы; мердігердің қызметкерлерін, қосалқы мердігердің қызметкерлерін 50 қызметкерге кемінде 1 оқытылған алғашқы көмек көрсету дағдыларына оқыту;4) 50 және одан да көп адамнан мердігер тартатын мердігер және (немесе) қосалқы мердігер қызметкерлерінің жиынтық саны кезінде медициналық пункттің медицина қызметкерінің кәсіптік жарамдылығын растайтын құжаттарды ұсына отырып, Тапсырыс берушінің негізгі әлеуметтік инфрақұрылымнан шалғайдағы объектілерінде жиынтықталған фельдшерлік немесе дәрігерлік медициналық пункттің және кезекші санитариялық көліктің болуы немесе шұғыл медициналық көмек көрсетуге мамандандырылған медициналық ұйыммен шарт жасасу;5) жұмыстарды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілген шұғыл медициналық ден қою жоспарының (ПМЭР) болуы. ПМЭР-де жұмыс жүргізілетін жерде медициналық көмек көрсетудің барлық шарттары және науқасты/жәбірленушіні жұмыс жүргізілетін жерден тиісті деңгейдегі медициналық мекемеге дейін шұғыл медициналық эвакуациялау тәсілдері егжей-тегжейлі айтылуы тиіс.4.3.5. Қоршаған ортаны қорғау саласында:4.3.5.1. Мердігер осы Шарттың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету кезінде оның қызметі нәтижесінде пайда болатын өндіріс және тұтыну қалдықтарының меншік иесі болып табылады.4.3.5.2. Осы Шартта көзделген жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету процесінде мердігер өз күшімен және құралдарымен объектіні өз қызметі процесінде пайда болатын өндіріс пен тұтынудың барлық қалдықтарынан жүйелі түрде жинауды, кейіннен Тапсырыс берушімен келісілген қалдықтарды жинақтау орындарында уақытша жинауды және мердігер мамандандырылған полигондармен өз бетінше жасасқан шарттар бойынша мамандандырылған полигондарға әкетуді қамтамасыз етеді. ұйымдар. 4.3.5.3. Мердігер жұмыстарды орындау / Қызмет көрсету кезінде қауіптілігі 1-4 сыныпты қалдықтар паспорттарының болуын қамтамасыз етуі тиіс.4.3.5.4. Мердігер Тапсырыс берушіге меншік құқығында тиесілі қалдықтарды орналастыру объектілерінде қалдықтарды жинақтау, сақтау және орналастыру кезінде экологиялық талаптардың сақталуына жауапты болады және орналастыруға көзделген қалдықтардың түрлерінен басқа, аталған объектілерде өзге де қалдықтарды жинақтауға, сақтауға және орналастыруға құқығы жоқ.4.3.5.5. Жұмыстарды аяқтағаннан кейін Мердігер Тапсырыс беруші тарапынан орындалған жұмыстарды/көрсетілген қызметтерді қабылдау актісіне қол қойғанға дейін объектіден өзінің барлық жабдықтары мен техникасын, артық материалдарды және т. б. әкетеді, өзі тұрғызған уақытша ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектейді, осы жұмыстардан/қызметтерден пайда болған қалдықтарды әкетеді және Объектіні және алаңды тиісті жағдайда қалдырады экологиялық талаптар мен санитарлық нормалар. Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер рекультивация жүргізеді, мердігер міндетті түрде Тапсырыс берушіге өндіріс және тұтыну қалдықтарын Қалдықтарды қабылдау жөніндегі мамандандырылған ұйымдарға беру туралы құжаттаманы (құжаттама — тараптар қол қойған орындалған жұмыстар/көрсетілген қызметтер актілері, мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы және қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат) ұсынады.4.3.5.6. Мердігер уәкілетті мемлекеттік органда қоршаған ортаға эмиссияларға (шығарындылар, төгінділер, қалдықтар) рұқсатты, қалдықтардың пайда болу нормативтерін және оларды орналастыруға арналған лимиттерді бекіту туралы құжаттарды дербес ресімдеуге міндетті. Мердігер төлемдерді есептеуді және қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемді дербес жүргізеді, егер шартта өзгеше тәртіп көзделмесе, заңнамалық талаптарға сәйкес белгіленген есептілікті жүргізеді.4.3.5.7. Мердігер қалдықтармен жұмыс істеуге жіберілген адамдардың қалдықтармен жұмыс істеуі бойынша арнайы оқытуды және аттестаттауды қамтамасыз етуге тиіс.**4.3.6. Алкогольді, есірткіні, психотроптық заттарды және олардың аналогтарын қолдануға тыйым салу:****4.3.6.1. Мердігер міндетті:** 1) мердігер қызметкерлерімен алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын пайдалануға тыйым салу, оларды тасымалдау мен сақтау және оны бұзғаны үшін жауапкершіліктің бұлтартпастығы бөлігінде нұсқама жүргізуге міндетті. 2) Тапсырыс беруші объектісінің аумағынан бұзушыны алып тастау үшін барлық шараларды қабылдай отырып, мердігердің қызметкерлерін алкогольдік, есірткілік немесе уытты масаң күйде жұмысқа жібермеуге (жұмыстан шеттетуге) жол берілмейді.3) өндірістік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті заттарды қоспағанда, құрамында алкоголь бар сусындар, есірткі құралдары, психотроптық заттар және олардың аналогтары бар мердігердің жұмыскерлерін, оның ішінде қосалқы мердігердің жұмыскерлерін, жұмыс орындарында пайдалануға, алып жүруге, алып жүруге және олардың болуына жол бермеуге міндетті.4.3.6.2. Көрсетілген шектеулерді бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Тапсырыс беруші барлық КО-ны, жұмыс жүргізілетін жерге және мердігер қызметкерлерінің тұратын жеріне жеткізілетін заттар мен материалдарды тексеруге және тексеруге құқылы.4.3.6.3. Егер мұндай тексеру нәтижесінде көрсетілген тыйым салынған заттар табылса, олар алынуға жатады. Мердігердің жұмыскерлері алкогольдік, есірткілік, психотроптық немесе уытты мас күйінде жұмыс жүргізілетін немесе тұратын жеріне жіберілмейді, Тапсырыс берушінің объектілерінде одан әрі жұмыс істеуге құқығы жоқ.4.3.6.4. Алкогольді, есірткіні, психотроптық заттарды және олардың аналогтарын пайдаланудың барлық фактілері тіркеліп, медициналық қорытындымен және/немесе өзге де дәлелдемелермен расталуы тиіс. Алкогольдік, есірткілік немесе психотроптық масаң күйде болуы мүмкін адамдар анықталған жағдайда бұл туралы акт жасалады. Актіде адамның медициналық куәландыруды жүргізуге келісімі немесе одан бас тартуы қажет. Актіге күзет ұйымының қызметкері және/немесе медицина қызметкері және/немесе Тапсырыс берушінің қызметкері немесе мердігердің өкілі қол қояды. Актіге қол қойған адамдардың жалпы саны екіден кем болмауы тиіс. Өзіне қатысты акт жасалып жатқан адамды актімен қол қойғызып таныстыру қажет. Мұндай адам актімен танысқанын растайтын қол қоюдан бас тартқан жағдайда, актінің мазмұны осындай адамға дауыстап оқылады, танысудан бас тарту актіде тиісті жазбамен тіркеледі. Актіге қол қойған адамдар да актімен танысудан бас тарту туралы жазбаны растау үшін өз қолдарын қояды. Акт жасаумен бір мезгілде қызметкердің алкогольдік, есірткілік немесе психотроптық масаң күйде пайда болуының анықталған фактісі туралы ақпарат мердігерге шартта не осы Келісімде көрсетілген телефон арқылы хабарланады. Адамның актіде тіркелген медициналық куәландырудан өтуден бас тартуы мердігерге тиісті талап қою және айыппұл төлеу талабы үшін негіз болып табылады. Өзіне қатысты тиісті акт жасалған адамнан рұқсаттама алынады, оны объектінің аумағынан шығару жөнінде шаралар қабылданады. Болашақта мұндай адамдарға объектінің аумағына рұқсат етілмейді, оларға рұқсат берілмейді.Алкогольдік, есірткілік немесе психотроптық масаң күйде болғанын растайтын қосымша дәлел ретінде фото және бейне материалдар, Тапсырыс беруші қызметкерлерінің, күзет ұйымы қызметкерлерінің, медицина қызметкерлерінің түсіндірмелері, мердігер қызметкерлерінің жазбаша түсіндірмелері пайдаланылуы мүмкін. **4.3.7. Өндірістік бақылау саласында:**4.3.7.1. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің өзі ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін Мердігер Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдерінің, оның ішінде күзет ұйымдарының, вахталық кенттердің, өндірістік базалардың, КО және мердігердің өзге де объектілерінің (мердігерге меншік құқығында да, пайдалануға берілген де тиесілі) қызметкерлеріне кедергісіз баруын қамтамасыз етуге тиіс мердігердің аумағында орналасқан (мердігерге меншік құқығы ретінде тиесілі) жалдау немесе өзге де уағдаластық құқықтарындағы үшінші тұлғалар, Тапсырыс берушінің объектісі шегінде жалға алу немесе өзге де уағдаластық құқығымен үшінші тұлғалардың пайдалануына берілген). Мердігер сондай-ақ осы талаптарды өзінің қосалқы мердігерімен шарттық міндеттеме ретінде енгізуге міндеттенеді.4.3.7.2. Талаптардың бұзылуы анықталған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге осы Келісімге 4-қосымшада көрсетілген нысан бойынша бұзушылықтарды жоюдың ұсынылған мерзімдерін көрсете отырып, тиісті акт береді. Акт екі данада жасалады: біреуі анықталған ескертулерді жою үшін мердігердің өкіліне беріледі, екіншісі – жұмыстар жүргізілетін желілік объектіде бақылау үшін қалады. 4.3.7.3. Егер Мердігер қандай да бір себептерге байланысты ұсынылған мерзімдерде бұзушылықтарды жоя алмаса, онда Тапсырыс берушімен бірлесіп келісілген мерзімдерді көрсете отырып, бұзушылықтарды жою жөніндегі жоспар әзірленеді.4.3.7.4. Тексеру барысында анықталған ескертулер жойылғаннан кейін мердігердің өкілі актінің түбіртегін толтырады және оны жұмыстар жүргізілетін объектінің желілік басшысына береді. Объектінің желілік басшысы Тапсырыс берушінің ОТиОС бөлімін мердігердің актіде көрсетілген ескертулерді жойғаны туралы немесе мердігердің анықталған ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарына сәйкессіздіктерді жою мерзімдерін дәлелді ауыстыру туралы дереу хабардар етеді.4.3.7.5. Егер актіде өзгеше көзделмесе, мердігер бұзушылықтарды жою және түзету іс-шараларын орындау туралы ақпаратты осы Келісімге 3-қосымшада көрсетілген нысан бойынша ай сайынғы есептілік құрамында береді.4.3.7.6. Мердігер өз пікірі бойынша немесе Тапсырыс берушінің пікірі бойынша мердігер және (немесе) қосалқы мердігер тапсырыс берушінің, мердігердің немесе қосалқы мердігердің, үшінші тұлғалардың, объектілердің қызметкерлеріне, Тапсырыс берушінің немесе қоршаған ортаның беделіне тікелей немесе ықтимал қауіп төндіретін қауіпті тәсілмен орындайтын жұмыстарды тоқтатуға міндетті. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші уақытты жоғалту немесе қосымша шығындар түріндегі салдары үшін жауап бермейді. Жұмысты тоқтатқаннан кейін мүмкіндігінше қысқа мерзімде Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды тоқтату себептерін көрсете отырып және мердігерден осы жұмыстар қайта басталғанға дейін барлық тәуекелдер деңгейін төмендету жөнінде шаралар қабылдауды талап ете отырып, жазбаша хабарлама жібереді.4.3.7.7. Тапсырыс берушімен келісім бойынша мердігер объектіде жұмыс жүргізілетін жерде (мердігер қызметкерлерінің санына, учаскенің қолжетімділігіне, жүргізілетін жұмыс түріне байланысты) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мамандардың қажетті санын немесе мердігердің бұйрығымен тағайындалған өндірістік қауіпсіздік саласындағы жұмысты ұйымдастыруға жауапты адамның болуын қамтамасыз етуге тиіс.**4.3.8. Өрт қауіпсіздігі саласында:**4.3.8.1. Мердігер жұмыс жүргізу объектілерінде заңнамалық талаптарға сәйкес өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын дербес қамтамасыз етеді.4.3.8.2. Мердігер өрттердің туындауын және олардан келтірілген залалды болдырмау, сондай-ақ өртке қарсы режимді сақтау мақсатында барлық қажетті өкімдік құжаттаманы әзірлейді.4.3.8.3. Жұмыстарды жүргізу үшін мердігерге бөлінген аумақ, объектілер, жабдықтар таза ұсталуы тиіс. Жанғыш қалдықтар, қоқыс, мұнай өнімдерінің төгілуі және т.б. экологиялық талаптарға сәйкес жойылуы тиіс.4.3.8.4. Мердігер өндірістік және қойма ғимараттарының сыртқы жағында жарылыс өрт қаупі бойынша өндіріс санатының белгісін, өрт қауіпсіздігіне жауапты адамның аты-жөнін және өрт күзетінің телефон нөмірін іліп қояды. 4.3.8.5. Мердігер мердігердің барлық қызметкерлерін (тартылатын қосалқы мердігерлерді қоса алғанда) өртке қарсы режимді сақтау қағидаларына, өрт нұсқаулығының барлық түрлеріне оқытуды, өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқытуды қамтамасыз етуге тиіс.4.3.8.6. Әрбір объект үшін және өндірістік және қоймалық мақсаттағы жарылыс-өрт қауіпті үй-жай үшін жеке мердігер өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар әзірлейді.4.3.8.7. Мердігер эвакуациялық шығуларға және өрт сөндіру жабдықтарын орналастыру орындарына тұрақты еркін өтуді қамтамасыз етеді. 4.3.8.8. Мердігер зауытта орындалатын жарамды Электр жабдықтарын ғана пайдаланады және қолданады. Электр жылыту аспаптары жылу қорғанысы болған жағдайда ғана пайдаланылады.4.3.8.9. Мердігер объектілерді белгіленген тәртіппен сертификатталған алғашқы өрт сөндіру құралдарымен, ал өрт қауіпсіздігі нормаларында көзделген жағдайларда су қорымен және өртті сөндіру құралдарымен қамтамасыз етеді.4.3.8.10. Мердігер мезгіл-мезгіл Тапсырыс берушінің өкілдерімен келісілген тексеру кестелерінің негізінде өрт сөндіру жүйелері мен құралдарына тексеру жүргізеді.4.3.8.11. Өрт немесе оның туындауына ықпал ететін оқиғалар орын алған жағдайда мердігер бұл туралы Тапсырыс берушіге белгіленген нысанда дереу хабарлайды.4.3.8.12. Мердігер өндірістің барлық процестерін ережелерге, бекітілген ережелерге және басқа нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізеді, ал жабдық конструкторлық құжаттамаға сәйкес келуі керек. 4.3.8.13. Жылжымалы тұрғын үй-жайларды (вагон-үйлерді) ұйымдастыру кезінде мердігер оларды мынадай талаптарға сәйкес орналастыруды жүргізеді: 10 вагон-үйден аспайтын топ, топтар арасындағы қашықтық кемінде 15 метр, жекелеген вагон-үйлер арасындағы қашықтық кемінде 3,5 м.әрбір 10 вагон-үйге бір жиынтықталған өрт қалқаны. Әрбір вагон-үй екі ОП 4 (з) типті өрт сөндіргіштермен, қорғаныш ажырату құрылғысы бар автоматты ажыратқыштармен (ЖҚБ) жабдықталуы тиіс. Әрбір вагон-үй өрт дабылының, хабарландырудың және эвакуацияны басқарудың автоматты жүйесімен жабдықталады, оған мыналар кіреді: өртті анықтау датчиктері, сыртқы жағынан жарық және дыбыс хабарлағыштары және ғимарат ішіндегі дыбыстық хабарлағыштар, резервтік қуат көзі бар өрт дабылы аспабы. Көрнекті орындарда өрт қауіпсіздігі шаралары бойынша нұсқаулықтар және төтенше жағдайлар (ТЖ) туындаған кезде эвакуациялау схемалары ілінуі тиіс. Тұрғын үй - жайлар кешені ТЖ туралы хабарлау құралдарымен және қызметкерлерді жинау орнымен жабдықталуы тиіс. Мердігер заңнамалық талаптарға сәйкес жанар-жағармай материалдарын (ЖЖМ), тез тұтанатын және жарылғыш материалдарды сақтау орындарын жабдықтауға тиіс. Темекі шегу арнайы бөлінген және жабдықталған жерде ұйымдастырылуы керек.**4.3.9. Мердігер, кем дегенде, келесі санитарлық-тұрмыстық жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті:**4.3.9.1. Объектідегі қызметкерлердің жиынтық санын негізге ала отырып, мердігер қызметкерлері үшін жеткілікті тұратын орындардың болуы.4.3.9.2. Әрбір вагон-үйде дайындаушы зауыттың паспорты болуы, Алғашқы өрт сөндіру құралдарымен және өрт дабылымен жабдықталуы тиіс: әрбір тұрғын бөліктегі түтін хабарлағыштары, вагонның сыртына дыбыстық және жарық дабылының қосымша шығарылуымен адамдарды өрт туралы хабардар ету жүйелері. 4.3.9.3. Санитариялық-гигиеналық нормаларға сай келетін және санитариялық-эпидемиологиялық бақылау органдарында растауы бар тиісті сападағы ауыз судың жеткілікті көлемінің болуы.4.3.9.4. Жеткілікті орынмен тамақтану үшін жағдай жасау.4.3.9.5. Бөлінген және жабдықталған азық-түлік сақтау орындарының, оның ішінде тез бұзылатын өнімдерді сақтауға арналған тоңазытқыш техникамен жабдықталған орындардың болуы.4.3.9.6. Арнайы киімді сақтау және кептіру үшін жағдайларды қамтамасыз ету.4.3.9.7. Қажет болған жағдайда арнайы киімді орталықтандырылған химиялық тазалауды және жөндеуді ұйымдастыру.4.3.9.8. Мердігер қызметкерлері үшін санитарлық тазалықты сақтау мүмкіндігіне жағдай жасау (душ кабиналары, қол жуғыштар, моншалар, сауналар және т. б.)4.3.9.9. Дәретханалардың жеткілікті санының болуы (оның ішінде қыс мезгіліне арналған жылытылғандар).4.4. Мердігер қосалқы мердігерлерді немесе үшінші тұлғаларды тартқан жағдайда, мердігер олармен жасалатын шарттарға осы Келісімде көзделген талаптарды енгізуге және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер өзі қосалқы мердігерлермен немесе үшінші тұлғалармен жасасқан шарттардың көшірмелерін ұсынуға және Тапсырыс берушіде мәтін бойынша ескертулер болған жағдайда шарттарға тиісті өзгерістер енгізуді қамтамасыз етуге міндетті. Сондай-ақ, Мердігер Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер қызметкерлерінің, қосалқы мердігер қызметкерлерінің немесе осы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға тартылған ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында негізгі лауазымдарды атқаратын үшінші тұлғалардың біліктілігі, білімі және жұмыс тәжірибесі бойынша ақпаратты соңғысының қарауына ұсынуға міндеттенеді.4.5. Тапсырыс беруші кез келген уақытта мердігерден өзінің біліктілігінің орындалатын лауазымдық міндеттеріне сәйкес келмегені, кейіннен ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы білімін аттестаттаумен және тексерумен, сондай-ақ өрескел, қасақана немесе бірнеше рет өткендігін растайтын құжаттардың болмауы үшін мердігердің кез келген қызметкерін өз объектісінен шеттетуді, ал қажет болған жағдайда өз объектісінен алып тастауды талап етуге құқылы жұмыстарды қауіпсіз жүргізу қағидаларының талаптарын бұзу.5. Мердігер айыппұлдарды, өсімпұлдарды төлеуді, сондай-ақ осыған байланысты келтірілген зиянды өтеуді қоса алғанда, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы заңнамалық талаптарды бұзу жұмыстарын орындау кезінде өзі не өзі тартқан қосалқы мердігерлер немесе үшінші тұлғалар үшін өз бетінше жауапты болады. Егер Тапсырыс беруші мердігердің жоғарыда көрсетілген бұзушылықтары үшін жауапқа тартылған жағдайда, соңғысы Тапсырыс берушіге келтірілген барлық шығындарды өтеуге міндеттенеді.6. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау процесінде болған оқиғаны ішкі тергеп-тексеру нәтижесінде анықталған мердігердің кінәсі болған жағдайда, соңғысы Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтеуге міндеттенеді.7. Тапсырыс беруші мердігердің кез келген қызметкерінің, қосалқы мердігердің немесе Мердігер тартқан үшінші тұлғаның жарақаты, мертігуі немесе қайтыс болуы үшін Тапсырыс берушінің кінәсінен емес, сондай-ақ олар ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы талаптарды бұзған жағдайда жауапты болмайды.8. Мердігердің, қосалқы мердігердің және мердігер тартатын үшінші тұлғалардың осы Келісімнің талаптарын сақтамауы осы Шарттың талаптарын елеулі түрде бұзу болып табылады және Тапсырыс берушіге айыппұл төлеуді және/немесе шартты бұзуды талап етуге құқық береді. Бұзушылықтар үшін жауапкершілік, оның ішінде айыппұлдардың мөлшері осы Шарттың «тараптардың жауапкершілігі» бөлімінде және Шартқа тиісті қосымшаларда ескертіледі.9. Мердігер актіні ресімдей отырып, Тапсырыс берушінің комиссиясы жұмыстарды орындауға/қызметтер көрсетуге әзірлігін бағалағаннан кейін жұмыстарға жіберіледі.10. Жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің ерекше түрлерін орындау/көрсету кезінде осы Келісімде толық көлемде жазылмаған, бірақ мердігер орындауға міндетті қосымша қауіпсіздік талаптары қосымша келісімдермен бекітіледі не осы шартқа қосымшалар түрінде енгізіледі. Тапсырыс беруші «ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігермен өзара іс-қимыл туралы ережені» әзірлеу және осы Ережені Шартқа қосымша ретінде енгізу арқылы кез келген қауіпсіздік талаптарын нақтылау және нақтылау құқығын өзіне қалдырады.11. Тапсырыс беруші өз кезегінде мердігерді уақтылы және толық көлемде хабардар етуге міндеттенеді:1) ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарында (саясаттарда, стандарттарда, әдістемелік нұсқауларда, регламенттерде, нұсқаулықтарда, ережелерде) баяндалған қолданыстағы талаптарды;2) жұмыс жүргізілетін жерлерде болатын зиянды және қауіпті өндірістік факторларға жол берілмейді.12. Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды қауіпсіз және талаптарға сәйкес жүргізуге кедергі келтірмеуге және оны жоғарыда айтылған да, жалпы қабылданған да қауіпсіздік талаптарын бұзуға мәжбүрлемеуге міндеттенеді.13. Келісімнің қолданылу мерзімі негізгі мердігерлік шарттың қолданылу мерзімдерімен шектеледі.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші** **"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС****Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары****Абишев А.Г.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС** **Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарыВан Шуай (Wang Shuai)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **Мердігер** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімге 1-қосымша**«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы саясат**«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС өндірістік қызмет нәтижелеріне, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қауіпті өндірістік факторлардың алдын алуға (бұдан әрі – ЕҚ және ӨҚ) қатысты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына басымдық береді.**Осы саясатты іске асыру үшін компания басшылығы өзі орындайтын мынадай міндеттемелерді өзіне алады және оларды мердігерлік ұйымдар орындауын талап етеді:**1. Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық және ұлттық стандарттардың, ЕҚ және ӨҚ саласындағы ішкі құжаттардың талаптарын сақтау. 2. ЕҚ және ӨҚ-ға қатысты жоғары басшылықтың көшбасшылығы мен міндеттемесін көрсету, әрбір қызметкер өзінің жеке қауіпсіздігі мен айналасындағы адамдардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті сезінген кезде әрбір қызметкерді қауіпсіздік мәдениетін дамытуға белсенді тарту.3. Компания ішінде де, мердігерлік ұйымдар мен мүдделі тараптар арасында да ОТ және ПБ саласындағы үздік тәжірибе мен тәжірибені көтермелеу, дамыту және тарату.4. Өндірістік қызметті жүзеге асырудың барлық кезеңдерінде ЕҚ және ӨҚ саласындағы қауіпті өндірістік факторларды анықтауды және жоюды қамтамасыз ету.5. Қызметкерлердің жарақаттануын және денсаулығының нашарлауын болдырмау үшін қауіпсіз және денсаулыққа қолайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.6. Компанияны басқарудың барлық деңгейлерінде ЕҚ және ӨҚ саласында қызметкерлердің құзыреттілігін арттыру және оқытуды жүргізу.7. Компанияның барлық қызметкерлері, мердігерлік ұйымдар және мүдделі тараптар арасында ОТ және ӨБ мәселелері бойынша коммуникация мен кеңес беруді қамтамасыз ету.8. Қызметкерлерге қызметкерлердің өздері не айналасындағы адамдардың өмірі мен денсаулығына негізді түрде қауіп төндіретін жағдай туындаған кезде жұмыстарды орындаудан бас тартуға заңды құқықтың кепілдіктерін беру.9. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес мүдделі тараптарды жазатайым оқиғалар туралы уақтылы хабардар етуді және тергеу жүргізуді қамтамасыз ету.10. Қызметкерлердің әрекет ету тиімділігін және компанияның өндірістік объектілерінің авариялық және төтенше жағдайлардағы іс-қимылдарға дайындығын арттыру.11. Компанияның ЕҚ және ӨҚ саласындағы қызметі туралы ақпараттың ашықтығын, ашықтығын және дұрыстығын, оның мазмұны мен жеделдігін қамтамасыз ету.12. Міндеттер мен жауапкершіліктерді бөлу, оны қолдау және тиімді жұмыс істеу үшін өкілеттіктер беру арқылы ЕҚ және ӨҚ саласындағы басқару жүйесі мен көрсеткіштерін тұрақты жақсартуды қамтамасыз ету. Осы Саясатта көрсетілген міндеттемелер ЕҚ және ӨҚ саласындағы мақсаттарды белгілеу үшін негіз болып табылады, компанияға, мердігер ұйымдарға, қызмет көрсетушілерге қолданылады және компанияның серіктестермен іскерлік қатынастар жүйесіне енгізіледі.Компания басшылығы осы саясатты іске асыру үшін барлық қажетті ресурстарды ұсынуға жауапты.**«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС экологиялық саясаты** «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС орнықты даму қағидаттарына бейілділігін білдіреді және қоршаған ортаны қорғауды (бұдан әрі – ҚОҚ) және қоршаған ортаға теріс әсердің алдын алуды өз қызметінің негізгі басымдықтарына жатқызады. **Осы саясатты іске асыру үшін компания басшылығы өзі орындайтын мынадай міндеттемелерді өзіне алады және оларды мердігерлік ұйымдар орындауын талап етеді:**1. Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық және ұлттық стандарттардың, ҚОҚ саласындағы ішкі құжаттардың талаптарын мүлтіксіз сақтау.2. Осындай әсердің салдарын жою жөніндегі шараларға қарағанда қоршаған ортаға теріс әсердің алдын алу жөніндегі алдын алу шараларының артықшылығын қамтамасыз ету.3. Климатты, биоәртүрлілікті сақтау бойынша барлық мүмкін шараларды қабылдау, ластанған жерлерді қалпына келтіру, сондай-ақ жер қойнауы учаскесін пайдалану құқығы тоқтатылғаннан кейін келісімшарттық аумақта қоршаған ортаны қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу. 4. Алауды жағудың нөлдік деңгейіне қол жеткізу және қоршаған ортаға тікелей және жанама эмиссияларды қысқарту жөнінде шаралар қабылдау.5. Компанияның өндірістік объектісінің қоршаған ортаға әсерін (ҚОӘБ) құрылыс сатысынан бастап тарату сатысына дейін жұртшылықты және мүдделі тараптарды міндетті түрде хабардар ете отырып және осы ақпаратты ашық көздерде орналастыра отырып, кешенді бағалауды жүргізу.6. Ірі инфрақұрылымдық жобаларды немесе экологиялық сезімтал аумақтардағы жұмыстарды іске асыру бойынша қосымша стратегиялық ҚОӘБ және тәуекелдерді бағалауды жүргізу, сондай-ақ мүдделі тараптардың пікірлері мен мүдделерін ескеру.7. Авариялар мен мұнайдың төгілуі кезінде қоршаған ортаның ластану қаупін азайту мақсатында барлық жабдықтар мен құбырлардың апатсыз жұмыс істеуін және пайдаланылуын қамтамасыз ету.8. Сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген және жануарлардың бағалы түрлерінің тіршілік ету ортасы ретінде ерекше құндылығы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда қызметті жүзеге асырмау. 9. Өндірістік қызметті жоспарлау және жүзеге асыру кезінде биоәртүрлілікке әсерін ескеру және жануарлардың көші-қон жолдарын сақтау.10. Келісімшарттық аумақтарда өз қызметкерлерінің, сондай-ақ мердігерлік және қосалқы мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерінің өсімдіктер мен жануарлар дүниесі объектілерін заңсыз аулауына, балық аулауына және басқа да пайдалануына жол бермеу.11. Компания қызметінің теріс әсерінен қоршаған ортаға келтірілген залалды толық көлемде өтеу.12. Өндірістік процестердің энергия тиімділігін арттыру және энергияны басқару жүйесінің негізгі сипаттамаларын бақылау, өлшеу және талдау негізінде ресурстарды тиімді пайдалануды басқару.13. «Жасыл кеңсе»қағидаттарын енгізу және ұстану.14. Компания қызметінің маңызды экологиялық аспектілері туралы жұртшылық, акционерлер, ҚОҚ саласындағы мемлекеттік уәкілетті орган және басқа да мүдделі тараптар алдында ашық коммуникацияларды, хабардарлықты және тұрақты есептілікті қамтамасыз ету. 15. Міндеттер мен жауапкершіліктерді бөлу, оны қолдау және тиімді жұмыс істеу үшін өкілеттіктер беру арқылы ҚОҚ саласындағы басқару жүйесі мен көрсеткіштерін үнемі жақсартуды қамтамасыз ету.Компанияның осы Саясатта көрсетілген міндеттемелері ҚОҚ саласындағы мақсаттарды белгілеу үшін негіз болып табылады, компанияға, мердігерлік ұйымдарға қолданылады және компанияның серіктестермен іскерлік қатынастар жүйесіне енгізіледі.Компания басшылығы осы саясатты іске асыру үшін барлық қажетті ресурстарды ұсынуға жауапты.**«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС алкоголь, есірткі, психотроптық заттар және олардың аналогтарына қатысты саясат**«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау үшін өзінің жауапкершілігін түсінеді және алкоголь, есірткі, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын пайдалануды болдырмайтын қауіпсіз еңбек жағдайларын қолдауға ұмтылады.**Осы саясатты іске асыру үшін компания басшылығы мердігерлік ұйымдар орындайтын және оларды орындауды талап ететін мынадай міндеттемелерді өзіне алады:**1. Алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын, Денсаулық сақтау саласындағы ішкі құжаттарды тұтынуды бақылауға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау.
2. Салауатты өмір салтына және алкогольден, есірткіден, психотроптық заттардан және олардың аналогтарынан бас тартуға қатысты жоғары басшылықтың көшбасшылығы мен міндеттемесін көрсету.
3. Қызметкерлерді салауатты өмір салты мәдениетін дамытуға және Компанияның сауықтыру бағдарламалары мен бастамаларына қатысуға белсенді тарту және ынталандыруПовышать осведомленность работников Компании о вреде и рисках для здоровья употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

4. Қызметкерлердің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындауы кезінде, оның ішінде компанияның өндірістік объектілерінен тыс жерде болған кезде алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және олардың аналогтарын пайдаланумен байланысты тәуекелдерді барынша азайту.5. Ауысым алдындағы/рейс алдындағы/ ауысымнан кейінгі/рейстен кейінгі медициналық тексерулерді, оның ішінде қызметкерде алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және олардың аналогтарын пайдалану белгілерінің болуын немесе болмауын анықтау немесе растау мақсатында міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз ету.6. Компанияның, мердігер ұйымдардың және компанияның өндірістік объектілерінде өзге де адамдардың жұмыскерлері алкогольдің, есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен олардың аналогтарының әсерінен болған жағдайларды болғызбауға.7. Қажет болған жағдайда, алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын пайдалану фактісін анықтау үшін, сондай-ақ өндірістегі кез келген авариялар немесе жазатайым оқиғалар кезінде қызметкерді не компания мүддесінде әрекет ететін өзге де адамды белгіленген тәртіппен кезектен тыс тексеруге дереу жіберуге міндетті.8. Белгіленген тәртіппен еңбек шартын бұзғанға дейін осы Саясаттың ережелерін бұзғаны үшін қызметкерді немесе компания мүддесінде әрекет ететін өзге тұлғаны жауапкершілікке тарту.9. Компания қызметкерлерінің денсаулық жағдайына экспресс-талдау (тестілеу) жүргізуге мүмкіндік беретін медициналық диагностика мен зерттеулер жүйесін автоматтандыру және цифрландыру саласында үздік әлемдік тәжірибелер мен ғылыми әзірлемелерді енгізу.Осы Саясатта көрсетілген міндеттемелер Денсаулық сақтау саласындағы мақсаттарды белгілеу үшін негіз болып табылады, компанияға, мердігер ұйымдарға, қызмет көрсетушілерге қолданылады және компанияның серіктестермен іскерлік қатынастар жүйесіне енгізіледі.Компания басшылығы осы саясатты іске асыру үшін барлық қажетті ресурстарды ұсынуға жауапты.**«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС жерүсті көлік құралдарын қауіпсіз пайдалану саласындағы саясат**«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС жерүсті көлік құралдарын пайдалану және оларға қызмет көрсету кезінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау, жол-көлік оқиғаларының алдын алу және олардың зардаптары мен компания мүлкіне келтірілген залалдың ауырлығын төмендету басымдығын белгілейді.**Осы саясатты іске асыру үшін компания басшылығы мердігерлік ұйымдар орындайтын және оларды орындауды талап ететін мынадай міндеттемелерді өзіне алады:**1. Қазақстан Республикасы заңнамасының, ұлттық және халықаралық стандарттардың, жол қозғалысы қауіпсіздігі және көлік құралдарын қауіпсіз басқару саласындағы ішкі құжаттардың талаптарын сақтау.2. Көлік қауіпсіздігіне қатысты жоғары басшылықтың көшбасшылығы мен міндеттемесін көрсету, әрбір қызметкер өзінің жеке қауіпсіздігі мен айналасындағы адамдардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті сезінген кезде әрбір қызметкерді қауіпсіз жүргізу мәдениетін дамытуға белсенді тарту.3. Компанияның көлік құралдарының қозғалысы кезінде қауіпсіздік белдіктерін мүлтіксіз пайдалануды және жылдамдық режимін сақтауды талап етіңіз. Компания жүргізушілеріне көлікті басқару кезінде мобильді байланыс құралдарын пайдалануға қатаң тыйым салынады.4. Жол қозғалысы қауіпсіздігі саласындағы тәуекелдерді анықтауды, бағалауды және жоюды жүзеге асыру және жол берілмейтін тәуекелдер үшін қосымша басқару шараларын қалыптастыру.5. Көлік құралдарының жарамдылығына техникалық байқау жүргізу, белгіленген нормаларға сәйкес толық көлемде жинақтау, желіге әрбір шығу алдында.6. Компания ішінде де, мердігерлік ұйымдар мен мүдделі тараптар арасында да жол қозғалысы және көлік қауіпсіздігі ережелерін сақтағаны үшін қызметкерлерді ынталандыру және ынталандыру.7. Көлік құралдарын пайдалану кезінде денсаулық жағдайының нашарлауына жол бермейтін жүргізушілердің денсаулығы үшін қолайлы жағдайларды, Еңбек және демалыс режимін қамтамасыз ету.8. Жүргізушілерді және компанияның басқа қызметкерлерін қорғаныс жүргізу бағдарламасы бойынша оқыту және біліктілігін арттыру.9. Компания жүргізушілерінің жол-көлік оқиғаларында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсету дағдыларын жетілдіру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру.10. Компанияның сапарларын ұйымдастыру және басқару жүйесін дамыту шеңберінде озық тәжірибе негізінде көлік құралдарын бақылау мен мониторингтеудің тиімді құралдарын енгізу. Осы Саясатта көрсетілген міндеттемелер көлік қауіпсіздігі саласындағы мақсаттарды белгілеу үшін негіз болып табылады, компанияға, мердігер ұйымдарға, қызмет көрсетушілерге қолданылады және компанияның серіктестермен іскерлік қатынастар жүйесіне енгізіледі.Компания басшылығы осы саясатты іске асыру үшін барлық қажетті ресурстарды ұсынуға жауапты.ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы шартқа келісімге 2-қосымша **Оқиға туралы алғашқы хабарлама**Мердігерлік ұйым: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оқиға күні мен уақыты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оқиға орны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тапсырыс берушінің желілік жетекшісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мердігердің жұмыс жетекшісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оқиға түрі (жарақат/апат/ЖКО / ластану / алкоголь / басқа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оқиғаның Сипаттамасы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жәбірленуші (е)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Толық аты-жөні, туған күні, лауазымы, орындалатын жұмысы)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дененің зақымдалған бөлігі:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Алкогольдік немесе есірткілік мас болу (жәбірленуші / қатысушылар) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зиянның сипаттамасы:Мүлік, жабдық (зақымдану, мың теңге.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Қоршаған ортаның ластануы (ластану ауданы/көлемі, мың теңге.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дереу қабылданған шаралар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ұсынылатын іс-шаралар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хабарлама дайындалды: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Толық аты-жөні, лауазымы, байланыс деректері)ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы келісімге 3-қосымша шартқа**20\_\_жылғы ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша ай сайынғы есеп**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Мердігер кәсіпорынның атауы және мекенжайы |  |
| 2.Қызмет түрі (лицензия немесе сертификат) |  |
| 3. Тапсырыс Берушінің Объектісі |  |
| 4. Шарт бойынша жұмыстарды орындау мерзімі |  |

5. Оқиғалар Статистикасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш | есепті кезең | жыл басынан бері |
| Мердігер қызметкерлерінің орташа айлық саны |  |  |
| Жұмыс істеген адам-сағаттар саны  |  |  |
| Өндіріске байланысты жазатайым оқиғалар, оның ішінде: |  |  |
| өлім (адам) |  |  |
| топтық (адам) |  |  |
| еңбекке қабілеттілігін уақытша жоғалтумен (адам) |  |  |
| Медициналық көмек көрсету жағдайларының саны (адам) |  |  |
| Алғашқы көмек көрсету жағдайларының саны, микротраумалар (адам) |  |  |
| Алкогольге қарсы саясатты бұзушылардың саны (барлығы / Тапсырыс беруші анықтаған) |  |  |
| Тапсырыс берушіден алғаш рет келген және нұсқамадан өткен мердігер қызметкерлерінің саны |  |  |
| ЖҚҚ қызметкерлерін қамтамасыз ету (%- бен) |  |  |
| ЖКО |  |  |
| Көлік құралдарының жалпы жүрісі, км |  |  |
| Өрт, бірлік |  |  |
| Апаттар, бірлік |  |  |
| Авариялық төгілулер, бірл. |  |  |
| Төгілулердің жалпы көлемі, л |  |  |
| Ластану алаңы, га |  |  |
| Тапсырыс берушіге осы оқиғалардан келтірілген залал, мың теңге. |  |  |
| Жарақат деңгейі(сағатына 1,0 млн. адамға) |  |  |
| Апаттылық деңгейі(сағатына 1,0 млн. адамға) |  |  |
| ЖКО деңгейі (өткен 1,0 млн. км-ге) |  |  |

6. Бақылау-профилактикалық жұмыс (тексерулер (аудиттер))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тапсырыс беруші немесе қадағалау органдары тарапынан ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тексерулер (аудиттер) саны: |  |  |
| Анықталған бұзушылықтар саны / оның ішінде жойылды |  |  |
| Тапсырыс берушінің жұмыс жүргізуді тоқтату саны  |  |  |
| Тоқтаудың негізгі себептері: |  |  |
| ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бұзғаны үшін айыппұл санкцияларының сомасы |  |  |
| ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметі қызметкерлерінің саны  |  |  |
| (барлығы / үнемі объектіде) |  |  |
| Мердігер жүргізген ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тексерулер (аудиттер) саны |  |  |
| Анықталған бұзушылықтар саны / оның ішінде жойылды |  |  |
| Мердігер қызметкерлері ұсынған СТОП-карталар саны |  |  |
| Мердігердің жұмыс жүргізуін тоқтату саны |  |  |

7. Комментарии, дополнительная важная информация

|  |
| --- |
|  |
|  |

Ескертпе: ақпаратта мердігер бойынша да, Тапсырыс берушіге Қызмет көрсету үшін тартылатын қосалқы мердігерлер бойынша да көрсеткіштер көрсетіледі.Мердігерлік ұйымның басшысы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ТАӘ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Толтырылған күні: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ ж.ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы шартқа келісімге 4-қосымша **Мердігер ұйымның жұмыстарды орындауы кезінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын бұзу туралы Акт**Актісі № \_ \_ \_ \_ \_ \_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ мердігер ұйымның жұмыстарды орындауы/ қызмет көрсетуі кезінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын бұзу туралы

|  |  |
| --- | --- |
| Мердігерге (Қосалқы Мердігерге): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_мердігердің/қосалқы мердігердің атауы |
| Жұмыстарды Орындаушыға/қызмет көрсетушіге: |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жұмыс учаскесі (бөлімше) |
|  |  |
| **Бұзушылық (орындамау):** |
|  |
|  |
| **Нормативтік құжаттың талабы:** |
|  |
|  |

На основании установленных нарушений требований безопасности предписывается:

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** |
|  |  |

іс-шаралардың орындалуы туралы есеп орындалу мерзімі аяқталғаннан кейін екі күн мерзімде ұсынылсынБұйрық актісі:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тапсырыс беруші өкілінің лауазымы Қолы ТАӘ МерзіміАкт–предписание получил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мердігер өкілінің лауазымы Қолы ТАӘ Мерзімі*Ескерту: актінің түпнұсқасы міндетті түрде мердігерде қалады.*✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - Актіде-нұсқамада көрсетілген іс-шаралардың орындалуы туралы белгі 200\_\_ ж. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п. п. бұзушылықтар** | **орындалды (күні)** | **п. п. бұзушылықтар** | **орындалды (күні)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мердігер өкілінің лауазымы Қолы ТАӘ Мерзімі**ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша іс-шаралар жоспары****1. Жалпы мәліметтер**Ұйым және шарт бойынша ақпарат келтіріледі: ұйымның атауы, жобасы, шарттың атауы / нөмірі, шарттың егжей-тегжейі, объектінің орналасқан жері, Шарттың иесі / мердігер ұйымның өкілі ,Шарттың басшысы / мердігердің өкілі, шарт бойынша ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жауапты мердігер ұйымның өкілі.**2. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы кіріспе, мақсаттар, міндеттер мен міндеттемелер**Мердігердің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы, оның ішінде қауіпті жағдайларға араласу жөніндегі өз саясатының, сондай-ақ ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы шартта көзделген талаптарды қамтамасыз ету үшін Тапсырыс беруші қойған негізгі мақсаттар мен міндеттердің сипаттамасы келтіріледі.**3. Орындалатын жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы**Орындалатын жұмыстар/көрсетілетін қызметтер түрлерінің қысқаша сипаттамасы және жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету үшін тартылған жабдықтар, техника, мүлік және мердігер қызметкерлері туралы ақпарат келтіріледі.**4. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы басқару жүйесі**ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында қабылданған басқару жүйесінің сипаттамасы, соның ішінде шарт бойынша жұмыстарды орындайтын нақты бөлімшелерге қатысты ережелер мен процестердің қысқаша сипаттамасы, соның ішінде қауіпті өндірістік факторларды басқару үшін орындалуы тиіс рәсімдер (мұнда құжаттар тізімі немесе егжей-тегжейлердің сипаттамасы болуы тиіс) келтіріледі. Шарт бойынша тартылған мердігердің барлық басшылары мен орындаушылары арасында жауапкершілік пен өкілеттіктерді бөлудің нақты сипаттамасы беріледі. Енгізу процесі мердігердің жұмыстарды орындауға дайындығын бағалаудан және жұмыстарды орындауға/қызмет көрсетуге рұқсат актісін алудан басталуы тиіс.**5. Қосалқы Мердігерлерді Басқару**Тартылатын қосалқы мердігерлердің тізбесі, сондай-ақ оларға қойылатын талаптар келтіріледі. Кез келген тартылатын қосалқы мердігерлік ұйымдарды мердігердің өзі алдын ала аудиттегеннен және Тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алғаннан кейін ғана тарта алады.**6. Тәуекелдерді бағалау және басқару**Шартқа қол қойылған сәттен бастап және ол аяқталғанға дейін процесті ұйымдастыру схемасы келтіріледі, тәуекелді/қауіпті өндірістік факторларды бағалауды жүргізу әдістемесінің қысқаша сипаттамасы, жобада жоспарланған жұмыстарда/қызметтерде болатын барлық тәуекелдердің сипаттамасы және анықталған тәуекелдерді басқару бойынша қабылданған шаралар беріледі*.***7. Қызметті жоспарлау**Шарт бойынша жұмыстарды орындау/қызметтер көрсету кезінде мердігердің алдына қойылған тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін орындау жоспары келтіріледі (мерзімдері, жауапты орындаушылар).**8. Енгізу және бақылау**ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша осы жоспарды іске асыру процесінің және мердігердің өзі тарапынан оның бақылауының сипаттамасы келтіріледі. Енгізу процесі ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы шарт талаптары мен талаптарының сақталуын тиісті бақылаумен сүйемелденуге тиіс. Мердігерлік ұйым тарапынан тексерулер (аудиттер) бағдарламасы ішкі тексерулерді (аудиттерді) және сыртқы тексерулерді қоса алғанда, көп деңгейлі бақылауды қамтуы тиіс. Тапсырыс беруші тарапынан келісілген көрсеткіштер бойынша қызметті бағалау тұрақты негізде (ай сайын, тоқсан сайын және жыл сайын) жүргізіледі. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігер ұйымның есептілігі оқиғалардың кез келген түрлері туралы жедел хабарлауды, сондай-ақ заңнамалық талаптар бойынша, сондай-ақ Тапсырыс берушінің талаптары бойынша тұрақты есептілікті қамтуы тиіс. Оқиғаларды тергеуге қатысу - негізгі міндет-оқиғаларды уақтылы тергеу және сабақ алу. Оқиғалар туралы ақпарат мердігердің әрбір қызметкеріне жеткізілуі керек.**9. Мердігер қызметкерлерін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында оқыту**Жұмыстарды/қызметтерді орындау үшін тартылған мердігерлік ұйымның маңызды қызметкерлері анықталып, Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Мердігердің тартылатын қызметкерлері бойынша құзыреттерді бағалау жүргізіліп, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласында оқыту жоспары жасалуға тиіс. Жоспарда заңнамалық талаптарға сәйкес міндетті оқыту, сондай-ақ Тапсырыс берушінің бағдарламалары мен бастамалары бойынша оқыту қатысуға тиіс. Оқу жоспарлары Тапсырыс берушімен келісіледі. Оқытуды жүргізуге арналған ресурстар, бағдарламалар мен провайдерлер де Тапсырыс берушімен келісіледі.**10. Төтенше және төтенше жағдайларға ден қою жоспары (ПЛАС, ПЛАРН)**Мердігер ұйымда жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің түріне және оларды орындау/көрсету орнына қатысты авариялық және төтенше жағдайларды басқарудың тиісті жоспары, оның ішінде шұғыл медициналық ден қою жоспары (ПЭМР) әзірленеді. Plas, PLARN және PMR бойынша тұрақты оқу дабылдары жоспарлануы керек.**ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы бұзушылықтар үшін айыппұл санкцияларының тізбесі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Бұзушылықтардың түрі | Санкция мөлшері, теңге | Негіздеме |
| 1. | Өрт қалқандарының тұратын жерлерінде және жұмыс жүргізу кезінде өртке қарсы Мүкәммалмен жабдықталмауы | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 2 | Арнайы бөлінген орындардан тыс жерде темекі шегу белгілерінің болуы | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 3 | Жұмыс орнында жеке қорғаныс құралдарының болмауы немесе пайдаланылмауы | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 4 | Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт – техникалық минимум бойынша білімдерін тексеру жөніндегі куәліктің болмауы немесе олардың уақтылы өтуі туралы жазбаның болмауы | 50 000  | Өндірістік бақылау Актісі |
| 5 | Техникалық ақаулы автокөлік құралдары мен арнайы техниканы желіге шығару және пайдалану |  100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 6 | Жүк көтергіш машиналардың, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың, бу және су жылыту қазандықтарының, баллондардың техникалық куәландырудан уақтылы өтпеуі, оларда қажетті тақтайшалар мен жазулардың болмауы | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 7 | Тұру аумағының және жұмыс жүргізілетін орынның ластануы және қоқыстануы, өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жаратуға арналған шарттың болмауы | 500 000  | Өндірістік бақылау Актісі |
| 8 | Қолданылатын жабдыққа, материалдар мен химияға сертификаттардың болмауы. реагенттер  | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 9 | Прекурсорларды жинақтау қағидаларын бұзу | 200 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 10 | Химияны сақтау ережелерін бұзу. бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезіндегі реагенттер | 200 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 11 | Вахталық кенттерде бұрғылау жұмыстарын, ІҚМ және ПРС, сарқынды және кәріз суларына арналған септиктерді жүргізу кезінде экологиялық сыйымдылықтың және оның гидрооқшаулауының болмауы немесе пайдаланылмауы | 100 000  | Өндірістік бақылау Актісі |
| 12 | Мердігер қызметкерінің жұмыс берушінің кінәсінен уақытша еңбекке жарамсыздығына әкеп соққан жазатайым оқиғалар | 1 000 000/шартты бұзу | Форма Н-1 |
| 13 | Мердігер қызметкерінің жұмыс берушінің кінәсінен қайтыс болған жазатайым оқиғалар | шартты бұзу | Форма Н-1 |
| 14 | Алкогольдік ішімдіктерді ішу белгілерінің болуы, жұмысшы персоналдың алкогольдік ішімдіктердегі кен орнында болуы, және оның жанында есірткі және психотроптық заттардың болуы. | Ұйымдастыру бойынша бірінші жағдай 150 АЕК | Дәрігердің қорытындысы |
| Ұйымдастыру бойынша екінші жағдай 300 АЕК, бірақ шарт сомасының 5% аспайды.Ұйымдастыру бойынша үшінші жағдай 500 АЕК, бірақ шарт сомасының 5% - нан аспайды (шарт бұзылғанға дейін). |
| Ұйымдастыру бойынша үшінші жағдай 500 АЕК, бірақ шарт сомасының 5% - нан аспайды (шарт бұзылғанға дейін) |
| 15 | Тапсырыс берушінің имиджін қозғайтын тиісті бақылаушы органдардың тексеру барысында анықталған Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, Еңбек және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданыстағы заңнамасын бұзуы | 200 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 16 | Тапсырыс берушінің қолданыстағы рәсіміне сәйкес тиісті рұқсат-нарядты ресімдемей жұмыс жүргізу | 200 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 17 | Келісімшарттық аумақтағы оқиғалар, жазатайым оқиғалар, авариялар туралы хабарламау және (немесе) уақтылы хабарламау – қабылданған құлақтандыру схемасының әрекетін елемеу. | 200 МРП | Өндірістік бақылау Актісі |
| 18 | Жазылған нұсқаулар шеңберінде өткізілген іс-шаралар туралы жазбаша хабарламаның, КОА және бақылаушы органдардың тексеру актілерінің және/немесе орындалған іс-шаралар туралы жалған хабарламалардың жүйелі болмауы. | 200 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 19 | Металл сынықтарын, қатты, сұйық тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды бұл үшін көзделмеген жерге рұқсатсыз әкету, орналастыру, көму. | 500 000  | Өндірістік бақылау Актісі |
| 20 | Автокөлік құралдарын, экологиялық ыдыстарды белгіленбеген жерлерде жуу және булау. | 500 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 21 | Автокөлік құралының жүріп-тұру режимін сақтамау, рұқсат етілмеген жолдармен жүру | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 22 | Өндірістік объектілерде жұмыс жүргізу үшін қажетті құжаттаманың, журналдардың, технологиялық регламенттердің және т.б. болмауы. | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 23 | Жабдықтар мен арнайы жабдықтарды орналастыру кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтамау. ұңғымаларда және қауіпті өндірістік объектілерде жұмыстар жүргізу кезіндегі техника. | 100 000  | Өндірістік бақылау Актісі |
| 24 | Кінәлі тараптың ҚР ЖҚЕ бұзуы себебінен ЖКО жасауы | 100 000 | МАИ және КОА актісі |
| 25 | КОА мен бақылаушы органдардың нұсқамаларын көрсетілген мерзімдерде орындамау | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 26 | Еңбек және өндірістік тәртіпті бұзу (оның ішінде жұмыс орнында ұйықтау) | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 27 | Техникалық ақаулы, тексеруден өтпеген, жұмыс параметрлері бойынша дұрыс таңдалмаған бақылау және өлшеу құралдарын пайдалану  | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |
| 28 | Қауіпті өндірістік объектілерге тартылған қызметкерлер, сондай-ақ персоналды тасымалдау және объектілерді күзету бойынша қызметтер көрсететін қызметкерлер үшін ауысым алдындағы медициналық қарап-тексеруден өтуге арналған шарттың болмауы, сондай-ақ ауысым алдындағы медициналық қарап-тексеруден өтпеу. | 100 000 | Өндірістік бақылау Актісі |

Ескертулер:1. Егер осы қосымшада өзгеше көзделмесе, әрбір бұзушылық фактісі үшін айыппұл өндіріп алынады.2. Егер мердігердің екі және одан да көп жұмыскері бұзушылық анықтаған жағдайда, айыппұл факті бойынша өндіріп алынады (бір факт мердігердің бір жұмыскері бұзушылыққа сәйкес келеді). 3. Айыппұл Тапсырыс берушіге залал келтіруге байланысты төленетін өзге де төлемдерден артық өндіріліп алынады.4. Осы қосымшаның мәтіні бойынша «мердігер» және «орындаушы», «жұмыстар» және «қызметтер» терминдері бірдей.5. Осы қосымшаның мәтіні бойынша «Тапсырыс беруші» термині «Тапсырыс берушінің өкілі»терминімен бірдей.6. Осы қосымшаның мәтіні бойынша «мердігердің қызметкері» ұғымы мердігер, мердігердің контрагенті еңбек шартын жасасқан адамдарды, азаматтық-құқықтық шартты, мердігер / мердігер үшін Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмысты орындайтын өзге де тұлғаларды қоса алғанда, тұлғалардың тізбесін қамтиды.7. Мердігер қосалқы мердігерлердің, Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындайтын/қызметтер көрсететін өзге де үшінші тұлғалардың өздеріндегідей бұзушылықтары үшін жауап береді.8. Осы қосымшада көрсетілген бір бұзушылық алты ай ішінде бірнеше рет жасалған жағдайда салынатын айыппұл мөлшері 1,5 есеге ұлғаяды.9. Жағдайда нормативтен тыс шығарындылар, ластаушы заттардың төгінділері және (немесе) болмауы жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету кезінде эмиссияларға рұқсат мердігер салық төлемдеріне, айыппұлға, ластануды жоюға, қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеуге (оның ішінде салық төлемдерінің төленген сомасын, айыппұлды және регресс тәртібімен Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу сомасын өтеуге) ақы төлейді.10. Мердігер жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету кезінде қоршаған ортаны авариялық ластаған жағдайда салық төлемдерін, айыппұлды төлеу, ластануды жою, қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу (оның ішінде салық төлемдерінің төленген сомасын, айыппұлды және регресс тәртібімен Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу сомасын өтеу).11. Мердігердің / Орындаушының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі белгіленген талаптарды бұзуына байланысты ол Тапсырыс берушіге қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу жөніндегі шығындарды Тапсырыс берушіге қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған мөлшерде, сондай-ақ Тапсырыс беруші қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның талабы бойынша төлеген әкімшілік айыппұлдар мөлшерінде өтейді. Бұдан басқа, мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге жұмыстарды/көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау кезінде мердігердің / Орындаушының кінәлі әрекеттері салдарынан еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі саласындағы анықталған бұзушылықтар үшін уәкілетті мемлекеттік органдар ұсынған әкімшілік айыппұлдарды төлеу жөніндегі шығындарды өтейді.12. Бұзушылық фактісі өндірістік бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс берушінің қызметкері не бақылауды жүзеге асыру үшін Тапсырыс беруші тартқан үшінші тұлға (супервайзерлер, техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар) және/немесе күзет қызметтерін көрсететін ұйымның қызметкерлері, сондай-ақ мердігердің қызметкері және/немесе мердігердің өкілі қол қойған актімен белгіленеді. Актіге қол қоятын адамдардың жалпы саны кемінде екі адам болуға тиіс. Мердігер қызметкер актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, мұндай факт қол қоюдан бас тарту және анықталған бұзушылықтар туралы актіде тіркеледі және куәлардың (куәлардың) қолымен куәландырылады. Мердігер қызметкерінің актіге қол қоюдан бас тартуы айыппұлды өндіріп алуға кедергі болмайды. Осы тармаққа сәйкес ресімделген Акт талап қою және айыппұл өндіріп алу үшін жеткілікті негіз болып табылады. 13. Сонымен қатар, бұзушылық фактісі келесі құжаттардың бірімен расталуы мүмкін:1) актімен-өндірістік бақылауды жүзеге асыратын Тапсырыс беруші қызметкерінің нұсқамасымен;2) мердігер өкілдерінің қатысуымен Тапсырыс берушінің инцидент себептерін тергеп-тексеру жөніндегі комиссия жасаған инциденттің себептерін тергеп-тексеру актісімен;3) бақылаушы және қадағалау органдарының тиісті актісімен немесе нұсқамасымен қамтамасыз етіледі.14. Өзара ақшалай талаптар болған кезде Тапсырыс берушінің ҚР АК 370-бабына сәйкес мердігерге төлеуге жататын жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің құнына қарсы тиісті түрде мәлімделген талаптар сомаларын есепке жатқызуды жүргізуге толық құқығы бар. Бұл ретте, осы Қосымшаға ескертпенің 12 және 13-тармақтарында көзделген тәртіппен ресімделген бұзушылық туралы акт және Тапсырыс берушінің жазбаша талабы сынақты жүргізу үшін негіз болып табылады.15. Шарттың қолданылу талаптары мен осы қосымшаның талаптары арасында айыппұл санкцияларының мөлшері бөлігінде қайшылықтар болған жағдайда қосымшаның талаптары қолдануға жатады.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші** **"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС****Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары****Абишев А.Г.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС** **Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарыВан Шуай (Wang Shuai)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **Мердігер** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Мердігерлік ұйымға рұқсат беру актісінің нысаны****объектінің аумағында жұмыстар жүргізуге / қызметтер көрсетуге****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ж. (толтырған орны)(объектінің және Тапсырыс берушінің (ҚМГ компаниялар тобының ұйымының) атауы))Біз, төменде қол қойғандар, қолданыстағы объектіні пайдаланатын Тапсырыс берушінің өкілі(Т. А. Ә, лауазымы)және жұмыстарды жүргізуге/қызмет көрсетуге жауапты мердігердің өкілі (Т. А. Ә, лауазымы)төмендегілер туралы осы актіні жасадық.Тапсырыс беруші объектіні ұсынады (объектінің, учаскенің, аумақтың атауы)координаттармен шектелген ,(осьтердің, белгілердің атауы және сызба нөмірі)оған өндіріс үшін\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жұмыстарды жүргізуді/қызмет көрсетуді жүзеге асыратын мердігердің инженерлік-техникалық қызметкерлерінің басшылығымен келесі мерзімге қызметтер көрсету:басталуы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ж. аяқталуы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ж.Жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету басталғанға дейін жұмыстарды жүргізу/қызметтер көрсету қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мынадай іс-шараларды орындау қажет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Іс-шараның атауы | Орындау мерзімі | Орындаушының аты-жөні, лауазымы | Аты-жөні, лауазымы жауапты орындаушы |
| 1. | Мердігердің қызметкерлерімен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі бойынша кіріспе нұсқама жүргізу |  |  |  |
| 2. | Мердігер қызметкерлерін өрт қауіпсіздігі шараларымен таныстыру |  |  |  |
| 3. | Алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз ету |  |  |  |
| 4. | Жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ)қамтамасыз ету |  |  |  |
| 5. | Мердігер қызметкерлерімен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі бойынша алғашқы нұсқама жүргізу |  |  |  |
| 6. | Мердігер қызметкерлерінің осы кәсіп бойынша оқуын және жұмысқа жіберілуін растайтын біліктілік куәліктерінің; заңнамалық талаптарға сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі бойынша білімдерін тексеру жөніндегі куәліктерінің болуын тексеру |  |  |  |
| 7. | Қоқыс пен қалдықтарды жинайтын орынды анықтаңыз |  |  |  |
| 8. | Пайдаланылатын материалдарды (құрылыс, химиялық реагенттер, қосалқы бөлшектер және т. б.) сақтау үшін қауіпсіз орын бөлу |  |  |  |
| 9. | Мердігер қызметкерлеріне тұрмыстық үй-жай бөлу |  |  |  |
| 10. | Жұмыстарды жүргізу/Қызмет көрсету аймағына бөгде адамдарды жібермеу |  |  |  |
| 11. | Ықтимал әсер ететін қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың аймақтарын сигнал таспасымен қоршау. Қажет болса, қатты қоршаулармен (металл, полимер және т. б.) қоршаңыз |  |  |  |
| 12. | Орындалатын жұмыстарға/көрсетілетін қызметтерге тән ескерту тақтайшалары мен белгілерді орнату  |  |  |  |
| 13. | Объектінің аумағында жұмыстарды дайындауға және қауіпсіз жүргізуге/қызметтер көрсетуге жауапты адамдарды тағайындау |  |  |  |
| 14. | Объект аумағында жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне/қызметтер көрсетуіне және мердігер қызметкерлерінің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ талаптарын сақтауына тұрақты бақылауды жүзеге асыру |  |  |  |
| 15 | Объектінің күзет аймағында жұмыстар жүргізуге/қызметтер көрсетуге жазбаша рұқсат алу (егер қажет болса). |  |  |  |

Объектіні пайдаланатын Тапсырыс берушінің өкілі (қолы)Мердігердің Өкілі (қолы)**ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы мердігерлік ұйым қызметінің бағалау парағының нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ұйымның атауы және мекенжайы
 |  |
|  |
| 1. Қызмет түрі
 |
|
| 1. Нысан
 |  |
|  |
| Шарт бойынша жұмыстарды орындау мерзімі (айдың басталу, аяқталу күні.)1. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша көрсеткіштерді бағалау
 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бағалау көрсеткіші** | **Ұпайларды есептеу ережелері** | **Балл** | **Салмағы** | **Қорытынды балл** | **Ескерту** |
| **I** |  **МЖ тиімділігі** |
| 1 | ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы менеджмент жүйесінің болуы\* | Максималды балл-4Келесілер жоқ: СМ ОТ, ПБ және ҚОҚ-0 | 0-4 | 10 | 0-40 |  |
| 2 | Оқиғалар туралы хабарлау тәртібін сақтау | Бұзушылықтар жоқ-4Шамалы бұзушылықтармен-3Шағын бұзушылықтар-2Үлкендерімен бұзушылықтар – 1Тұрақты бұзушылықтармен-0 | 0-4 | 10 | 0-40 |  |
| 3 | ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша анықталған бұзушылықтарды жою | 90 – 100 % - 470 – 89% - 360 – 69% - 250 -59% - 1 50% кем- 0 | 0-4 | 10 | 0-40 |  |
| 4 | Мердігердің ЖҚҚ-ны нормалар мен ережелерге сәйкес қамтамасыз етуі және пайдалануы | Толық көлемде-4Шамалы бұзушылықтармен-3Ұсақ бұзушылықтармен-2Ірі бұзушылықтармен-1Қамтамасыз етілмеген немесе пайдаланылмаған-0 | 0-4 | 10 | 0-40 |  |
|  | **Барлығы** |  |  |  | **0-160** |  |
| **II** | **Оқиғалар Статистикасы** |
| 1 | Жарақат деңгейі \* \* (сағатына 1,0 млн. адамға) | 0 – 40-0,25 – 30,26 – 0,50 – 20,51 – 0,75 – 1> 0,75 - 0 | 0-4 | 20 | 0-80 |  |
| 2 | Апаттылық деңгейі \* \* \* (сағатына 1,0 млн. адамға) | 0 – 40-0,25 – 30,26 – 0,50 – 20,51 – 0,75 – 1> 0,75 - 0 | 0-4 | 20 | 0-80 |  |
| 3 | ЖКО деңгейі \*\*\* (өткен 1,0 млн. км) | 0 – 40-0,25 – 30,26 – 0,50 – 20,51 – 0,75 – 1> 0,75 - 0 | 0-4 | 20 | 0-80 |  |
|  |  **БАРЛЫҒЫ** |  |  | **0-240** |  |
| **Жалпы бағалау** (егер сұрақ "қолданылмайды" деп бағаланса, онда ол есептеу кезінде ескерілмейді) |  | **100** | **400-100%** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **III** | **Тексерулер (аудиттер)бойынша анықтамалық ақпарат** |
| **№** | **Көрсеткіш** | **Саны / сомасы** | **Түсіндірме** |
| 1 | ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тексерулер / аудиттер бойынша орындалған саны |  |  |
| 2 | Анықталған бұзушылықтар саны |  |  |
| 3 | Жойылған бұзушылықтар саны |  |  |
| 4 | Анықталған бұзушылықтарға байланысты жұмыстарды тоқтата тұру саны |  |  |
| 5 | ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бұзушылықтары үшін Тапсырыс беруші қойған айыппұлдардың жалпы саны |  |  |
| 6 | Қойылған айыппұлдардың жалпы сомасы, АЕК-те |  |  |

6. Қорытынды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV** | **Қорытынды бағалау:** | **Бағалау шкаласы** | **Факт** | **Пікірлер**  |
| 1 | Толық сәйкес келеді | 100 |  |   |
| 2 | Негізінен сәйкес келеді | 99–75 |  |   |
| 3 | Ішінара сәйкес келеді | 74–50 |   |   |
| 4 | Сәйкес емес | 49–0 |   |   |
|   |   |   |   |   |
| \* **Кәсіби денсаулық пен қауіпсіздікті басқару жүйесінің элементтері**: 1. \* Кәсіпқой денсаулық пен қауіпсіздікті баскару жүйесінің элементтері:1. Көшбасшылық, міндеттемелер және жауапкершілік. 2. Саясат, мақсаттар мен бағдарламалар. 3. Ұйымдастыру, ресурстар және мүмкіндіктер. 4. Мердігерлер мен мүдделі тараптар. 5. Тәуекелдер мен өзгерістерді басқару. 6. Активтердің дизайны және тұтастығы. 7. Орындау және қауіпсіз пайдалану. 8. Есеп беру және оқиғаларды тергеу. 9. Мониторинг, өлшеу және талдау. 10. Тиімділікті растау және жақсарту шаралары.. |
| \*\* Жарақаттану деңгейі-еңбекке қабілеттілігінен айырылған жазатайым оқиғалардың коэффициенті (өліммен аяқталған жазатайым оқиғаларда зардап шеккендердің саны + еңбекке қабілеттілігінен айырылған жазатайым оқиғаларда зардап шеккендердің саны 1 млн.адам-сағатқа көбейтіліп, соңғы 12 айда жұмыс істеген адам-сағаттардың жалпы санына бөлінген). |
| \*\*\* Авариялылық деңгейі-авариялылық коэффициенті (тіркелген авариялар, инциденттер, өрттер, ЭБЖ үзілістерінің саны 1 млн.адам-сағатқа көбейтілген және соңғы 12 айда жұмыс істеген адам-сағаттардың жалпы санына бөлінген). |
| \*\*\*\* ЖКО деңгейі-жол-көлік оқиғаларының коэффициенті (жол-көлік оқиғаларының барлық түрлерінің саны (апатты + ірі + жеңіл) 1 млн.км-ге көбейтіліп, соңғы 12 айда жүріп өткен километрге бөлінген). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші** **"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС****Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары****Абишев А.Г.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС** **Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарыВан Шуай (Wang Shuai)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **Мердігер** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

 |

 |

**202\_\_ ж. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шартқа**

**№ 7 ҚОСЫМША**

**Облыстағы мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар**

**Еңбек қатынастары**

**I. Мердігердің (Орындаушының) Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) барысындағы міндеттемелері.**

1. Шарт бойынша жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) барысында Мердігер (Орындаушы) Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының талаптарын, оның ішінде:

1) еңбек шарттарын жасасу тәртібін, олардың мазмұны мен нысанына қойылатын талаптарды;

2) адам еңбек шарты жасалғаннан кейін ғана жұмысқа жіберілген жағдайларда тоқтатылады;

3) жұмыс уақытының ұзақтығы мен режимін;

4) ауысымдық жұмыс және еңбекті ұйымдастырудың вахталық әдісі;

5) түнгі уақыттағы жұмыс және үстеме жұмыс;

6) жұмыскерлердің демалысы;

7) еңбекке ақы төлеудің ең төмен мөлшері және еңбекке ақы төлеу саласындағы кепілдіктер;

8) жалақы төлеу тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.

2. Өндіріс мәдениетінің қазіргі заманғы деңгейін қамтамасыз ету, денсаулықты сақтау, жұмысқа қабілеттілік пен еңбек өнімділігін арттыру мақсатында өз қызметкерлері үшін **мынадай әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларды қамтамасыз ету**:

 1) мердігердің/Орындаушының шартты орындауға жұмылдырылған өндірістік қызметінің барлық орындарында ыстық тамақ және ауыз су, атап айтқанда:

- қызметкерлерді қанағаттандыратын сапалы тамақпен қамтамасыз ету, күнделікті бақылауды ұйымдастыру. Азық-түліктің жоғары сіңімділігі, жақсы дәмі, қолданылатын өнімдердің әртүрлілігі, дененің қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыратын тиісті химиялық құрамы болуы керек. Ауыр физикалық еңбегі бар жұмысшылар үшін ұсынылатын энергия, ақуыз, май және көмірсулардың мөлшері күніне 3450-ден 3600 ккал-ға дейін болуы керек. Осыған байланысты жұмысшылардың диетасы жұмсалған энергияны толтырып, бір түскі асқа (кешкі асқа) кемінде 1500 ккал құрауы керек.

- жиектері сынған, жарылған, сынған, эмалі зақымдалған ас үй және асхана ыдыстарын; алюминийден жасалған асхана аспаптарын; пластмассадан және престелген фанерадан жасалған бөлшектеу тақтайларын пайдалануға жол бермеу;

-тамақ дайындау орындары санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес болуы тиіс, термоспен тамақтандыру жағдайында, сондай-ақ тамақ дайындау мен қабылдаудың барлық кезеңдерінде мердігер/Орындаушы қызметкерлерінің жоғарыда көрсетілген талаптарды сақтауын қамтамасыз ету қажет.

2) Тапсырыс берушінің объектілерінде (жұмыс процесі вахталық әдіспен жүзеге асырылатын қаладан тыс жерде орналасқан) жұмыс істейтін жұмыскерлердің тұруын қамтамасыз ету, атап айтқанда:

- вахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлерді жұмыс өндірісі объектісінде болған кезеңде тұрумен қамтамасыз ету. Жатақханалардың тұрғын бөлмелерінің ауданы бір адамға кемінде 6 м2 есебінен айқындалады;

- төсек жабдықтарын, сүлгілерді және басқа жұмсақ мүкәммалды аптасына кемінде 1 рет ауыстыруды жүзеге асыру;

– жуу, дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, құрғақ және ылғалды жинауды жүзеге асыру-күн сайын қажеттілігіне қарай, бірақ күніне кемінде 1 рет;

- ішкі өртке қарсы қорғау жүйесімен өрт қауіпсіздігі шараларын, өрт дабылы мен түтін датчиктерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;

- электр техникалық жабдықтар мен желілердің, суық-жылумен жабдықтау жүйесінің, ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерінің, желдету жүйесінің үздіксіз және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету, сондай-ақ профилактикалық жұмыстар жүргізу;

-жатақханаларды санитарлық-гигиеналық нормаларға сәйкес таза ұстау үшін жуу, дезинфекциялау құралдарымен (ҚР-да қолдануға рұқсат етілген) және қағаз сүлгілермен, дәретхана қағаздарымен материалдық-техникалық жарақтандырумен қамтамасыз ету;.

Мердігерде/орындаушыда Тапсырысшының объектілерінде (жұмыс процесі вахталық әдіспен жүзеге асырылатын қаладан тыс жерде орналасқан) тұрумен қамтамасыз ету үшін өз үй-жайлары болмаған жағдайда мердігер/Орындаушы өз қызметкерлерін тұру жағдайымен қамтамасыз ету мақсатында Тапсырысшының көрсетілген объектілерінде бар тұрғын үй-жайларды пайдалануға қол жеткізу үшін шаралар қолдануға міндетті.

 3) Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыс істейтін жұмыскерлерді Тапсырыс берушінің объектілеріне жеткізу, сондай-ақ объектілер арасында жүріп-тұру үшін көлікпен қамтамасыз ету болып табылады:

- Мердігерде / орындаушыда жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға және көлік қызметтерін көрсетуге арналған барлық рұқсат құжаттары болуы тиіс.

- жолаушыларды тасымалдауға арналған көлік құралдарының жиынтығы: ауа баптау және/немесе желдету жүйесі, жылыту жүйесі, жұмсақ орындықтар, автобустар мен шағын автобустардың салондары таза, орындықтары зақымдалмаған және реттелетін болуы тиіс;

- көлік құралдары жайлылық талаптарына жауап беруі, барлық жолаушылар үшін қауіпсіздік белдіктері және жазғы және қысқы кезеңде толық техникалық жарақтандырылуы тиіс.

4)мердігердің/Орындаушының шарт талаптарына толық сәйкес міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету үшін жұмыскерлерді қажетті мөлшерде және жарамды күйде еңбек құралдарымен, атап айтқанда: еңбек құралдарымен немесе механикалық еңбек құралдарымен (станоктармен, машиналармен, жабдықтармен, аспаптармен және т. б.) қамтамасыз ету.

**II. Қызметкерлер арасында көңіл-күй туралы ақпаратты уақтылы алу мақсатында мердігердің (Орындаушының) қызметкерлермен өзара іс-қимыл жасау тәртібі**

Мердігердің/Орындаушының жұмыскерлері арасында көңіл-күй туралы ақпаратты уақтылы алу және жұмыскерлерді ұйымның қызметі туралы хабардар ету мақсатында мердігер/Орындаушы мынадай ішкі коммуникациялар тетіктерін қамтамасыз етеді:

1) мердігердің/Орындаушының бірінші басшысы жыл сайын бірінші жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 1 қыркүйекке дейін және жылдың қорытындылары бойынша 1 наурызға дейін әлеуметтік-еңбек қатынастары мәселелері бойынша өз қызметкерлерімен кездеседі, онда еңбек ұжымы мердігердің/Орындаушының өндірістік көрсеткіштері туралы хабардар етіледі, ал мердігердің/Орындаушының басшылығы қызметкерлердің сұрақтары мен ұсыныстарын жинайды, оларға жауаптар береді; мердігердің/Орындаушының бірінші басшысы өз ұйымының қызметкерлерін жеке мәселелері бойынша айына кемінде бір рет қабылдауды;

2) мердігер / Орындаушы өз қызметкерлерінің өтініштерін қарауды және арыз берушілердің қабылданған шешімдер туралы жауап алуын қамтамасыз етеді.

**III. Тапсырыс берушінің мердігердің (Орындаушының) осы Талаптардың ережелерін сақтауы тұрғысынан тексерулер жүргізу тәртібі**

Тапсырыс беруші мердігердің/Орындаушының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және осы Талаптардың ережелерін сақтауы тұрғысынан жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер жүргізуге құқылы. Тексеру нәтижелері осы талаптарға қосымшаға сәйкес белгіленген нысан бойынша тексеру парағын жасау арқылы ресімделеді.

Жоспарлы тексерулер жылына кемінде 1 рет жүргізіледі. Жоспардан тыс тексерулер: келіп түскен өтініштердің және мердігер/Орындаушы қызметкерлерінің заңды құқықтарының бұзылуы туралы өтініштерінің; бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдардың; мемлекеттік органдардан және өзге де көздерден, оның ішінде Тапсырыс берушінің лауазымды адамдарынан келіп түскен мәліметтердің негізінде жүргізіледі.

 Тапсырысшының тексерулер жүргізуі барысында мердігер (Орындаушы) :

- Тапсырыс берушіге өзекті және объективті деректерді ұсыну;

-Тапсырыс берушінің әлеуметтік-тұрмыстық және өндірістік сипаттағы барлық объектілерге қолжетімділігін қамтамасыз ету.

**IV. Мердігердің (Орындаушының) еңбек қатынастары саласындағы ілеспе міндеттемелері**

Мердігер (Орындаушы) міндеттенеді:

-әлеуметтік-тұрмыстық сипаттағы жағымсыз көріністердің пайда болуының ықтимал факторларын, себептерін, жағдайлары мен алғышарттарын анықтау және белгілеу үшін еңбек ұжымындағы жағдайға үздіксіз мониторинг пен талдауды жүзеге асыру;

- еңбек ұжымында әлеуметтік наразылықтардың туындауының нақты және ықтимал тәуекелдерін зерделеу, бағалау және болжау;

-қандай да бір әлеуметтік-еңбек жанжалдары туындаған немесе пісіп-жетілген жағдайда Тапсырыс берушіні хабардар ету. Бұл ретте, жұмыскерлердің өкілдерімен келіссөздер процесіне кірісу және туындаған жағдайды қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешу жөнінде шаралар қабылдау;

- Тапсырыс берушінің объектілеріне жұмысқа тартылатын қосалқы мердігер ұйымдарға ұқсас талаптарды белгілеу.

**Қосымша**

**«Еңбек қатынастары саласында**

 **Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптарға»**

**ТЕКСЕРУ ПАРАҒЫ**

**Тапсырыс беруші Мердігерді/Орындаушыны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезіндегі еңбек қатынастары саласында міндеттемелерінің сақталуы мәніне тексеру жүргізу үшін**

|  |
| --- |
| *Бұл тексеру парағы мердігерлік ұйымда жүргізілетін тексеру жүргізу кезінде жазба нысаны ретінде қызмет етеді* |
| *Мердігер ұйым дербес заңды тұлға бола отырып, ҚР Еңбек Кодексі нормаларының сақталуына және еңбек саласындағы шарттық талаптардың орындалуына жауапты болады* |
| *Бұл тексеру еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жағдайын қамтымайды* |
| *Тексеру кезеңі* |  |
| **ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР** |
| Тексеруге қатысушылар |  |
| Өткізу орны |  |
| Өткізу күні |  |
| **МЕРДІГЕР ҰЙЫМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ** |
| Компанияның атауы |  |
| Қызметкерлердің жалпы саны |  |
| **Жұмысқа қабылдау** | иә  | жоқ | **пікір** |
| 1 | Еңбек шарты ресімделді және 1 дана. қызметкерлерге берілді  |  |  |  |
| 2 | Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтар бар және олармен қызметкерлер танысты |  |  |  |
| **Жұмыс режимі және демалыс** | иә  | жоқ | **пікір** |
| 3 | Жұмыс уақытын есепке алу табельдеріне қол қойылды және нақты жұмыс істеген уақытты көрсетеді  |  |  |  |
| 4 | Жұмыс уақытын есепке алу табельдеріне сәйкес вахта кезеңдері 15 күннен аспайды |  |  |  |
| 5 | Табельдерге сәйкес жұмыс уақыты еңбек шартында белгіленген ұзақтықтан аспайды |  |  |  |
| 6 | Компанияда соңғы екі жылда еңбек демалысы берілмеген қызметкерлер жоқ |  |  |  |
| 7 | Еңбек шарты ҚР ЕК-не толық сәйкестікте жасалған |  |  |  |
| 8 | Еңбек шарттарын бұзу ҚР ЕК талаптарына толық сәйкестікте жүзеге асырылды  |  |  |  |
| 9 | Жұмыс уақытының ұзақтығы ҚР ЕК талаптарына сәйкес реттеледі |  |  |  |
| 10 | Жұмыс уақытының режимі ҚР ЕК белгіленген нормаларға сәйкес келеді |  |  |  |
| 11 | Түнгі уақытта және үстеме жұмысты орындау үшін персоналды жұмысқа тарту кезінде бұзушылықтарға жол берілмейді. |  |  |  |
| 12 | Үстеме жұмыстардың жалпы ұзақтығы айына он екі сағаттан және жылына бір жүз жиырма сағаттан аспайды. |  |  |  |
| 13 | Жұмыскердің жұмыстың аяқталуы мен оның келесі күні басталуы (жұмыс ауысымы) арасындағы күнделікті (ауысымаралық) тынығуының ұзақтығы кемінде он екі сағат. |  |  |  |
| 14 | Қызметкерлерге жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысы демалыс кестесіне сәйкес, уақтылы және толық көлемде беріледі. |  |  |  |
| **Жалақы және өзге де төлемдер** | иә  | жоқ | **пікір** |
| 15 | Жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен ақшалай нысанда белгіленеді және айына бір реттен сиретпей, келесі айдың бірінші онкүндігінен кешіктірілмей төленеді |  |  |  |
| 16 | Төлем парақтарындағы сомалар кестелерде көрсетілген сағаттардың дұрыс санын, соның ішінде мереке, демалыс, түнгі және үстеме жұмыс үшін төлемді көрсетеді |  |  |  |
| 17 | Зейнетақы және әлеуметтік аударымдардың төленгенін растау бар  |  |  |  |
| 18 | ҚР заңнамасына сәйкес еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша жәрдемақы дұрыс өтеледі |  |  |  |
| 19 | Мердігер ҚР ЕК-де көзделген еңбекақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктерді орындайды. |  |  |  |
| **Еңбек қатынастарын бұзу** | иә  | жоқ | **пікір** |
| 20 | Қызметкердің бастамасы бойынша жұмыстан шығарудың барлық жағдайлары жеке мәлімдемелермен расталады, дұрыс рәсімделген  |  |  |  |
| 21 | Жұмыс берушінің бастамасы бойынша жұмыстан босатудың барлық жағдайлары барабар, ҚР Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес келеді  |  |  |  |
| **Ұжымдық шарт талаптарын орындау** | иә  | жоқ | **пікір** |
| 22 | Компанияда Ұжымдық шарт бар |  |  |  |
| 23 | Компанияда қызметкерлер өкілдерінің жұмыс комитеті/кәсіподақ бар |  |  |  |
| **Әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларға қойылатын талаптар** | иә  | жоқ | **пікір** |
| 24 | Өндірістік қызметтің барлық орындарында ыстық тамақпен және ауыз сумен қамтамасыз ету |  |  |  |
| 25 | Вахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлерді жұмыс өндірісі объектісінде болған кезеңде тұрғын үймен қамтамасыз ету. Жатақханалардың тұрғын бөлмелерінің ауданы бір адамға кемінде 6 м2 есебінен айқындалады |  |  |  |
| 26 | Төсек жабдықтарын, сүлгілерді және басқа жұмсақ мүкәммалды аптасына кемінде 1 рет ауыстыру |  |  |  |
| 27 | Жуу, дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, құрғақ және ылғалды жинауды жүзеге асыру – күн сайын қажеттілігіне қарай, бірақ күніне кемінде 1 рет;  |  |  |  |
| 28 | Ішкі өртке қарсы қорғау жүйесімен өрт қауіпсіздігі шараларын, өрт сигнализациясы мен түтін датчиктерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету; |  |  |  |
| 29 | Электр техникалық жабдықтар мен желілердің, суық-жылумен жабдықтау жүйесінің, ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерінің, желдету жүйесінің үздіксіз және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету, сондай-ақ профилактикалық жұмыстар жүргізу. |  |  |  |
| 30 | Жатақханаларды санитарлық-гигиеналық нормаларға сәйкес таза ұстау үшін жуу, дезинфекциялау құралдарымен және қағаз сүлгілермен, дәретхана қағаздарымен материалдық-техникалық жарақтандырумен қамтамасыз ету. |  |  |  |
| 31 | Шарт талаптарына толық сәйкес міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін жұмыскерлерді қажетті мөлшерде және жарамды күйде еңбек құралдарымен, атап айтқанда: еңбек құралдарымен немесе механикалық еңбек құралдарымен (станоктармен, машиналармен, жабдықтармен, аспаптармен және т. б.) қамтамасыз ету |  |  |  |
| 32 | Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыс істейтін жұмыскерлерді Тапсырыс берушінің объектілеріне жеткізу үшін, сондай-ақ объектілер арасында жүріп-тұру үшін көлікпен қамтамасыз ету. |  |  |  |
| 33 | Көлік құралдары жайлылықтың талаптарына жауап береді, барлық жолаушылар үшін белдік қауіпсіздік белдіктері және жазғы және қысқы кезеңде толық техникалық жарақталуы бар |  |  |  |
| **Ішкі коммуникациялар** | иә  | жоқ | **пікір** |
| 34 | Бірінші басшының еңбек ұжымымен кездесуі. |  |  |  |
| 35 | Қызметкерлерді жеке мәселелері бойынша қабылдау айына 1 (бір) реттен кем емес. |  |  |  |
| 36 | Қызметкерлердің өтініштерін қарау және арыз берушілердің қабылданған шешімдер туралы жауаптар алуы. |  |  |  |
| 37 | Мердігер / Орындаушы Тапсырыс берушінің өндірістік процестеріне әсер етуі мүмкін өткір проблемалық мәселелер туындаған жағдайлар туралы уақтылы хабарлайды. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші** **"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС****Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары****Абишев А.Г.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС** **Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарыВан Шуай (Wang Shuai)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **Мердігер** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**2025 жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шартқа № 8 Қосымша**

**Мердігердің құрылыс құнын жиынтық есептеу.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мердігерлік шарт (келісімшарт) № |  | бастап |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **құрылысқа** |  |
|  |  | (құрылыс атауы) |
|  |  | Сметалық құны |   |  | мың.тенге |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ағымдағы бағамен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **№ п/п** | **смет №**  | **Жұмыстар мен шығындардың атауы** | **Сметалық құны, мың теңге** |
| **құрылыс-монтаждау жұмыстары** | **инженерлік жабдықтар** | **басқа шығындар** | **барлығы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші** **"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС****Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары****Абишев А.Г.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****"Қазақойл Ақтөбе" ЖШС** **Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасарыВан Шуай (Wang Shuai)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **Мердігер** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |