**Қосымша №\_\_\_\_**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г.

**КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР**

**ЖМГ ӨБ БОЙЫНША ҚАБАТТАРДЫ РАДИАЛДЫ АШУ (ҚРА) НЕГІЗІНДЕ ӨНДІРУДІ ҚАРҚЫНДАТУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Өндірістік басқарма** | **Количество скважин** | 2025 жылға жалпы саны |
| **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** |
| қаңтар | ақпан | наурыз | сәуір | мамыр | маусым | шілде | тамыз | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан |
| 1 | "Жетібаймұнайгаз" ӨБ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| "**Маңғыстаумұнайгаз" АҚ бойынша жиыны** | **-** | **-** | **-** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **5** |

**Тапсырыс берушінің атынан: Мердігердің атынан:**

**Приложение №\_\_\_\_**

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г.

**Календарный план**

**на проведение работ по ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ на основе радиального вскрытия пластов (РВП) по ПУ ЖМГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Производственное управление** | **Количество скважин** | **Общее количество на 2025 год** |
| **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** |
| **янв** | **фев** | **мар** | **апр** | **май** | **июн** | **июл** | **авг** | **сен** | **окт** | **ноя** | **дек** |
| 1 | ПУ «Жетыбаймунайгаз»  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| **ИТОГО по АО «Мангистаумунайгаз»** | **-** | **-** | **-** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **5** |

**От имени ЗАКАЗЧИКА: От имени ПОДРЯДЧИКА:**