**Приложение № 8 к Договору**

**Стоимость ГТИ** **и ГК**

Таблица 1. Стоимость ГТИ и ГК

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Виды услуг** | **Ед. изм.** | **Стоимость в тенге,**  **без учёта НДС** | **Стоимость в тенге,**  **c учетом НДС** | **Доля стоимости услуг в % за этап** |
| 1 | Мобилизация и монтаж оборудования | комплекс |  |  | Не более 10 |
| 2 | ГТИ и ГК при бурении, каротаж, крепление под колонну кондуктор | комплекс |  |  | Не более 10 |
| 3 | ГТИ и ГК при бурении, каротаж, крепление под тех. колонну | комплекс |  |  | Не более 10 |
| 4 | ГТИ и ГК при бурении, каротаж, крепление под экс. колонну | комплекс |  |  | Не более 20 |
| 5 | ГТИ и ГК при бурении, каротаж, крепление под хвостовик | комплекс |  |  | Не более 40 |
| 6 | Демонтаж и демобилизация оборудования | комплекс |  |  | Не более 10 |
|  | Итого |  |  |  | **100** |

Таблица 2. Суточная ставка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Суточная ставка, в тенге без НДС** | **Суточная ставка,**  **в тенге с НДС** |
| 1 | Услуга ГТИ | 300 000 | 336 000 |
| **СТОИМОСТЬ ИТОГО в сутки** | | **300 000** | **336 000** |

*Примечание:* Суточная ставка применима в случае превышения срока оказания услуг на одной скважине, более предусмотренного в техническом проекте на строительство скважины, при этом заключается дополнительное соглашение.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ТОО «Казахтуркмунай»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хамзин А.Н.** | **Исполнитель**  **ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |