Приложение № 6 к Договору № от 202\_ г.

**План-график выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап работы** | **Ответственный** | **Срок выполнения** |
| 1 | **Подготовка**: анализ требований, согласование архитектуры, разработка плана внедрения | Подрядчик | до 5 календарных дней с даты подписания договора |
| 2 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Установка и настройка DLP**: установка ПО, настройка политик безопасности, интеграция с сетью |

 | Подрядчик | до 45 календарных дней с момента завершения подготовительного этапа |
| 3 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Тестирование**: проверка работы, настройка мониторинга, исправление ошибок |

 | Подрядчик | до 15 календарных дней с момента установки системы |
| 4 | **Обучение персонала**: инструктаж, разработка инструкций по использованию системы | Подрядчик,Заказчик | до 10 календарных дней с момента установки системы |
| 5 | **Ввод в эксплуатацию**: финальная настройка, передача системы заказчику | Подрядчик | до 5 календарных дней с момента установки системы |
| 6 | **Гарантийное сопровождение**: поддержка, консультация, устранение сбоев | Подрядчик,Заказчик | 12 месяцев с момента подписания Договора |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А. Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 *Приложение №7 к Договору № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_202\_ г.*

**Таблица стоимости**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Кол-во** | **Стоимость с НДС (Тенге)** | **Стоимость без НДС (Тенге)** |
| **1** | Работы по внедрению и сопровждению DLP (Data Loss Prevention) системы предназначена для контроля, мониторинга и защиты данных | **1** |  |  |
| **2** | …. Дополнить при необходимости | **1** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А. Н.Генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» | **Исполнитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |