**Күнтізбелік жоспар**

**«Лак-48 ұңғымасын бұрғылау кезінде 1D геомеханикалық модель құру» лоты бойынша жұмысты орындау**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Жұмыстар атауы** | **Орындалу мерзімі, апта** | **Жалпы құны****ҚҚС-сыз (теңге)** | **Жалпы құны****ҚҚС-мен (теңге)** |
| 1 | Барлық тиісті геологиялық-геофизикалық ақпаратты жинау, сапаны бағалау және талдау. Механикалық қасиеттерге арналған негізгі деректерді зертханалық сынау нәтижелерін бағалау | деректерді қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін 6 аптадан кешіктірмей |  |  |
| 2 | Жердің 1D механикалық моделін (ЖМM) құру |
| 3 | Ұңғыма оқпанының тұрақтылығын бұрғылау алдындағы есептеу (ҰОТБ) | 1 және 2 кезеңдер аяқталған күннен бастап 4 аптадан кешіктірмей |  |  |
| 4 | Ұңғыма оқпанының тұрақтылығын бұрғылаудан кейінгі есептеу (ҰОТБ) | Бұрғылау аяқталған күннен бастап 3 аптадан кешіктірмей |  |  |
|  | **Барлығы** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Тапсырыс беруші\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хамзин А.Н.«Қазақтүрікмұнай» ЖШС Бас директоры | Мердігер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |