202\_ жылғы № шартқа № 6 қосымша

**Жұмыстарды орындаудың жоспар-кестесі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жұмыс кезеңі** | **Жауапты** | **Орындау мерзімі** |
| 1 | **Дайындық: серверді талдау, конфигурацияны сәйкестендіру** | Мердігер | шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күнге дейін |
| 2 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Компоненттерді жеткізу** | | Мердігер | дайындық кезеңі аяқталған сәттен бастап 10 күнтізбелік күнге дейін |
| 3 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Жабдықты орнату және конфигурациялау** | | Мердігер | жүйе орнатылған сәттен бастап 7 күнтізбелік күнге дейін |
| 4 | **Жұмысты тексеру және тексеру** | Мердігер, Тапсырыс Беруші | жүйе орнатылған сәттен бастап 5 күнтізбелік күнге дейін |
| 5 | **Серверлерді пайдалануға беру** | Мердігер | жүйе орнатылған сәттен бастап 3 күнтізбелік күнге дейін |
| 6 | **Кепілдік сүйемелдеу** | Мердігер | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 12 ай |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Хамзин А.Н.  Бас директор  "Қазақтүрікмұнай" ЖШС | **Орындаушы**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*№ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ Шартқа №7 қосымша\_\_\_ \_\_\_\_\_202\_ г.*

**Құн кестесі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жұмыстардың атауы** | **Саны** | **ҚҚС құны (теңге)** | **ҚҚС-сыз құны (теңге)** |
| **1** | Серверді жаңғырту бойынша жұмыстар | **1** |  |  |
| **2** | …. Қажет болса толықтырыңыз | **1** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Хамзин А.Н.  Бас директор  "Қазақтүрікмұнай" ЖШС | **Орындаушы**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |