Приложение №10

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на выполнение работ**

**«Проведение вертикального сейсмического профилирования (ВСП) на трех скважинах месторождении Каламкас**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вид работ** | **Ед. измерения** | **Объем** | **Объем от стоимости договора** | **Сроки выполнения работ с момента подачи заявки от Заказчика** |
| 1 | Мобилизация | скв./опер. | 3 | 80% от общей суммы договора | 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 2 | Подготовительные работы | скв./опер. | 3 |
| 3 | Монтаж оборудования | скв./опер. | 3 |
| 4 | Опытные работы | скв./опер. | 3 |
| 5 | Полевые работы  | скв./опер. | 3 |
| 6 | Демобилизация | скв./опер. | 3 |
| 7 | Обработка и интерпретация материалов  | скв./опер. | 3 | 20% от общей суммы договора | 30 календарных дней с момента завершение первого этапа  |
| 8 | Согласование и защита итогового отчета с Заказчиком | Отчет | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТАПСЫРЫС БЕРУШI атынан** | **От имени ЗАКАЗЧИКА** |
| **Бас директор геология және игеру жөніндегі орынбасары** | **Заместитель генерального директора** **по геологии и разработке**  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Ф.И.О.]** |
|  |
| **МЕРДІГЕРДІҢ атынан****[Лауазымы]** | **От имени ПОДРЯДЧИКА****[Должность]** |
|  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Ф.И.О.]** |