**Приложение № 4**

**График производства работ**

**Общестроительные работы по объекту «Строительство общежития на территории базы ТОО "Мангистауэнергомунай" м/р Жетыбай»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | Наименование работ | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль |
| ***1*** | *Подготовительные работы*  |  |  |  |  |  |
| ***2*** | *Устройство фундаментов*  |  |  |  |  |  |
| ***3*** | *Монтаж стен цокольного этажа*  |  |  |  |  |  |
| ***4*** | *Устройство монолитного пояса цокольного этажа*  |  |  |  |  |  |
| ***5*** | *Устройство перекрытия ж/б плитами цокольного этажа*  |  |  |  |  |  |
| ***6*** | *Кладка стен первого этажа*  |  |  |  |  |  |
| ***7*** | *Устройство монолитного пояса первого этажа*  |  |  |  |  |  |
| ***8*** | *Устройство перекрытия ж/б плитами 1этаж*  |  |  |  |  |  |
| ***9*** | *Кладка стен второго этажа* |  |  |  |  |  |
| ***10*** | *Устройство монолитного пояса второго этажа*  |  |  |  |  |  |
| ***11*** | *Устройство перекрытия ж/б плитами 2 этаж*  |  |  |  |  |  |
| ***12*** | *Устройство кровли*  |  |  |  |  |  |
| ***13***  | *Устройство бетонной стяжки цокольного этажа*  |  |  |  |  |  |
| ***14*** | *Штукатурка стен*  |  |  |  |  |  |
| ***15***  | *Установка окон* |  |   |  |  |  |
| ***16***  | *Установка наружных дверей*  |  |  |  |  |  |
| ***17*** | *Монтаж наружных сетей канализации*  |  |  |   |  |  |
| ***18*** | *Монтаж наружного водопровода* |  |  |  |  |  |
| ***19*** | *Приемка и сдача объекта* |  |  |  |  |  |

 **№ 4 қосымша**

**Жұмыс кестесі**

**"Жетібай к/о Маңғыстауэнергомунай" ЖШС базасының аумағында жатақхана салу " объектісі бойынша жалпы құрылыс жұмыстары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жұмыстардың атауы** | **Қазан** | **Қараша** | **Желтоқсан** | **Қаңтар** | **Ақпан** |
| ***1*** | *Дайындық жұмыстары* |  |  |  |  |  |
| ***2*** | *Іргетастардың құрылысы* |  |  |  |  |  |
| ***3*** | *Жертөле қабырғаларын орнату*  |  |  |  |  |  |
| ***4*** | *Жертөле қабатының монолитті белдеуінің құрылысы*  |  |  |  |  |  |
| ***5*** | *Жертөле қабатының т/б плиталарымен жабу құрылғысы*  |  |  |  |  |  |
| ***6*** | *Бірінші қабаттың қабырғаларын қалау*  |  |  |  |  |  |
| ***7*** | *Бірінші қабаттағы монолитті белбеу құрылғысы*  |  |  |  |  |  |
| ***8*** | *Темірбетонды плиталармен жабу құрылғысы 1 қабат*  |  |  |  |  |  |
| ***9*** | *Екінші қабаттың қабырғаларын қалау* |  |  |  |  |  |
| ***10*** | *Екінші қабаттағы монолитті белбеу құрылғысы*  |  |  |  |  |  |
| ***11*** | *Т/б плиталармен жабылатын құрылғы 2 қабат*  |  |  |  |  |  |
| ***12*** | *Шатыр жабыны*  |  |  |  |  |  |
| ***13***  | *Жертөле қабатының бетон төсемінің құрылғысы*  |  |  |  |  |  |
| ***14*** |  *Қабырғаларды сылау* |  |  |  |  |  |
| ***15***  | *Терезелерді орнату*  |  |   |  |  |  |
| ***16***  |  *Сыртқы есіктерді орнату* |  |  |  |  |  |
| ***17*** |  *Сыртқы кәріз желілерін монтаждау* |  |  |   |  |  |
| ***18*** | Сыртқы су құбырын монтаждау |  |  |  |  |  |
| ***19*** | *Объектіні қабылдау және тапсыру* |  |  |  |  |  |