**Приложение № 4**

**График производства работ**

**Общестроительные работы по объекту «Строительство общежития на территории базы ТОО "Мангистауэнергомунай" м/р Жетыбай»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | Наименование работ | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль |
| ***1*** | *Подготовительные работы* |  |  |  |  |  |
| ***2*** | *Устройство фундаментов* |  |  |  |  |  |
| ***3*** | *Монтаж стен цокольного этажа* |  |  |  |  |  |
| ***4*** | *Устройство монолитного пояса цокольного этажа* |  |  |  |  |  |
| ***5*** | *Устройство перекрытия ж/б плитами цокольного этажа* |  |  |  |  |  |
| ***6*** | *Кладка стен первого этажа* |  |  |  |  |  |
| ***7*** | *Устройство монолитного пояса первого этажа* |  |  |  |  |  |
| ***8*** | *Устройство перекрытия ж/б плитами 1этаж* |  |  |  |  |  |
| ***9*** | *Кладка стен второго этажа* |  |  |  |  |  |
| ***10*** | *Устройство монолитного пояса второго этажа* |  |  |  |  |  |
| ***11*** | *Устройство перекрытия ж/б плитами 2 этаж* |  |  |  |  |  |
| ***12*** | *Устройство кровли* |  |  |  |  |  |
| ***13*** | *Устройство бетонной стяжки цокольного этажа* |  |  |  |  |  |
| ***14*** | *Штукатурка стен* |  |  |  |  |  |
| ***15*** | *Установка окон* |  |  |  |  |  |
| ***16*** | *Установка наружных дверей* |  |  |  |  |  |
| ***17*** | *Монтаж наружных сетей канализации* |  |  |  |  |  |
| ***18*** | *Монтаж наружного водопровода* |  |  |  |  |  |
| ***19*** | *Приемка и сдача объекта* |  |  |  |  |  |

**№ 4 қосымша**

**Жұмыс кестесі**

**"Жетібай к/о Маңғыстауэнергомунай" ЖШС базасының аумағында жатақхана салу " объектісі бойынша жалпы құрылыс жұмыстары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жұмыстардың атауы** | **Қазан** | **Қараша** | **Желтоқсан** | **Қаңтар** | **Ақпан** |
| ***1*** | *Дайындық жұмыстары* |  |  |  |  |  |
| ***2*** | *Іргетастардың құрылысы* |  |  |  |  |  |
| ***3*** | *Жертөле қабырғаларын орнату* |  |  |  |  |  |
| ***4*** | *Жертөле қабатының монолитті белдеуінің құрылысы* |  |  |  |  |  |
| ***5*** | *Жертөле қабатының т/б плиталарымен жабу құрылғысы* |  |  |  |  |  |
| ***6*** | *Бірінші қабаттың қабырғаларын қалау* |  |  |  |  |  |
| ***7*** | *Бірінші қабаттағы монолитті белбеу құрылғысы* |  |  |  |  |  |
| ***8*** | *Темірбетонды плиталармен жабу құрылғысы 1 қабат* |  |  |  |  |  |
| ***9*** | *Екінші қабаттың қабырғаларын қалау* |  |  |  |  |  |
| ***10*** | *Екінші қабаттағы монолитті белбеу құрылғысы* |  |  |  |  |  |
| ***11*** | *Т/б плиталармен жабылатын құрылғы 2 қабат* |  |  |  |  |  |
| ***12*** | *Шатыр жабыны* |  |  |  |  |  |
| ***13*** | *Жертөле қабатының бетон төсемінің құрылғысы* |  |  |  |  |  |
| ***14*** | *Қабырғаларды сылау* |  |  |  |  |  |
| ***15*** | *Терезелерді орнату* |  |  |  |  |  |
| ***16*** | *Сыртқы есіктерді орнату* |  |  |  |  |  |
| ***17*** | *Сыртқы кәріз желілерін монтаждау* |  |  |  |  |  |
| ***18*** | Сыртқы су құбырын монтаждау |  |  |  |  |  |
| ***19*** | *Объектіні қабылдау және тапсыру* |  |  |  |  |  |